ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 2 апреля 2025 г. № 135

г. Кызыл

**Об итогах деятельности Министерства**

**дорожно-транспортного комплекса**

**Республики Тыва за 2024 год и о приоритетных**

**направлениях деятельности на 2025 год**

В соответствии со статьей 14 Закона Республики Тыва от 11 апреля 2016 г. № 160-ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию министра дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва Чыргал-оола Ш.А. об итогах деятельности Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва за 2024 год.

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва на 2025 год:

1) исполнение целевых показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни»;

2) приведение в нормативное состояние подъездных путей к объектам туристической привлекательности;

3) реконструкция автомобильного пункта пропуска «Хандагайты» на российско-монгольской границе;

4) разработка проектно-сметной документации по строительству мостового перехода через реку Енисей в с. Баян-Кол;

5) развитие аэропортового комплекса г. Кызыла;

6) развитие пассажироперевозок автомобильным транспортом.

3. Утвердить прилагаемый [план](#P34) мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва на 2025 год.

4. Признать утратившим силу [постановление](consultantplus://offline/ref=8CF7262783BDA46B2C4B42D7ED347CD66ED13C9DFA95A051B27F7E6C1F049D9801290A331DCD232EB6CCDA7E4FA09F1Fn5W3H) Правительства Республики Тыва от 27 марта 2024 г. № 126 «Об итогах деятельности Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва за 2023 год и приоритетных направлениях деятельности на 2024 год».

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Лукина О.Н.

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 2 апреля 2025 г. № 135

**П Л А Н**

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности

Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва на 2025 год

| Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Исполнение целевых показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни» | | | |
| 1.1. Увеличение к 2030 г. нормативного состояния дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог – не менее 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения – не менее 60 процентов | декабрь  2025 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ «Тываавтодор» | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, развитие дорожной сети, межрегиональных и международных транспортных маршрутов |
| 1.2. Увеличение к 2030 г. в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта не старше нормативного срока эксплуатации, не менее 85 процентов | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | повышение качества транспортного обслуживания населения общественным транспортом на территории республики |
| 1.3. Снижение смертности в результате ДТП в 1,5 раза к 2030 г. и в 2 раза к 2036 г. по сравнению с показателем 2023 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Управление ГИБДД МВД по Республике Тыва (по согласованию), администрации муниципальных образований (по согласованию) | снижение смертности населения и количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях, увеличение ожидаемой продолжительности жизни сохранение населения |
| 2. Приведение в нормативное состояние подъездных путей к объектам туристической привлекательности | | | |
| Ремонт подъездных автодорог к с. Хадын и с. Тээли; автодороги Бояровка – Тоора-Хем и Мугур-Аксы – Кызыл-Хая; участок автозимника Усть-Бурен – Усть-Элегест – Кунгуртуг до с. Сизим; подъездных дорог к оз. Хадын и Дус-Холь | декабрь 2025 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | улучшение транспортной доступности туристических объектов и повышение уровня комфорта и безопасности для туристов |
| 3. Реконструкция автомобильного пункта пропуска «Хандагайты» на российско-монгольской границе | | | |
| Обеспечение контроля за завершением в 2025 году строительно-монтажных работ на реконструируемом пункте пропуска «Хандагайты» и открытием его в многостороннем режиме | декабрь 2025 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ФГКУ «Росгранстрой» (по согласованию) | увеличение пассажиро- и грузооборота в 10 раз, расширение въездного и выездного туризма не менее чем в 2,4 раза, а также создание более 1 тыс. новых рабочих мест, создание объектов транспортной и энергетической инфраструктуры |
| 4. Разработка проектно-сметной документации по строительству мостового перехода через реку Енисей в с. Баян-Кол | | | |
| Разработка и получение государственной экспертизы ПСД по строительству мостового перехода в виде САРМ (БАРМ) через р. Енисей в с. Баян-Кол | декабрь 2025 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, развитие дорожной сети и ИССО на них |
| 5. Развитие аэропортового комплекса г. Кызыла | | | |
| 5.1. Благоустройство привокзальной площади аэропорта и прилегающей территории здания аэропорта | декабрь 2025 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ФКП «Аэропорт Кызыл» (по согласованию) | повышение качества транспортного обслуживания населения и транспортной доступности, увеличение объема пассажиропотока ФКП «Аэропорт Кызыл» и туристического потока в республику |
| 5.2. Увеличение частоты авиарейсов | декабрь 2025 г. |
| 6. Развитие пассажироперевозок автомобильным транспортом | | | |
| Организация и благоустройство площадки для посадки (высадки) пассажиров межмуниципальных и межрегиональных маршрутов | декабрь 2025 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ООО «Туваавтотранс» (по согласованию) | создание комфортной, безопасной и функциональной инфраструктуры для пассажиров межмуниципальных и межрегиональных маршрутов, обеспечивающей удобство посадки (высадки) и оптимальную организацию транспортного процесса |