ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 27 марта 2023 г. № 185

г.Кызыл

**Об итогах деятельности Министерства**

**топлива и энергетики Республики Тыва**

**за 2022 год и о приоритетных направлениях**

**деятельности на 2023 год**

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию и.о. министра топлива и энергетики Республики Тыва Куулара Э.А. об итогах деятельности Министерства топлива и энергетики Республики Тыва за 2022 год.

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства топлива и энергетики Республики Тыва на 2023 год:

1) реализацию инвестиционных проектов в топливно-энергетическом комплексе;

2) повышение качества и надежности энергоснабжения потребителей;

3) повышение финансовой дисциплины предприятий топливно-энергетического комплекса;

4) реализацию мероприятий по снижению уровня загрязнения воздуха в агломерации г. Кызыла;

5) развитие кадрового потенциала топливно-энергетического комплекса.

3. Утвердить прилагаемый [план](#Par33) мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности Министерства топлива и энергетики Республики Тыва на 2023 год.

4. Признать утратившим силу [постановление](consultantplus://offline/ref=7A701862B3D841475E3B742903E15D87FE422F2401FAF8FCBB1ACFB808AD5D59F3hAP) Правительства Республики Тыва от 27 апреля 2022 г. № 243 «Об итогах деятельности Министерства топлива и энергетики Республики Тыва за 2021 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2022 год».

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В.

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 27 марта 2023 г. № 185

**П Л А Н**

мероприятий по реализации приоритетных направлений

деятельности Министерства топлива и энергетики

Республики Тыва на 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  реализации | Ответственные за  исполнение | Ожидаемый результат |
| 1. Реализация инвестиционных проектов в топливно-энергетическом комплексе | | | |
| 1.1. Контроль реализации Комплексного плана реализации инвестиционных проектов в промышленной и социальной сферах на территории Республики Тыва, утверждённого заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Новаком от 13 июля 2022 г. № 8033п-П51 | согласно утвержденным срокам | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, ООО «Голевская горнорудная компания» (по согласованию) | обеспечение электроснабжения:  Кызыл-Таштыгского полиметаллического месторождения (ООО «Лунсин») к 2024 году;  Кара-Белдирского золоторудного месторождения (ООО «Кара-Белдир») к 2025 году;  Кызылской агломерации (нацпроект «Жилье») к 2025 году;  Ак-Сугского горно-обогатительного комбината (ООО «Голевская горнорудная компания»), в том числе Тоджинского кожууна к 2026 году |
| 1.2. Проектирование и строительство подстанции «Эне-Сай» с электрическими сетями для электроснабжения Кызылской агломерации (нацпроект «Жилье») | 2023 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (по согласованию) | определение механизма финансирования энергоснабжения социального проекта «Энергоснабжение Кызылской агломерации» и определение главного распорядителя бюджетных средств |

| Наименование мероприятия | Сроки  реализации | Ответственные за  исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Повышение качества и надежности энергоснабжения потребителей | | | |
| 2.1. Реализация Соглашения между Министерством топлива и энергетики Республики Тыва и АО «Россети Сибирь Тываэнерго» о взаимодействии при эксплуатации электросетевого хозяйства, расположенного на территории Республики Тыва | 2023 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (по согласованию) | качественное и надежное электроснабжение потребителей электроэнергии путем проведения капитального ремонта электрических сетей на территории дачных обществ г. Кызыла, а также участков электрических сетей, выявленных по наказам избирателей, высказанных в ходе предвыборных кампаний |
| 2.2. Сотрудничество с ООО «Сибирская генерирующая компания» по вопросу стратегии развития системы теплоснабжения  г. Кызыла | 2023 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, АО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию) | актуализация схемы теплоснабжения г. Кызыла и заключение Концессионного соглашения с АО «Кызылская ТЭЦ» с включением мероприятий, направленных на повышение надежности системы централизованного теплоснабжения г. Кызыла |
| 2.3. Проведение мероприятий по наладке гидравлического и температурного режима тепловых сетей г. Шагонара | сентябрь 2023 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей г. Шагонара проведением регулировки расхода теплоносителя с использованием геоинформационной системы «Zulu» |
| 3. Повышение финансовой дисциплины предприятий топливно-энергетического комплекса | | | |
| Проведение мероприятий по усилению финансового контроля, повышению финансовой дисциплины предприятий топливно-энергетического комплекса | 2023 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва, Служба по тарифам Республики Тыва | повышение финансовой дисциплины предприятий топливно-энергетического комплекса |
| 4. Реализация мероприятий по снижению уровня загрязнения воздуха в агломерации г. Кызыла | | | |
| 4.1. Подготовка мероприятий по переводу частных домовладений с угольного или печного отопления на другие виды отопления (газовое, электрическое, с подключением к системе централизованного теплоснабжения) или комбинированное с твердотопливным котлом длительного горения | 2023 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | организационно-техническая готовность к реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух», предусматривающего снижение уровня выбросов вредных веществ в атмосферный воздух |
| 4.2. Актуализация Топливно-энергетического баланса Республики Тыва и Генеральной схемы газоснабжения Республики Тыва на 2023 год | 2023 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | обоснование использования сжиженного природного газа как оптимального по затратам и экологическим требованиям вида топлива |
| 5. Развитие кадрового потенциала топливно-энергетического комплекса | | | |
| Сотрудничество между Министерством топлива и энергетики Республики Тыва, Министерством образования Республики Тыва и ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» в области формирования и реализации образовательных программ в сфере топливно-энергетического комплекса | 2023 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва | развитие кадрового потенциала топливно-энергетического комплекса |