ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 28 мая 2021 г. № 235-р

г.Кызыл

**О проведении предварительных**

**комплексных испытаний и вводе в опытную**

**эксплуатацию системы обеспечения вызова**

**экстренных оперативных служб по единому**

**номеру «112» на территории Тере-Хольского**

**кожууна Республики Тыва**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации»:

1. Утвердить прилагаемые:

состав комиссии по проведению предварительных комплексных испытаний и вводу в опытную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Тере-Хольского кожууна Республики Тыва;

план мероприятий по проведению предварительных комплексных испытаний и вводу в опытную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Тере-Хольского кожууна Республики Тыва.

2. Рекомендовать председателю администрации Тере-Хольского кожууна Республики Тыва создать межведомственную рабочую группу с участием представителей пожарной охраны, службы полиции, скорой медицинской помощи для проверки работоспособности автоматизированных рабочих мест Системы-112, установленных в пожарной охране, службе полиции, скорой медицинской помощи и единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования, результаты проверки до 15 июня 2021 г. представить в Службу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Бады О.О.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Временно исполняющий обязанности Главы Республики Тыва | В. Ховалыг | |
|  |  |

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 28 мая 2021 г. № 235-р

**С О С Т А В**

комиссии по проведению предварительных комплексных

испытаний и вводу в опытную эксплуатацию системы

обеспечения вызова экстренных оперативных служб

по единому номеру «112» на территории

Тере-Хольского кожууна Республики Тыва

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бады О.О. | – | и.о. первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва, председатель; |
| Мороз А.В. | – | заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Тыва (по антикризисному управлению), заместитель председателя (по согласованию); |
| Кужугет А.В. | – | начальник Управления обработки вызовов Системы-112, информирования и оповещения Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, секретарь; |
| Коломысов А.Н. | – | начальник Центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по Республике Тыва (по согласованию); |
| Копань И.Ю. | – | заместитель начальника отдела информационных технологий, связи и защиты информации Главного управления МЧС России по Республике Тыва (по согласованию); |
| Корген-оол И.Н. | – | менеджер проектов отдела прикладных проектов Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию); |
| Лопсан К.О. | – | и.о. начальника отдела информатизации, развития связи и телерадиовещания Министерства информатизации и связи Республики Тыва; |
| Мамышев Р.В. | – | и.о. директора казенного предприятия Республики Тыва «Центр информационных технологий»; |
| Ооржак О.Б. | – | межстанционный инженер станционной группы ОТТС АО «Тывасвязьинформ» (по согласованию); |
| Седип А.А. | – | заместитель директора по информатизации ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 28 мая 2021 г. № 235-р

**П Л А Н**

мероприятий по проведению предварительных комплексных испытаний и вводу

в опытную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб

по единому номеру «112» на территории Тере-Хольского кожууна Республики Тыва

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| I. Мероприятия по проведению предварительных комплексных испытаний системы  обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Республики Тыва | | |
| 1. Разработка плана предварительных комплексных испытаний Системы-112, развернутой на территории Тере-Хольского кожууна Республики Тыва | июнь 2021 г. | Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва |
| 2. Проведение предварительных комплексных испытаний на соответствие техническому заданию Системы-112 согласно программе и методике проведения испытаний | июнь 2021 г. | Комиссия по проведению предварительных комплексных испытаний и вводу в опытную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Тере-Хольского кожууна Республики Тыва |
| 3. Оформление протокола испытаний и акта о вводе в опытную эксплуатацию Системы-112 | июнь 2021 г. | Комиссия по проведению предварительных комплексных испытаний и вводу в опытную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Тере-Хольского кожууна Республики Тыва |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| II. Мероприятия по вводу в опытную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных  оперативных служб по единому номеру «112» на территории республики | | |
| 4. Формирование пакета документов для использования единого номера «112» на территории Тере-Хольского кожууна Республики Тыва на период опытной эксплуатации; согласование пакета документов в Главное управление МЧС России по Республике Тыва | июнь 2021 г. | Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва |
| 5. Проведение опытной эксплуатации Системы-112 на территории Тере-Хольского кожууна Республики Тыва в соответствии с методическими рекомендациями МЧС России | июнь 2021 г. | Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва |