ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 27 апреля 2022 г. № 243

г. Кызыл

**Об итогах деятельности Министерства**

**топлива и энергетики Республики Тыва за**

**2021 год и о приоритетных направлениях**

**деятельности на 2022 год**

В целях повышения энергетической безопасности и надежности тепло- и энергоснабжения Республики Тыва Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию министра топлива и энергетики Республики Тыва Кажин-оола Р.В. об итогах деятельности Министерства топлива и энергетики Республики Тыва за 2021 год.

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства топлива и энергетики Республики Тыва на 2022 год:

1) контроль и мониторинг реализации инвестиционных проектов в топливно-энергетическом комплексе;

2) реализацию мероприятий по снижению уровня загрязнения воздуха г. Кызыла;

3) подготовку к предстоящему отопительному периоду 2022/23 года;

4) разработку Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва на период 2023-2027 годов;

5) повышение уровня платежной дисциплины потребителей коммунальных услуг.

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализации приоритетных направлений деятельности Министерства топлива и энергетики Республики Тыва на 2022 год.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва от 12 марта 2021 г. № 119 «Об итогах деятельности Министерства топлива и энергетики Республики Тыва за 2020 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2021 год».

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В.

Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва Т. Куулар

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 27 апреля 2022 г. № 243

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по реализации приоритетных

направлений деятельности Министерства топлива и

энергетики Республики Тыва на 2022 год

| Наименование мероприятия | Сроки  реализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Контроль и мониторинг реализации инвестиционных проектов в топливно-энергетическом комплексе | | | |
| 1.1. Электрификация ГОК «Ак-Суг» | 2020-2024 гг. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, ООО «Голевская горнорудная компания» (по согласованию) | электроснабжение ГОК «Ак-Суг» |
| 1.2. Своевременное исполнение распоряжения Правительства Республики Тыва от 30 ноября 2020 г. № 525-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению подбора управленческих кадров Республики Тыва, в том числе с учетом необходимости их профессионального развития и присоединения к информационному ресурсу «База знаний руководителей цифровой трансформации Российской Федерации», создаваемому в рамках цифровой трансформации государственного управления» | 2020-2025 гг. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, ООО «Голевская горнорудная компания» (по согласованию) |  |
| 1.3. Строительство автономной гибридной энергоустановки мощностью 1 МВт на территории с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна | ноябрь 2021 г. - ноябрь  2022 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | круглосуточное качественное электроснабжение потребителей Тоджинского кожууна |
| 1.4. Разработка проекта тарифного соглашения по сохранению экономии, полученной в результате реализации энергоэффективных мероприятий, за организацией, заключившей энергосервисный договор и для которой устанавливаются долгосрочные параметры регулирования (на период действия энергосервисного договора) | февраль-март 2022 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Служба по тарифам Республики Тыва | заключение тарифного соглашения по сохранению экономии, полученной в результате реализации энергоэффективных мероприятий |
| 1.5. Проектирование автономной гибридной энергоустановки | февраль-май 2022 г. | инвестор (по согласованию) | проект автономных гибридных энергоустановок, отвечающий требованиям современных технологий, особенно в части снижения вредных выбросов в атмосферу |
| 1.6. Строительство автономной гибридной энергоустановки | май-ноябрь 2022 г. | инвестор (по согласованию) |
| 1.7. Ввод автономной гибридной энергоустановки в эксплуатацию | декабрь 2022 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, инвестор (по согласованию) | экономия бюджетных средств |
| 1.8. Реализация работы по привлечению инвестиций на модернизацию магистральных и квартальных тепловых сетей в г. Ак-Довураке, г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна, с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | январь-сентябрь  2022 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «Управляющая компания «ТЭК 4» (по согласованию) | повышение энергоэффективности и надежности теплоснабжения |
| 1.9. Проектирование модернизации магистральных и квартальных тепловых сетей в г. Ак-Довураке, г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна, с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна | январь-апрель 2022 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «Управляющая компания «ТЭК 4» (по согласованию) | проектно-сметная документация с положительной государственной экспертизой |
| 1.10. Участие в конкурсном отборе государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | май 2022 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «Управляющая компания «ТЭК 4» (по согласованию) | привлечение инвестиций |

| Наименование мероприятия | Сроки  реализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.11. Модернизация магистральных и квартальных тепловых сетей в г. Ак-Довураке, г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна, с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна | июнь-сентябрь 2022 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «Управляющая компания «ТЭК 4» (по согласованию) | повышение энергоэффективности и надежности теплоснабжения |
| 1.12. Подготовка к участию в 2023 году в государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» по направлению «Строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения» | январь-май 2022 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ООО «Дизель» (по согласованию) | строительство автономных гибридных энергоустановок на территории четырех малых сел |
| 1.13. Проектирование строительства автономных гибридных энергоустановок на территории четырех малых сел | январь-апрель 2022 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ООО «Дизель» (по согласованию) | проектно-сметная документация с положительной государственной экспертизой |
| 1.14. Участие в конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» по направлению «Строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения» | май 2022 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ООО «Дизель» (по согласованию) | привлечение инвестиций на 2023 год |
| 2. Реализация мероприятий по снижению уровня загрязнения воздуха в г. Кызыле | | | |
| Разработка законопроекта о недопущении в период с 15 сентября по 15 мая календарного года использования твердого топлива (каменный уголь, бурый уголь, дрова) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими в собственности или на ином законном основании объекты, используемые для осуществления предпринимательской деятельности и отапливаемые автономными источниками теплоснабжения, при наличии и возможности технологического присоединения к системе централизованного теплоснабжения.  Газификация г. Кызыла и пгт. Каа-Хем. На основе топливно-энергетического баланса Республики Тыва защита социального проекта по газификации потребителей, в первую очередь, г.Кызыла, где в качестве топлива применяется сжиженный природный газ | первое  полугоде  2022 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | снижение выброса загрязняющих веществ в атмосферу г. Кызыла, сохранение и защита здоровья граждан |
| 3. Подготовка к предстоящему отопительному периоду 2022/23 года | | | |
| Своевременная плановая и профессиональная работа по подготовке к зиме объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и дорожного хозяйства Республики Тыва к работе в отопительный период 2022/23 года в рамках государственной программы Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2025 годы» | апрель-октябрь 2022 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, социальные министерства | качественное и надежное прохождение осенне-зимнего периода 2022-23 годов объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и дорожного хозяйства Республики Тыва |
| 4. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва на период 2023-2027 годов | | | |
| 4.1. Разработка технического задания на выполнение работ по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва на 2023-2027 годы | январь 2022 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | разработка предложений по развитию сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, обеспечению удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность, формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики Республики Тыва |
| 4.2. Размещение конкурсной документации в единой информационной системе в сфере закупок | февраль  2022 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| 4.3. Заключение государственного контракта на выполнение научно-исследовательской работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва на 2023-2027 годы | март 2022 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| 4.4. Выполнение научно-исследовательской работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва на 2023-2027 годы | март-апрель 2022 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| 4.5. Утверждение схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва на 2023-2027 годы | до 1 мая  2022 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| 5. Повышение уровня платежной дисциплины потребителей коммунальных услуг | | | |
| Обеспечение постоянного контроля своевременной оплаты задолженности потребителей республики за потребленные энергоресурсы и усиление претензионной работы по взысканию задолженности в разрезе всех категорий потребителей. Внесение изменений в постановление Правительства Республики Тыва «О республиканских стандартах нормативной площади жилого помещения и стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в жилых помещениях государственного, муниципального и частного жилищных фондов» в целях увеличения числа получателей субсидий на оплату жилого помещения | март-апрель 2022 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, предприятия ТЭК (по согласованию) | снижение дебиторской задолженности потребителей энергоресурсов;  стабильная и бесперебойная работа энергоснабжающих предприятий |