ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30 мая 2019 г. № 261

г.Кызыл

**Об утверждении Порядка проектирования,**

**согласования и утверждения проектной**

**документации на территории Республики Тыва**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

Порядок проектирования, согласования и утверждения проектной документации на территории Республики Тыва;

типовую форму задания на проектирование (реконструкцию) объекта капитального строительства.

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва от 21 ноября 2005 г. № 1280 «О Порядке архитектурно-строительного проектирования, согласования и утверждения проектной документации на территории Республики Тыва».
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва при проектировании, утверждении проектной документации, разработанной за счет средств местного бюджета, руководствоваться Порядком, утвержденным настоящим постановлением.
3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва А. Брокерт

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 30 мая 2019 г. № 261

**ПОРЯДОК**

проектирования, согласования и утверждения проектной

документации на территории Республики Тыва

1. Общие положения
2. Порядок проектирования, согласования и утверждения проектной документации на территории Республики Тыва (далее – Порядок) определяет процедуры утверждения заданий на проектирование (реконструкцию) и проектной документации на объекты капитального строительства государственной собственности Республики Тыва и муниципальной собственности, проектирование, строительство и реконструкция которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Тыва.
3. Порядок распространяется на вновь начинаемые объекты капитального строительства, реконструкции, и на переходящие объекты, на которых произошло изменение сметной стоимости, финансирование которой осуществляется за счет федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Тыва.
4. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

уполномоченный орган – орган исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющий координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли;

государственный заказчик – орган исполнительной власти Республики Тыва, определенный законом Республики Тыва на очередной финансовый год и плановый период главным распорядителем бюджетных средств по государственным программам Российской Федерации и Республики Тыва на соответствующий финансовый год.

1. Порядок разработки и утверждения заданий

на проектирование (реконструкцию) объектов

1. Основаниями для проектирования, реконструкции, строительства объектов капитального строительства являются:

включение объекта в государственные программы Российской Федерации и Республики Тыва;

перечни поручений Главы Республики Тыва;

включение объекта в перечень строек и объектов государственной собственности Республики Тыва, проектируемых и финансируемых за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Тыва;

положительное решение Правительственной комиссии по формированию расходов инвестиционного характера о включении объекта капитального строительства (реконструкции) в государственную программу.

1. Задание на проектирование (реконструкцию) разрабатывается и утверждается уполномоченным органом. При необходимости для разработки задания на проектирование (реконструкцию) может привлекаться специализированная организация в порядке, установленном федеральным законодательством.
2. Задание на проектирование (реконструкцию) должно соответствовать требованиям технических регламентов, отраслевому стандарту доступности и качества услуг.
3. Задание на проектирование (реконструкцию) должно содержать следующие сведения:

наименование объекта, его краткие характеристики;

адрес (почтовый или строительный адрес);

заказчик;

основания для проектирования (нормативный правовой акт с указанием реквизитов о его утверждении);

обоснование выделения необходимых бюджетных средств на проектирование и строительство объекта капитального строительства;

характеристика предоставляемого для проектирования земельного участка (акт выбора земельного участка, местоположение, размер земельного участка, современное состояние и использование участка);

экологическая характеристика участка (состояние почвы, водоемов и пр.);

требования по формированию доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения;

предварительные условия обеспечения объекта сетями инженерной инфраструктуры;

архитектурно-планировочные требования к сооружениям;

благоустройство;

противопожарные требования;

охрана окружающей среды;

требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

необходимость промежуточных согласований;

прохождение государственной экспертизы;

ориентировочная стоимость строительства объекта и проектных работ с указанием объемов и источников финансирования;

проведение публичного технологического и ценового аудита (при необходимости) в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 18 февраля 2015 г. № 75 «О проведении обязательного публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов с участием средств республиканского бюджета Республики Тыва»;

порядок передачи объекта в собственность или оперативное управление (хозяйственное ведение).

К заданию на проектирование (реконструкцию) прилагается пояснительная записка, содержащая:

технико-экономическое обоснование необходимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства;

градостроительный план земельного участка или, в случае подготовки проектной документации линейного объекта, проект планировки и проект межевания территории, правоустанавливающие документы на земельный участок для строительства объекта.

1. Для особо сложных и уникальных зданий и сооружений, а также для зданий, на которые отсутствуют нормы проектирования, необходимо указать требования о разработке специальных технических условий для проектирования всех разделов проекта, имеющих отношение к противопожарной безопасности, конструктивной и эксплуатационной надежности здания и инженерных систем, а также для условий строительства и эксплуатации.
2. В задании на проектирование (реконструкцию) также следует указывать все виды работ, подлежащие дополнительной оплате, или расцениваемые по специальным нормативно-методическим документам по ценообразованию в проектировании, в том числе необходимость выполнения дополнительных экземпляров проектной документации, а также требования к системам видеонаблюдения для обеспечения дистанционного мониторинга ситуационной обстановки на объектах капитального строительства.
3. Уполномоченный орган может конкретизировать задание на проектирование (реконструкцию) и дополнить его разделы с учетом условий градостроительной ситуации, национальных, исторических, культурных, природных и других особенностей территории, предназначенной для строительства объекта.
4. После согласования с Министерством финансов Республики Тыва и Министерством экономики Республики Тыва, утверждения задания на проектирование (реконструкцию), уполномоченный орган направляет его государственному заказчику со всеми приложениями для разработки аукционной документации.
5. Государственный заказчик проводит процедуру размещения государственного заказа на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту и осуществляет координацию работ по разработке проектной документации.
6. Порядок разработки и утверждения проектной документации
7. Разработанная в соответствии с заключенным государственным контрактом проектная документация направляется государственным заказчиком на рассмотрение и согласование уполномоченному органу.
8. Проектная документация направляется государственным заказчиком на государственную экспертизу проектной документации и проверку достоверности сметного расчета, за исключением случаев, когда государственным контрактом на проектирование (реконструкцию) объекта капитального строительства предусмотрен иной порядок направления проектной документации на государственную экспертизу.
9. Уполномоченный орган организует согласование разработанной проектной документации с Министерством финансов Республики Тыва, Министерством экономики Республики Тыва по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
10. После согласования проектная документация направляется государственному заказчику.
11. Проектная документация утверждается государственным заказчиком при наличии положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию.
12. После утверждения проектной документации государственный заказчик организует ее направление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для включения в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования и типовой проектной документации в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации».

\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение

к Порядку проектирования,

согласования и утверждения

проектной документации

на территории Республики Тыва

Лист утверждения задания на проектирование

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(наименование объекта)

СОГЛАСОВАНО  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
  
СОГЛАСОВАНО  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

На основании положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от \_\_\_ №\_\_\_ утвердить проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта).

Технико-экономические показатели объекта\*:

1. Мощность, пропускная способность
2. Общая площадь
3. Строительный объем, куб.м.
4. Иные показатели
5. Общая стоимость строительства в ценах \_\_тыс. руб., в том числе:

строительно-монтажные работы, тыс. руб.

оборудование, тыс. руб.

прочие, тыс. руб.

1. Продолжительность строительства, мес.

Должность Подпись

\* При необходимости могут указываться иные технико-экономические показатели объекта в зависимости от его назначения.

Утверждена

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 30 мая 2019 г. № 261

ТИПОВАЯ ФОРМА

задания на проектирование (реконструкцию)

объекта капитального строительства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта)

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень основных  данных и требований | Основные данные и требования |
| 1. Основание для проектирования |  |
| 2. Заказчик |  |
| 3. Генеральная проектная организация |  |
| 4. Источник финансирования |  |
| 5. Вид договора |  |
| 6. Стадийность проектирования |  |
| 7. Вид строительства |  |
| 8. Исходно-разрешительная документация, представляемая Заказчиком |  |
| 9. Особые условия проектирования в строительстве |  |
| 10. Месторасположение (градостроительное размещение) |  |
| 11. Сведения об участке и планировочных ограничениях (требования к сносу, выносу, переносу зданий, сооружений, сетей) |  |
| 12. Назначение и основные показатели объекта (общая площадь, вместимость, размеры, пропускная способность и т.д.) |  |
| 13. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций (отделка) |  |
| 14. Инженерное оборудование, сети и системы |  |
| 15. Основные требования к архитектурно-планировочному решению, к отделке здания |  |
| 16. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень основных  данных и требований | Основные данные и требования |
| 17. Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию, проектированию сетей инженерно-технического обеспечения |  |
| 18. Технологические решения и оборудование |  |
| 19. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий, гражданской обороне и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |
| 20. Генплан, благоустройство |  |
| 21. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения |  |
| 22. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| 23. Охрана окружающей среды |  |
| 24. Указания о необходимости согласования с ведомствами и организациями |  |
| 25. Требования к составу работ, содержанию и оформлению проекта |  |
| 26. Срок окончания разработки проектно-сметной документации |  |
| 27. Ориентировочная стоимость проектно-изыскательских и экспертных работ |  |
| 28. Ориентировочная стоимость строительства |  |
| 29. Вид надзора за строительными работами |  |