ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
ДОКТААЛ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 мая 2018 г. № 266

г. Кызыл

О внесении изменений в постановление

Правительства Республики Тыва

от 2 октября 2014 г. № 467

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 2 октября 
2014 г. № 467 «О некоторых мерах по поддержке социально-экономического развития г. Ак-Довурака на 2015-2020 годы» следующие изменения:

а) в пункте 4 постановления слова «контрольно-инспекционное управление Главы – Председателя Правительства Республики Тыва» заменить словами «контрольное управление Главы Республики Тыва»;

б) мероприятия по поддержке социально-экономического развития г. Ак-Довурака на 2015-2020 годы изложить в следующей редакции:

«М Е Р О П Р И Я Т И Я

по поддержке социально-экономического развития г. Ак-Довурака на 2015-2020 годы

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. рублей) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия за счет бюджетных источников |
| 1. Строительство детского сада на 280 мест в г. Ак-Довураке | 2020 г. | Минобрнауки Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва, администрация г. Ак-Довурака (по согласованию) | государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 193603,3 (федеральный бюджет) 10189,6 (республиканский бюджет) | создание 14 групп на 20 детей, 45 рабочих мест, поступление налоговых доходов в сумме 1560 тыс. рублей; обеспечение детей от 1 года до 6 лет дошкольной образовательной услугой; снижение количества детей, не охваченных дошкольной образовательной услугой, в 2 раза |
| 2. Строительство плавательного бассейна в г. Ак-Довураке | 2018 г. | Минмолодежи Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва, администрация г. Ак-Довурака (по согласованию) | государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года» |  | дополнительные поступления в бюджет от платных услуг населению, создание новых рабочих мест, увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 30 процентов. Общая сметная стоимость – 144644,96 тыс. рублей, в том числе капитальные вложения – 122275,578 тыс. рублей (профинансировано) |

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. рублей) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Реконструкция ТЭЦ г. Ак-Довурака – строительство котельной | 2020 г. | Минстрой Республики Тыва, Минтопэнерго Республики Тыва | государственная программа Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы» | 250000 (республиканский бюджет) | бесперебойное обеспечение тепловой энергией 46 многоквартирных домов и 265 частных домов с центральным отоплением; снижение потерь теплоснабжения |
| 4. Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в г. Ак-Довураке | 2019 г. | Минстрой Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва, администрация г. Ак-Довурака (по согласованию) | государственная программа Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы» | 12573,57 (республиканский бюджет) | увеличение мощности очистных сооружений до 5 тыс.куб.м в сутки: обеспечение очистки сточных вод, соответствующей санитарным нормам, и предоставление услуги по очистке сточных вод |
| 5. Строительство очистных сооружений в г. Ак-Довураке | 2019- 2020 гг. | Минстрой Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва, администрация г. Ак-Довурака (по согласованию) | государственная программа Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно- | 86 000 (республиканский бюджет) |  |

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. рублей) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы» |  |  |
| 6. Модернизация водозаборных сооружений в г. Ак-Довураке | 2019 г. | Минстрой Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва, администрация г. Ак-Довурака (по согласованию) | государственная программа Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы» | 5000 (муниципальный бюджет); 34 200 (республиканский бюджет) | на территории г. Ак-Довурака объем водопотребления составляет 7,1 тонн тыс. куб. м в сутки. Необходимо обеспечить соответствие качества услуг по холодному водоснабжению требованиям технологического процесса. Модернизация сетей водоснабжения позволит ликвидировать дефицит водоснабжения в многоквартирных домах |
| 7. Модернизация водозаборных сооружений в г. Ак-Довураке (2 очередь) | 2019- 2020 гг. | Минстрой Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва, администрация г. Ак-Довурака (по согласованию) | государственная программа Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы» | 65000 (республиканский бюджет) |  |

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. рублей) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Модернизация существующих сетей водоснабжения и водоотведения в г. Ак-Довураке | 2019 - 2020 гг. | Минстрой Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва, администрация г. Ак-Довурака (по согласованию) | государственная программа Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы» | 5000 (муниципальный бюджет); 33800 (республиканский бюджет) |  |
| 9. Реконструкция сетей систем теплоснабжения в г. Ак-Довураке | 2019- 2020 г. | Минстрой Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва, администрация г. Ак-Довурака (по согласованию) | государственная программа Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы» | 218000 (республиканский бюджет) | бесперебойное обеспечение тепловой энергией 46 многоквартирных домов и 265 частных домов с центральным отоплением; снижение потерь теплоснабжения |
| 10. Приобретение специализированной коммунальной техники для МУ МПП в 2018 г. – Трактор Беларус – 82.1 с прицепом тракторный самосвальный | 2018- 2020 гг. | Минстрой Республики Тыва, администрация г. Ак-Довурака (по согласованию) | государственная программа Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального | 17 287 (республиканский бюджет) | экономия бюджетных расходов на благоустройство за счет спецтехники (аренда транспортных средств) |

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. рублей) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 ПТС-4,5 – 2200 тыс. рублей; в 2019 г. – автоцистерна-водовоз для питьевой воды 473894-14616-01 на базе ГАЗ-3309 4,2 куб. м – 1287 тыс. рублей; Погрузчик LG 952 –2694 тыс. рублей; в 2020 г. – Полив КО-829Б, плуж., щет. КАМАЗ-43253 – 3178 тыс. рублей; Автовышка-ПСС-131. 18Э на базе ЗИЛ 433362. Высота подъема 18 м грузоподъемность 200 кг. АГП-18,4 (ПСС-131.18Э) – 3415 тыс. рублей; Автокран 20 тн – клинцы КС 45719-5А 20 тн Стрела 21 м 4*2 на базе МАЗ-5397 – 4513 тыс. рублей |  |  | хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы» |  |  |

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. рублей) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Мероприятия за счет внебюджетных источников |
| 11. Организация автостоянки с широким комплексом услуг (диагностика автомашин, мойка, станция технического обслуживания) | 2018- 2020 гг. | администрация г. Ак-Довурака (по согласованию) | внебюджетные источники | 1 000 | рост числа малых и средних форм предпринимательства; создание новых рабочих мест (до 10 рабочих мест) |
| 12. Строительство детского центра здоровья | 2018-2020 гг. | администрация г. Ак-Довурака (по согласованию) | внебюджетные источники | 10000 | рост числа малых и средних форм предпринимательства; создание новых рабочих мест (до 10 рабочих мест) |
| 13. Строительство гостиничного комплекса | 2019- 2021 гг. | администрация г. Ак-Довурака (по согласованию) | внебюджетные источники | 5000 | рост числа малых и средних форм предпринимательства; создание новых рабочих мест (до 10 рабочих мест) |
| 14. Организация детского центра по присмотру за детьми дошкольного возраста | 2019- 2020 гг. | администрация г. Ак-Довурака (по согласованию) | внебюджетные источники | 4000 | рост числа малых и средних форм предпринимательства; создание новых рабочих мест (до 10 рабочих мест) |
| 15. Организация торгового центра | 2020- 2022 гг. | администрация г. Ак-Довурака (по согласованию) | внебюджетные источники | 1 000 | рост числа малых и средних форм предпринимательства; создание новых рабочих мест (до 10 рабочих мест) |
| 16. Организация прачечной | 2019- 2020 гг. | администрация г. Ак-Довурака (по согласованию) | внебюджетные источники | 5000 | рост числа малых и средних форм предпринимательства; создание новых рабочих мест (до 10 рабочих мест) |
| 17. Строительство тепличного комбината по выращиванию овощей | 2019-2020 гг. | администрация г. Ак-Довурака (по согласованию) | внебюджетные источники | 1500 | рост числа малых и средних форм предпринимательства; создание новых рабочих мест (до 10 рабочих мест) | ». |

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва   							    А. Брокерт