ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 21 августа 2024 г. № 467-р

г.Кызыл

**О мерах по организации предоставления**

**информации в федеральную государственную**

**информационную систему координации**

**информатизации органами исполнительной**

**власти Республики Тыва**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. № 1235 «О федеральной государственной информационной системе координации информатизации»:

1. Утвердить:

план мероприятий («дорожную карту») по организации предоставления информации в федеральную государственную информационную систему координации информатизации(далее – ФГИС КИ) органами исполнительной власти Республики Тыва согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

перечень подсистем ФГИС КИ для внесения информации органами исполнительной власти Республики Тыва (далее – перечень подсистем ФГИС КИ) согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

2. Определить Министерство цифрового развития Республики Тыва уполномоченным органом исполнительной власти Республики Тыва по техническому обеспечению и информационно-методическому консультированию по работе с ФГИС КИ.

3. Органам исполнительной власти Республики Тыва обеспечить исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по организации предоставления информации в ФГИС КИ в установленные сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Лукина О.Н.

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Приложение № 1

к распоряжению Правительства

Республики Тыва

от 21 августа 2024 г. № 467-р

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по организации предоставления

информации в федеральную государственную информационную систему

координации информатизации органами исполнительной власти Республики Тыва

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки  реализации | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение и предоставление Министерству цифрового развития Республики Тыва ведомственного нормативно-правового акта (приказа) о назначении уполномоченных должностных ответственных лиц, в соответствии с приложением № 1 к настоящему плану мероприятий:  за подготовку информации в ФГИС КИ;  за утверждение информации в ФГИС КИ (руководитель цифровой трансформации органа исполнительной власти Республики Тыва) | утвержден ведомственный нормативно-правовой акт по назначению ответственных должностных лиц по работе в ФГИС КИ | до 3 сентября 2024 г. | органы исполнительной власти Республики Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва |
| 2. | Формирование и предоставление Министерству цифрового развития Республики Тыва заявки уполномоченных должностных лиц, ответственных за подготовку, утверждение информации в ФГИС КИ (далее – заявка), согласно приложению № 2 к настоящему плану мероприятий | сформирована заявка уполномоченных должностных лиц, ответственных за подготовку, утверждение информации в ФГИС КИ | до 3 сентября 2024 г. | органы исполнительной власти Республики Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва |
| 3. | Направление заявки уполномоченных должностных лиц, ответственных за подготовку, утверждение информации в ФГИС КИ органов исполнительной власти Республики Тыва, в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации для предоставления доступа в ФГИС КИ | направлена заявка уполномоченных должностных лиц, ответственных за подготовку, утверждение информации в ФГИС КИ органов исполнительной власти Республики Тыва, в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | до 9 сентября 2024 г. | Министерство цифрового развития Республики Тыва |
| 4. | Предоставление доступа уполномоченным должностным лицам, ответственным за подготовку, утверждение информации в ФГИС КИ органов исполнительной власти Республики Тыва, на электронную почту, указанную в заявке | предоставлен доступ уполномоченным должностным лицам, ответственным за подготовку, утверждение информации в ФГИС КИ органов исполнительной власти Республики Тыва | до 24 сентября 2024 г. | Министерство цифрового развития Республики Тыва |
| 5. | Проведение обучающего семинара по внесению и утверждению информации в ФГИС КИ для ответственных должностных лиц | ответственные должностные лица за подготовку, утверждение информации в ФГИС КИ обучены работе с ФГИС КИ | до 8 октября 2024 г. | Министерство цифрового развития Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва |
| 6. | Внесение и утверждение информации в подсистемах ФГИС КИ | утверждена внесенная в подсистемах ФГИС КИ информация | в соответствии со сроками внесения и утверждения информации в подсистемах ФГИС КИ прилагаемого Перечня подсистем ФГИС КИ настоящего распоряжения | органы исполнительной власти Республики Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва |

Приложение № 1

к плану мероприятий («дорожной карте») по организации предоставления информации в федеральную государственную информационную систему координации информатизации органами исполнительной власти Республики Тыва

Форма

**П Р И К А З**

о назначении ответственных за организацию,

подготовку и размещение информации в

федеральной государственной информационной

системе координации информатизации

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. № 1235 «О федеральной государственной информационной системе координации информатизации», от 26 июня 2012 г. № 644 «О федеральной государственной информационной системе учета информационных систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов», приказываю:

1. Назначить:

1.1. Ответственным за организацию и размещение сведений в федеральной государственной информационной системе координации информатизации (с правом подписи) …

1.2. Ответственным(-и) за подготовку и размещение сведений в федеральной государственной информационной системе координации информатизации …

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Должность ФИО

Приложение № 2

к плану мероприятий («дорожной карте»)

по организации предоставления информации в федеральную государственную информационную систему координации информатизации органами исполнительной власти Республики Тыва

Форма

**З А Я В К А**

уполномоченных должностных лиц, ответственных за размещение

информации в ФГИС КИ (с правом подписи), подготовку информации

для размещения и просмотр указанной информации в ФГИС КИ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | ФИО | Должность | Телефон | Адрес служебной электронной почты | Функциональная роль | Наименование  подсистемы ФГИС КИ |
| 1 | Указать полные ФИО | полное наименование должности | номер (мобильный, рабочий) | уникальный, персонализированный рабочий адрес (не отдела) | уполномоченное должностное лицо, ответственное за размещение (утверждение) информации в ФГИС КИ | Цифровая зрелость; Вложения в сферу ИТ; Импортозамещение;  ИТ-активы |
| 2 | Указать полные ФИО | полное наименование должности | номер (мобильный, рабочий) | уникальный, персонализированный рабочий адрес (не отдела) | уполномоченное должностное лицо, ответственное за подготовку информации для размещения информации в ФГИС КИ | Цифровая зрелость; Вложения в сферу ИТ; Импортозамещение;  ИТ-активы |

Приложение № 2

к распоряжению Правительства

Республики Тыва

от 21 августа 2024 г. № 467-р

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

подсистем федеральной государственной информационной системы

координации информатизации для внесения информации

органами исполнительной власти Республики Тыва

| № п/п | Наименование подсистемы ФГИС КИ | Ответственные за внесение и  утверждение информации  в подсистеме | Методические рекомендации (инструкции) по работе с подсистемой | Периодичность внесения и утверждения информации в ФГИС КИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цифровая зрелость по 5 отраслям: |  | методические рекомендации (инструкции) доступны по ссылке:  <https://help.eskigov.ru/notes/000000001/000000097/000000099>  (методики расчета показателей по отраслям представлены в разделе «Методики расчета показателей ЦЗО» → «Для РОИВ») | ежеквартально, до 6 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
| 1.1. | Здравоохранение | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 1.2. | Образование | Министерство образования Республики Тыва |
| 1.3. | Общественный транспорт | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва |
| 1.4. | Городское хозяйство | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| 1.5. | Государственное управление | Министерство цифрового развития Республики Тыва |
| 2. | Вложения в сфере ИТ | органы исполнительной власти Республики Тыва | методические рекомендации (инструкции) доступны по ссылке:  <https://help.eskigov.ru/notes/000000001/000000100> | ежемесячно, до 8 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
| 3. | Импортозамещение | органы исполнительной власти Республики Тыва | методические рекомендации (инструкции) доступны по ссылке:  <https://help.eskigov.ru/notes/000000006> | ежемесячно, до 13 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
| 4. | ИТ-активы (инвентаризация информационных систем) | органы исполнительной власти Республики Тыва | методические рекомендации (инструкции) доступны по ссылке:  <https://help.eskigov.ru/notes/000000001/000000002> Видеоурок по инвентаризации ИТ-активов (информационных систем) доступен по ссылке: <https://edu.eskigov.ru/custom_video/video_kct/web_010_it-active_2024-2026.mp4> | ежемесячно, до 13 числа месяца, следующего за отчетным периодом |