ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 2 августа 2023 г. № 586

г. Кызыл

**О внесении изменений в государственную**

**программу Республики Тыва «Повышение**

**эффективности и надежности функционирования**

**жилищно-коммунального хозяйства**

**Республики Тыва на 2014-2025 годы»**

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва», законами Республики Тыва от 15 декабря 2022 г. № 887-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», от 27 апреля 2023 г. № 935-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 6 июня 2014 г. № 267 (далее – Программа), следующие изменения:

1) паспорт Программы изложить в следующей редакции:

«П А С П О Р Т

государственной программы Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

(далее – Программа)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор Программы | – | Правительство Республики Тыва |
| Ответственные исполнители Программы | – | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва |
| Соисполнители Программы | – | органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию), предприятия коммунального комплекса Республики Тыва (по согласованию) |
| Этапы реализации Программы | – | этап I – 2014-2016 годы;  этап II – 2017-2020 годы;  этап III – 2021-2025 годы |
| Цели Программы | – | 1) создание условий для дальнейшего повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг для населения, обеспечения комфортной среды обитания и жизнедеятельности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства республики;  2) обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;  3) повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Республики Тыва, создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территориях муниципальных образований Республики Тыва путем реализации в 2017 году 27 проектов по благоустройству дворовых территорий и 5 проектов по благоустройству мест общего пользования;  4) формирование эффективной системы обращения с отходами, снижение экологической нагрузки, связанной с несанкционированными мусорными полигонами;  5) обеспечение населения республики и бюджетных учреждений (социальных объектов) в отопительный период твердым топливом (углем);  6) повышение качества питьевой воды для населения республики до 47,6 процента посредством реконструкции систем водоснабжения и водоотведения |
| Направления (подпрограммы) Программы | – | подпрограмма «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2025 годы»;  подпрограмма «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы»;  подпрограмма «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва техникой, в том числе специализированной, на 2014-2025 годы»;  подпрограмма «Формирование современной городской среды на территориях муниципальных образований Республики Тыва на 2017 год»;  подпрограмма «Чистая вода на 2019-2024 годы»;  подпрограмма «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2023-2027 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 26 января 2023 г. № 36 «Об утверждении региональной программы Республики Тыва «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2023-2027 годы» |
| Объемы финансового обеспечения за счет всех источников за весь период реализации Программы | – | общий объем финансирования Программы в 2014-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 12 671 453,84 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2014 г. – 7 734,70 тыс. рублей;  в 2015 г. – 40 478,50 тыс. рублей;  в 2016 г. – 95 003,40 тыс. рублей;  в 2017 г. – 228 308,89 тыс. рублей;  в 2018 г. – 313 203,57 тыс. рублей;  в 2019 г. – 497 184,44 тыс. рублей;  в 2020 г. – 531 466,89 тыс. рублей;  в 2021 г. – 468 068,86 тыс. рублей;  в 2022 г. – 1 337 109,05 тыс. рублей;  в 2023 г. – 1 481 762,10 тыс. рублей;  в 2024 г. – 5 389 331,93 тыс. рублей;  в 2025 г. – 2 281 801,46 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета – 6 648 322,84 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2017 г. – 71 334,30 тыс. рублей;  в 2018 г. – 0 тыс. рублей;  в 2019 г. – 67 168,90 тыс. рублей;  в 2020 г. – 467 942,37 тыс. рублей;  в 2021 г. – 194 798,29 тыс. рублей;  в 2022 г. – 224 056,14 тыс. рублей;  в 2023 г. – 824 469,80 тыс. рублей;  в 2024 г. – 3 243 183,41 тыс. рублей;  в 2025 г. – 1 555 369,63 тыс. рублей;  за счет средств республиканского бюджета – 6 166 581,68 тыс. рублей1, в том числе по годам:  в 2014 г. – 7 734,70 тыс. рублей;  в 2015 г. – 40 478,50 тыс. рублей;  в 2016 г. – 95 003,40 тыс. рублей;  в 2017 г. – 155 045,59 тыс. рублей;  в 2018 г. – 306 721,94 тыс. рублей;  в 2019 г. – 385 002,59 тыс. рублей;  в 2020 г. – 57 466,02 тыс. рублей;  в 2021 г. – 265 810,02 тыс. рублей;  в 2022 г. – 1 110 868,43 тыс. рублей;  в 2023 г. – 653 776,20 тыс. рублей;  в 2024 г. – 2 120 829,29 тыс. рублей;  в 2025 г. – 710 107,00 тыс. рублей;  за счет средств муниципальных бюджетов – 75 287,32 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2017 г. – 1 929,00 тыс. рублей;  в 2018 г. – 6 481,63 тыс. рублей;  в 2019 г. – 6 012,95 тыс. рублей;  в 2020 г. – 6 058,50 тыс. рублей;  в 2021 г. – 7 460,55 тыс. рублей;  в 2022 г. – 2 184,48 тыс. рублей;  в 2023 г. – 3 516,10 тыс. рублей;  в 2024 г. – 25 319,23 тыс. рублей;  в 2025 г. – 16 324,83 тыс. рублей;  за счет внебюджетных средств в 2019 г. – 39 000,00 тыс. рублей.  Финансирование подпрограмм:  «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2025 годы» – 9 455 807,35 тыс. рублей, в том числе: за счет федерального бюджета – 4 063 706,45 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 5 353 100,90 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 39 000,00 тыс. рублей;  «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы» – 80 234,54 тыс. рублей, в том числе: за счет республиканского бюджета – 56 093,90 тыс. рублей, за счет муниципального бюджета – 24 140,64 тыс. рублей;  «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва техникой, в том числе специализированной, на 2014-2025 годы» – 537 713,48 тыс. рублей, в том числе: за счет республиканского бюджета – 486 566,80 тыс. рублей, за счет муниципального бюджета – 51 146,69 тыс. рублей;  «Формирование современной городской среды на территориях муниципальных образований Республики Тыва на 2017 год» – 75 088,28 тыс. рублей, в том числе: за счет федерального бюджета – 71 334,3 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 3 753,98 тыс. рублей;  «Чистая вода на 2019-2024 годы» – 2 780 348,19 тыс. рублей, в том числе: за счет федерального бюджета – 2 513 282,09 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 267 066,10 тыс. рублей;  «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2023-2027 годы» – 616 785,15 тыс. рублей, в том числе: за счет федерального бюджета – 508 800,00 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 5 139,00 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 102 846,15 тыс. рублей.  Финансирование мероприятий Программы будет ежегодно корректироваться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва |
| Влияние на достижение национальных целей развития/ Влияние на достижение приоритетов в сфере обеспечения национальной безопасности | – | -  »; |

2) абзац двадцатый раздела I изложить в следующей редакции:

«По Республике Тыва наибольший процент проб питьевой воды, не соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям в 2022 году в сравнении со среднереспубликанскими показателями, зарегистрирован в 4 административных территориях: г. Кызыл, Чаа-Хольский, Кызылский и Пий-Хемский кожууны. Доля проб воды, не соответствующей гигиеническим нормативам по микробиологическим нормативам, – в 7 административных территориях: г. Кызыл, Барун-Хемчикский, Каа-Хемский, Кызылский, Пий-Хемский, Тандинский, Чеди-Хольский кожууны.»;

3) в разделе II:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«II. Основные цели, задачи и этапы реализации Программы (подпрограммы)»;

б) абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:

«приобретение техники, в том числе специализированной.»;

4) в разделе III:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«III. Система (перечень) программных мероприятий»;

б) в абзаце четвертом слова «специализированной техникой» заменить словами «техникой, в том числе специализированной,»;

5) раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

Расходы на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составят 12 671 453,84 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 г. – 7 734,70 тыс. рублей;

в 2015 г. – 40 478,50 тыс. рублей;

в 2016 г. – 95 003,40 тыс. рублей;

в 2017 г. – 228 308,89 тыс. рублей;

в 2018 г. – 313 203,57 тыс. рублей;

в 2019 г. – 497 184,44 тыс. рублей;

в 2020 г. – 531 466,89 тыс. рублей;

в 2021 г. – 468 068,86 тыс. рублей;

в 2022 г. – 1 337 109,05 тыс. рублей;

в 2023 г. – 1481 762,10 тыс. рублей;

в 2024 г. – 5 389 331,93 тыс. рублей;

в 2025 г. – 2 281 801,46 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 6 648 322,84 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2017 г. – 71 334,30 тыс. рублей;

в 2018 г. – 0 тыс. рублей;

в 2019 г. – 67 168,90 тыс. рублей;

в 2020 г. – 467 942,37 тыс. рублей;

в 2021 г. – 194 798,29 тыс. рублей;

в 2022 г. – 224 056,14 тыс. рублей;

в 2023 г. – 824 469,80 тыс. рублей;

в 2024 г. – 3 243 183,41 тыс. рублей;

в 2025 г. – 1 555 369,63 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета – 6 166 581,68 тыс. рублей1, в том числе по годам:

в 2014 г. – 7 734,70 тыс. рублей;

в 2015 г. – 40 478,50 тыс. рублей;

в 2016 г. – 95 003,40 тыс. рублей;

в 2017 г. – 155 045,59 тыс. рублей;

в 2018 г. – 306 721,94 тыс. рублей;

в 2019 г. – 385 002,59 тыс. рублей;

в 2020 г. – 57 466,02 тыс. рублей;

в 2021 г. – 265 810,02 тыс. рублей;

в 2022 г. – 1 110 868,43 тыс. рублей;

в 2023 г. – 653 776,20 тыс. рублей;

в 2024 г. – 2 120 829,29 тыс. рублей;

в 2025 г. – 710 107,00 тыс. рублей;

за счет средств муниципальных бюджетов – 75 287,32 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2017 г. – 1 929,00 тыс. рублей;

в 2018 г. – 6 481,63 тыс. рублей;

в 2019 г. – 6 012,95 тыс. рублей;

в 2020 г. – 6 058,50 тыс. рублей;

в 2021 г. – 7 460,55 тыс. рублей;

в 2022 г. – 2 184,48 тыс. рублей;

в 2023 г. – 3 516,10 тыс. рублей;

в 2024 г. – 25 319,23 тыс. рублей;

в 2025 г. – 16 324,83 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств в 2019 г. – 39 000,00 тыс. рублей.

Финансирование подпрограмм:

«Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2025 годы» – 9 455 807, 35 тыс. рублей, в том числе: за счет федерального бюджета – 4 063 706,45 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 5 353 100,90 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 39 000,00 тыс. рублей;

«Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы» – 80 234,54 тыс. рублей, в том числе: за счет республиканского бюджета – 56 093,90 тыс. рублей, за счет муниципального бюджета – 24 140,64 тыс. рублей;

«Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва техникой, в том числе специализированной, на 2014-2025 годы» – 537 713,48 тыс. рублей, в том числе: за счет республиканского бюджета – 486 566,80 тыс. рублей, за счет муниципального бюджета – 51 146,69 тыс. рублей;

«Формирование современной городской среды на территориях муниципальных образований Республики Тыва на 2017 год» – 75 088,28 тыс. рублей, в том числе: за счет федерального бюджета – 71 334,30 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 3 753,98 тыс. рублей;

«Чистая вода на 2019-2024 годы» – 2 780 348,19 тыс. рублей, в том числе: за счет федерального бюджета – 2 513 282,09 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 267 066,10 тыс. рублей. Финансирование мероприятий Программы будет ежегодно корректироваться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва;

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2023-2027 годы» – 616 785,15 тыс. рублей, в том числе: за счет федерального бюджета – 508 800,00 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 5 139,00 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 102 846,15 тыс. рублей.»;

6) в разделе V слова «специализированной коммунальной техники» заменить словами «техникой, в том числе специализированной,», цифры «85» заменить цифрами «146», цифры «1784» заменить цифрами «1508»;

7) наименование раздела VI изложить в следующей редакции:

«VI. Механизм реализации Программы (подпрограммы)»;

8) в паспорте подпрограммы «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2025 годы» (далее – Подпрограмма):

а) позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | – | снижение количества аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения на 40 процентов;  снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 60 процентов;  сохранение рабочих мест в действующих малых котельных и водоснабжающих организациях в 2025 году до показателя 546 единиц, в том числе по годам:  в 2021 г. – на 604 ед.;  в 2022 г. – на 604 ед.;  в 2023 г. – на 546 ед.;  в 2024 г. – на 546 ед.;  в 2025 г. – на 546 ед.»; |

б) в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» цифры «9 126 187,58» заменить цифрами «9 455 807,35», цифры «4 066 516,11» заменить цифрами «4 063 706,45», цифры «5 020 671,47» заменить цифрами «5 353 100,90»;

в) в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» слово «Программы» заменить словом «Подпрограммы»;

г) в разделе I слова «МУП «Водоканал г. Шагонара» заменить словами «МУП «Алды-Шынаа г. Шагонар»;

д) таблицу 1 раздела III изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сумма  (тыс. рублей) | Доля  (процентов) |  |
| 1. Комплексное развитие систем водоотведения и очистки сточных вод в Республике Тыва | 4 449 409,60 | 47 |  |
| 2. Комплексное развитие систем теплоснабжения в Республике Тыва | 1 326 517,33 | 14 |  |
| 3. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры микрорайонов малоэтажной жилой застройки в Республике Тыва | 3 141 241,32 | 33,2 |  |
| 4. Субсидии на возмещение убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на тепловую и электрическую энергию, водоснабжение и водоотведение, вырабатываемыми муниципальными организациями коммунального комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энерго/теплоресурсов и воды | 192 981,80 | 2,04 |  |
| 5. Реализация системы по вывозу ТКО и ликвидации стихийных свалок на территории Республики Тыва | 305 257,3 | 3,22 |  |
| 6. Капитальные вложения в объекты капитального строительства | 40 400,0 | 0,54 |  |
| Итого | 9 455 807, 35 | 100 | »; |

е) в разделе IV:

в абзаце первом цифры «9 126 187,58» заменить цифрами «9 455 807,35»;

таблицу изложить в следующей редакции:

«С Т Р У К Т У Р А

финансирования Подпрограммы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем  финансирования | В том числе по годам | | | | | | | | | | |  |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Федеральный бюджет | 4 063 706,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 730,37 | 84 388,19 | 68 616,84 | 0,00 | 2 044 601,42 | 1 555 369,63 |  |
| Республиканский бюджет | 5 353 100,90 | 40 478,50 | 95 003,4 | 137 219,61 | 288 611,04 | 370 606,09 | 41 049,92 | 247 228,46 | 978 940,36 | 562 023,30 | 1 771 975,43 | 557 087,80 |  |
| Внебюджетные средства | 39 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по Республике Тыва | 9 455 807,35 | 40 478,50 | 95 003,4 | 137 219,61 | 288 611,04 | 409 606,09 | 351 780,29 | 331 616,65 | 1 047 557,20 | 562 023,30 | 3 816 576,85 | 2 112 457,43 | »; |

9) в паспорте подпрограммы «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва специализированной техникой на 2014-2025 годы»:

а) в наименовании слова «специализированной техникой» заменить словами «техникой, в том числе специализированной,»:

б) в позиции «Задачи Подпрограммы» слова «специализированной коммунальной техникой» заменить словами «техникой, в том числе специализированной»;

в) позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | – | обновление технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года на 146 ед. техники, в том числе специализированной, по годам:  в 2014 г. – на 4 ед.;  в 2017 г. – на 6 ед.;  в 2018 г. – на 7 ед.;  в 2019 г. – на 8 ед.;  в 2020 г. – на 5 ед.;  в 2021 г. – на 7 ед.;  в 2022 г. – на 67 ед.;  в 2023 г. – на 10 ед.;  в 2024 г. – на 19 ед.;  в 2025 г. – на 13 ед.»; |

г) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | – | общий прогнозный объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы с 2014 по 2025 гг., составит 537 713,48 тыс. рублей:  в 2014 г. – 7 734,7 тыс. рублей;  в 2017 г. – 16 001,00 тыс. рублей;  в 2018 г. – 17 538,95 тыс. рублей;  в 2019 г. – 14 258,95 тыс. рублей;  в 2020 г. – 20 886,60 тыс. рублей;  в 2021 г. – 24 252,35 тыс. рублей;  в 2022 г. – 132 542,37 тыс. рублей;  в 2023 г. – 68 971,90 тыс. рублей;  в 2024 г. – 94 344,00 тыс. рублей;  в 2025 г. – 141 182,60 тыс. рублей, из них:  за счет средств республиканского бюджета – 486 566,80 тыс. рублей:  в 2014 г. – 7 734,70 тыс. рублей;  в 2017 г. – 14 072,00 тыс. рублей;  в 2018 г. – 13 143,00 тыс. рублей;  в 2019 г. – 9 888,0 тыс. рублей;  в 2020 г. – 14 828,10 тыс. рублей;  в 2021 г. – 16 791,80 тыс. рублей;  в 2022 г. – 130 357,90 тыс. рублей;  в 2023 г. – 68 971,90 тыс. рублей;  в 2024 г. – 77 473,20 тыс. рублей;  в 2025 г. – 133 306,20 тыс. рублей;  за счет средств местных бюджетов – 51 146,63 тыс. рублей:  в 2017 г. – 1 929,0 тыс. рублей;  в 2018 г. – 4 395,95 тыс. рублей;  в 2019 г. – 4 370,95 тыс. рублей;  в 2020 г. – 6 058,50 тыс. рублей;  в 2021 г. – 7 460,55 тыс. рублей;  в 2022 г. – 2 184,48 тыс. рублей;  в 2023 г. – 0,00 тыс. рублей;  в 2024 г. – 16 870,80 тыс. рублей;  в 2025 г. – 7 876,40 тыс. рублей.  I этап – 2014-2016 гг. – 7 734,7 тыс. рублей;  II этап – 2017-2020 гг. – 68 685,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств муниципальных образований – 16 754 ,40 тыс. рублей;  III этап – 2021-2025 гг. – 461 293,28 тыс. рублей, в том числе за счет средств муниципальных образований – 34 392,29 тыс. рублей»; |

д) позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | – | в результате реализации Подпрограммы:  будут обеспечены повышение эффективности и надежности оказываемых населению и организациям жилищно-коммунальных услуг, комфортность и безопасность условий проживания;  будут созданы дополнительные рабочие места для обслуживания и функционирования техники, в том числе специализированной, в количестве 146 единиц, всего при внедрении мероприятий Подпрограммы будет трудоустроено 146 граждан»; |

е) в разделе I:

в абзаце четвертом слова «специализированной коммунальной техники» заменить словами «техники, в том числе специализированной»;

в абзаце шестом цифры «203» заменить цифрами «108»;

в абзаце седьмом слова «специализированной техники» заменить словами «техники, в том числе специализированной,»;

дополнить абзацем девятнадцатым следующего содержания:

«- в 2022 г. – 132 542,37 тыс. рублей (приобретено 67 единиц техники)»;

ж) в абзаце шестом раздела II слова «специализированной коммунальной техникой» заменить словами «техникой, в том числе специализированной»;

з) в разделе III:

в абзаце первом слова «специализированной коммунальной техникой» заменить словами «техникой, в том числе специализированной,»;

в абзаце втором цифры «85» заменить цифрами «146», слова «специализированной техники» заменить словами «техники, в том числе специализированной»;

в абзаце девятом цифру «6» заменить цифрами «67»;

и) в разделе IV:

в абзаце первом слова «2014 год» заменить словами «финансовый год»;

в абзаце третьем цифры «97» заменить цифрами «146», слова «специализированной коммунальной техники» заменить словами «техники, в том числе специализированной,»;

к) в разделе V слова «специализированной коммунальной техники» заменить словами «техники, в том числе специализированной,», цифры «85» заменить цифрами «146»;

л) в абзаце первом раздела VI слова «специализированной коммунальной техники» заменить словами «техники, в том числе специализированной,»;

м) в абзаце первом раздела VII цифры «85» заменить цифрами «146», слова «специализированной техники» заменить словами «техники, в том числе специализированной»;

10) в паспорте подпрограммы «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы»:

а) в позиции «Государственный заказчик Подпрограммы» слова «строительства и» исключить;

б) в позиции «Ответственный исполнитель» слова «строительства и» исключить;

в) позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | – | в результате реализации Подпрограммы будут построены 70 единиц локальных систем водоснабжения и реконструированы 8 единиц, трудоустроено 216 безработных граждан, в том числе на постоянную работу для обслуживания и сбора платежей с населения за потребляемую воду – 56 чел., сезонные работники, привлекаемые при строительстве локальных систем водоснабжения, – 160 чел.»; |

г) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | – | общий объем финансирования Подпрограммы в 2018-2025 годах составит 80 234,54 тыс. рублей:  в 2018 г. – 7 053,58 тыс. рублей;  в 2019 г. – 5 472,00 тыс. рублей;  в 2023 г. – 11 386,10 тыс. рублей;  в 2024 г. – 28 161,43 тыс. рублей;  в 2025 г. – 28 161,43 тыс. рублей, в том числе:  из республиканского бюджета Республики Тыва – 56 093,90 тыс. рублей или 70 процентов, из них по годам:  в 2018 г. – 4 967,90 тыс. рублей;  в 2019 г. – 3 830,00 тыс. рублей;  в 2023 г. – 7 870,00 тыс. рублей;  в 2024 г. – 19 713,00 тыс. рублей;  в 2025 г. – 19 713,00 тыс. рублей;  из местного бюджета – 24 140,64 тыс. рублей или 30 процентов, из них по годам:  в 2018 г. – 2085,68 тыс. рублей;  в 2019 г. – 1 642,00 тыс. рублей;  в 2023 г. – 3 516,10 тыс. рублей;  в 2024 г. – 8 448,43 тыс. рублей;  в 2025 г. – 8 443,43 тыс. рублей»; |

д) позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | – | в результате реализации Подпрограммы будут обеспечены повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы системы водоснабжения, комфортность и безопасность условий проживания. Всего за период реализации Подпрограммы будут построены 70 локальных системы водоснабжения и реконструированы 8 систем локального водоснабжения»; |

е) абзац двенадцатый раздела I изложить в следующей редакции:

«В Подпрограмме предусматривается реализация мероприятий по строительству локальных систем водоснабжения в Бай-Тайгинском, Барун-Хемчикском, Дзун-Хемчикском, Каа-Хемском, Кызылском, Монгун-Тайгинском, Пий-Хемском, Овюрском, Сут-Хольском, Тандинском, Тес-Хемском, Улуг-Хемском, Чаа-Хольском, Чеди-Хольском, Эрзинском кожуунах и мероприятия по реконструкции локальных систем водоснабжения в г. Кызыле.»;

ж) раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

Реализация Подпрограммы осуществляется путем выполнения подпрограммных мероприятий, направленных на обеспечение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой нормативного качества.

Финансирование Подпрограммы производится за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва и муниципального бюджета.

Общая сумма финансовых средств в 2018-2025 гг. составит 80 234,54 тыс. рублей, из них по годам:

в 2018 г. – 7 053,58 тыс. рублей;

в 2019 г. – 5 472,00 тыс. рублей;

в 2023 г. – 11 386,10 тыс. рублей;

в 2024 г. – 28 161,43 тыс. рублей;

в 2025 г. – 28 161,43 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств из республиканского бюджета – 56 093,90 тыс. рублей или 70 процентов, из них по годам:

в 2018 г. – 4 967,90 тыс. рублей;

в 2019 г. – 3 830,00 тыс. рублей;

в 2023 г. – 7 870,0 тыс. рублей;

в 2024 г. – 19 713,0 тыс. рублей;

в 2025 г. – 19 713,0 тыс. рублей;

за счет средств из местного бюджета – 24 140,64 тыс. рублей или 30 процентов, из них по годам:

в 2018 г. – 2085,68 тыс. рублей;

в 2019 г. – 1 642,00 тыс. рублей;

в 2023 г. – 3 516,10 тыс. рублей;

в 2024 г. – 8 448,43 тыс. рублей;

в 2025 г. – 8 448,43 тыс. рублей.»;

з) в разделе V:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Реализация планируемых мероприятий по строительству локальных систем водоснабжения в сс. Кара-Холь, Кызыл-Даг, Ээр-Хавак, Бай-Тал и Шуй Бай-Тайгинского кожууна, сс. Аксы-Барлык, Бижиктиг-Хая, Хонделен, Эрги-Барлык Барун-Хемчикского кожууна, с. Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского кожууна, сс. Баян-Кол, Терлиг-Хая, Кара-Хаак, Шамбалыг, Целинное, Кызылского кожууна, сс. Бурен-Хем, Дерзиг-Аксы, Ильинка и Сизим Каа-Хемского кожууна с. Тоолайлыг, Мугур-Аксы, Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна, сс. Сесерлиг, Тарлаг Пий-Хемского кожууна, сс. Саглы, Сарыг-Холь, Хандагайты Овюрского кожууна, сс. Алдан-Маадыр, Ишкин Сут-Хольского кожууна, с. Эйлиг-Хем и г. Шагонара Улуг-Хемского кожууна, сс. Шуурмак, У-Шынаа, Самагалтай Тес-Хемского кожууна, с. Бай-Хаак Тандинского кожууна, сс. Качык, Эрзин, Бай-Даг, Нарын Эрзинского кожууна, сс. Ак-Дуруг, Булун-Терек, Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна, сс. Ак-Тал, Холчук, п. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна позволит обеспечить 72812 человек доброкачественной питьевой водой, уменьшить число вирусных заболеваний в кожуунах, улучшить качество воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.»;

в абзаце шестом цифры «49» заменить цифрами «70», цифры «67» заменить цифрой «8»;

абзаце седьмом цифры «553» заменить цифрами «216», цифры «151» заменить цифрами «56», цифры «402» заменить цифрами «160»;

таблицу изложить в следующей редакции:

| « | Годы | Дополнительная численность | Наименование муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 88 | Монгун-Тайгинский, Тес-Хемский, Барун-Хемчикский, Овюрский, Каа-Хемский, Пий-Хемский кожууны |
|  | 2019 | 59 | Бай-Тайгинский, Тес-Хемский, Овюрский, Кызылский, Каа-Хемский, Пий-Хемский кожууны |
|  | 2023 | 21 | Барун-Хемчикский, Дзун-Хемчикский, Кызылский, Тес-Хемский, Улуг-Хемский, Эрзинский кожууны и г. Кызыл |
|  | 2024 | 24 | Кызылский, Каа-Хемский, Тандинский, Барун-Хемчикский, Овюрский, Сут-Хольский кожууны и г. Кызыл |
|  | 2025 | 24 | Бай-Тайгинский, Дзун-Хемчикский, Монгун-Тайгинский, Пий-Хемский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Эрзинский кожууны и г. Кызыл |
|  | Всего | 216 |  | »; |

и) в разделе VI:

в абзаце первом слова «строительства и» исключить;

в абзаце втором слова «строительства и» исключить;

в абзаце четвертом слово «экономики» заменить словами «экономического развития и промышленности»;

к) в разделе VII:

в абзаце первом цифры «49» заменить цифрами «70», цифры «67» заменить цифрами «8»;

в абзаце пятом цифры «553» заменить цифрами «216», цифры «151» заменить цифрами «56», цифры «402» заменить цифрами «160»;

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на реализацию подпрограммы «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы» государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы» установлены приложением № 12 к Программе.»;

11) в подпрограмме «Чистая вода на 2019-2024 годы»:

а) в паспорте:

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объемы и источники финансирования Подпрограммы | – | общая сумма финансовых средств составляет 2 780 348,19 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2019 г. – 67 847,40 тыс. рублей;  в 2020 г. – 158 800,00 тыс. рублей;  в 2021 г. – 112 199,86 тыс. рублей;  в 2022 г. – 157 009,48 тыс. рублей;  в 2023 г. – 834 241,80 тыс. рублей;  в 2024 г. – 1 450 249,65 тыс. рублей;  объем средств из федерального бюджета составит 2 513 282,09 тыс. рублей, из них по годам:  в 2019 г. – 67 168,90 тыс. рублей;  в 2020 г. – 157 212,00 тыс. рублей;  в 2021 г. – 110 410,10 тыс. рублей;  в 2022 г. – 155 439,30 тыс. рублей;  в 2023 г. – 824 469,80 тыс. рублей;  в 2024 г. – 1 198 581,99 тыс. рублей;  объем средств из республиканского бюджета составит 267 066,10 тыс. рублей\*, из них по годам:  2019 год – 678,50 тыс. рублей;  2020 год – 1 588,00 тыс. рублей\*;  2021 год – 1 789,76 тыс. рублей\*;  2022 год – 1 570,18 тыс. рублей;  2023 год – 9 772,00 тыс. рублей;  2024 год – 251 667,66 тыс. рублей[[1]](#footnote-1)»; |

б) в разделе III:

таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция в рейтинге | Наименование объекта | Объем инвестиций из федерального бюджета, тыс. рублей | Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к численности населения Республики Тыва, процент | Значение показателя бюджетной эффективности, тыс. рублей/ процентов | Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию |
| 6. | Подводящие сети водопровода для объекта: «Повысительная насосная станция «Иркутская» | 252 855,70 | 2,2 | 114 934,41 | 7 250 |
| 1. | Повысительная насосная станция, мкрн. «Иркутский», г. Кызыла | 75 261,10 | 2,2 | 34 209,59 | 7 250 |
| 10. | Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Ак-Довураке | 643 755,55 | 2,0 | 321 877,78 | 6 784 |
| 4. | Завершение строительства водопровода III очереди в г. Кызыле | 379 362,33 | 4,3 | 88 223,77 | 15 199 |
| 9. | Строительство водозабора с сетями водопровода для объекта «Проект комплексной застройки территории мкрн. Преображенский в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва с наружными инженерными сетями» | 523 425,20 | 1,9 | 275 486,95 | - |
| 3. | Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Туране | 108 492,12 | 1,8 | 60 273,40 | 5 717 |
| 2. | Строительство водозабора и водовода в с. Кызыл-Мажалык | 90 490,00 | 1,6 | 56 556,25 | - |
| 8. | Реконструкция водозабора и магистрального водовода, с. Хову-Аксы | 331 819,46 | 1,5 | 221 212,97 | - |
| 5. | Реконструкция водозабора с заменой водовода в  с. Чаа-Холь | 99 213,54 | 1,1 | 90 194,13 | - |
| 7. | Реконструкция водозабора г. Шагонара | 257 314,84 | 1,2 | 214 429,03 | 3 779 |
| Итого: | | 2 769 442,82 | 19,8 | 1 482 366,94 | 45 979 | »; |

в) раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

Источником финансирования Подпрограммы являются федеральный бюджет, республиканский бюджет.

На реализацию мероприятий в 2019-2024 годы предусмотрено за счет всех источников финансирования 2 780 348,19 тыс. рублей в том числе:

за счет средств из федерального бюджета – 2 513 282,09 тыс. рублей, из них по годам:

в 2019 г. – 67 168,90 тыс. рублей;

в 2020 г. – 157 212,00 тыс. рублей;

в 2021 г. – 110 410,10 тыс. рублей;

в 2022 г. – 155 439,30 тыс. рублей;

в 2023 г. – 824 469,80 тыс. рублей;

в 2024 г. – 1 198 581,99 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета – 267 066,10 тыс. рублей, из них по годам:

2019 г. – 678,50 тыс. рублей;

2020 г. – 1 588,00 тыс. рублей;

2021 г. – 1 789,76 тыс. рублей\*;

2022 г. – 1 570,18 тыс. рублей;

2023 г. – 9 772,00 тыс. рублей;

2024 г. – 251 667,66 тыс. рублей.

Объемы финансовых средств Подпрограммы являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

Распределение финансовых средств по годам приведено в приложении № 5 к настоящей Подпрограмме.»;

г) приложения № 4-5 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4

к подпрограмме «Чистая вода на 2019-2024 годы»

государственной программы Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

ХАРАКТЕРИСТИКА

объектов водоснабжения подпрограммы «Чистая вода на 2019-2024 годы»

государственной программы Республики Тыва «Повышение

эффективности и надежности функционирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Объектная характеристика | | | | Финансово-экономическая характеристика | | | | | | |
| наименование муниципального образования | наименование  объекта | форма собственности на объект | вид работ по объекту | предельная (плановая) стоимость работ | | в том числе: | | | значение показателя эффективности использования бюджетных средств | позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффективности |
| федеральный бюджет | консолиди-рованный бюджет субъекта РФ | внебюджетные средства |
| тыс. рублей | | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей/% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по Республике Тыва | | | | | общая стоимость объекта, в том числе | 2 780 348,19 | 2 513 282,09 | 267 066,10 | 0,00 |  |  |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 2 780 348,19 | 2 513 282,09 | 267 066,10 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Барун-Хемчикский муниципальный район» | | | | | общая стоимость объекта, в том числе | 91 404,04 | 90 490,00 | 914,04 | 0,00 |  |  |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 91 404,04 | 90 490,00 | 914,04 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Барун-Хемчикский муниципальный район | Строительство водозабора и водовода в  с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе | 91 404,04 | 90 490,00 | 914,04 | 0,00 | 57 272,15 | 2 |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 91 404,04 | 90 490,00 | 914,04 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Город Ак-Довурак» | | | | | общая стоимость объекта, в том числе | 643 755,55 | 398 723,50 | 245 032,05 | 0,00 |  |  |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 643 755,55 | 398 723,50 | 245 032,05 | 0,00 |
| 1 | Город Ак-Довурак | Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Ак-Довураке | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе | 643 755,55 | 398 723,50 | 245 032,05 | 0,00 | 321 877,78 | 10 |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 643 755,55 | 398 723,50 | 245 032,05 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Город Кызыл» | | | | | общая стоимость объекта, в том числе | 718 225,42 | 707 479,17 | 10 746,28 | 0,00 |  |  |
|
|
| ПД | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 |
| СМР | 714 625,42 | 707 479,17 | 7 146,28 | 0,00 |
| 1 | Город Кызыл | Завершение строительства водопровода III очереди в г. Кызыле | государственная собственность субъекта Российской Федерации | строительство | общая стоимость объекта, в том числе | 383 194,27 | 379 362,33 | 3 831,94 | 0,00 | 88 429,45 | 4 |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 383 194,27 | 379 362,33 | 3 831,94 | 0,00 |
| 2 | Город Кызыл | Повысительная насосная станция, мкрн. «Иркутский», г. Кызыл | государственная собственность субъекта Российской Федерации | строительство | общая стоимость объекта, в том числе | 76 021,35 | 75 261,14 | 760,21 | 0,00 | 34 209,59 | 1 |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 76 021,35 | 75 261,14 | 760,21 | 0,00 |
| 3 | Город Кызыл | Подводящие сети водопровода для объекта «Повысительная насосная станция «Иркутская» | государственная собственность субъекта Российской Федерации | строительство | общая стоимость объекта, в том числе | 255 409,80 | 252 855,70 | 2 554,10 | 0,00 | 114 934,41 | 6 |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 255 409,80 | 252 855,70 | 2 554,10 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Кызылский муниципальный район» | | | | | общая стоимость объекта, в том числе | 528 712,45 | 523 425,32 | 5 287,13 | 0,00 |  |  |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 528 712,45 | 523 425,32 | 5 287,13 | 0,00 |
| 1 | Кызылский муниципальный район | Строительство объекта «Проект комплексной застройки территории мкрн. Преображенский в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва с наружными инженерными сетями. Водозабор с сетями водопровода» | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе | 528 712,45 | 523 425,32 | 5 287,13 | 0,00 | 275 486,95 | 9 |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 528 712,45 | 523 425,32 | 5 287,13 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Пий-Хемский муниципальный район» | | | | | общая стоимость объекта, в том числе | 109 588,00 | 108 492,12 | 1 095,88 | 0,00 |  |  |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 109 588,00 | 108 492,12 | 1 095,88 | 0,00 |
| 1 | Пий-Хемский муниципальный район | Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Туран Пий-Хемского района | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе | 109 588,00 | 108 492,12 | 1 095,88 | 0,00 | 60 610,12 | 3 |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 109 588,00 | 108 492,12 | 1 095,88 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Улуг-Хемский муниципальный район» | | | | | общая стоимость объекта, в том числе | 260 227,57 | 257 314,84 | 2 912,73 | 0,00 |  |  |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 260 227,57 | 257 314,84 | 2 912,73 | 0,00 |
| 1 | Улуг-Хемский муниципальный район | Реконструкция водозабора г. Шагонар Улуг-Хемского района | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе | 260 227,57 | 257 314,84 | 2 912,73 | 0,00 | 214 429,03 | 7 |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 260 227,57 | 257 314,84 | 2 912,73 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Чаа-Хольский муниципальный район» | | | | | общая стоимость объекта, в том числе | 100 215,70 | 99 213,54 | 1 002,16 | 0,00 |  |  |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 100 215,70 | 99 213,54 | 1 002,16 | 0,00 |
| 1 | Чаа-Хольский муниципальный район | Реконструкция водозабора с заменой водовода в с. Чаа-Холь Чаа-Хольского района | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе | 100 215,70 | 99 213,54 | 1 002,16 | 0,00 | 91 864,39 | 5 |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 100 215,70 | 99 213,54 | 1 002,16 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Чеди-Хольский муниципальный район» | | | | | общая стоимость объекта, в том числе | 331 819,46 | 328 143,76 | 3 675,70 | 0,00 |  |  |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 331 819,46 | 328 143,76 | 3 675,70 | 0,00 |
| 1 | Чеди-Хольский муниципальный район | Реконструкция водозабора и магистрального водовода, с. Хову-Аксы | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе | 331 819,46 | 328 143,76 | 3 675,70 | 0,00 | 221 212,97 | 8 |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 331 819,46 | 328 143,76 | 3 675,70 | 0,00 |

Приложение № 5

к подпрограмме «Чистая вода на 2019-2024 годы»

государственной программы Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации подпрограммы «Чистая вода на 2019-2024 годы»

государственной программы Республики Тыва «Повышение

эффективности и надежности функционирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования | Наименование объекта | Источники финансирования | | Объем средств на реализацию программных мероприятий | | | | | | | | | | | | | |
| за период реализации программы: | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
|
| ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР |
| тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по Республике Тыва | | | общая стоимость | | 0,00 | 2 780 348,19 | 0,00 | 67 847,40 | 0,00 | 158 800,00 | 0,00 | 112 199,86 | 0,00 | 157 009,48 | 0,00 | 834 241,80 | 0,00 | 1 450 249,65 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 2 513 282,09 | 0,00 | 67 168,90 | 0,00 | 157 212,00 | 0,00 | 110 410,10 | 0,00 | 155 439,30 | 0,00 | 824 469,80 | 0,00 | 1 198 581,99 |
| БС | 0,00 | 267 066,10 | 0,00 | 678,50 | 0,00 | 1 588,00 | 0,00 | 1 789,76 | 0,00 | 1 570,18 | 0,00 | 9 772,00 | 0,00 | 251 667,66 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Барун-Хемчикский муниципальный район» | | | общая стоимость | | 0,00 | 91 404,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 404,04 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 90 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 490,00 |
| БС | 0,00 | 914,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,04 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Барун-Хемчикский муниципальный район | Строительство водозабора и водовода в с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района | общая стоимость | | 0,00 | 91 404,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 404,04 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 90 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 490,00 |
| БС | 0,00 | 914,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,04 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Город Ак-Довурак» | | | общая стоимость | | 0,00 | 643 755,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 667,48 | 602 088,07 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 398 723,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 821,40 | 358 902,10 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 245 032,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 846,08 | 243 185,97 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Город Ак-Довурак | Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Ак-Довурак | общая стоимость | | 0,00 | 643 755,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 667,48 | 602 088,07 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 398 723,550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 821,40 | 358 902,10 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 345 032,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 846,08 | 243 185,97 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Город Кызыл» | | | общая стоимость | | 0,00 | 714 625,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 143,15 | 0,00 | 383 194,27 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 707 479,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 116,84 | 0,00 | 379 362,33 |
| БС | 0,00 | 7 146,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 314,31 | 0,00 | 3 831,94 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Город Кызыл | Завершение строительства водопровода III очереди в  г. Кызыла | общая стоимость | | 1 200,00 | 383 194,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 194,27 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 379 362,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 362,33 |
| БС | 1 200,00 | 3 831,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 831,94 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Город Кызыл | Повысительная насосная станция, мкрн. «Иркутский», г. Кызыл | общая стоимость | | 2 400,00 | 76 021,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 021,35 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 75 261,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 261,14 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 2 400,00 | 760,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,21 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Город Кызыл | Подводящие сети водопровода для объекта «Повысительная насосная станция «Иркутская» | общая стоимость | | 0,00 | 255 409,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 409,80 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 252 855,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 855,70 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 2 554,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 554,10 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Кызылский муниципальный район» | | | общая стоимость | | 0,00 | 528 712,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 952,88 | 163 759,57 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 523 425,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 303,30 | 162 121,90 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 5 287,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 649,58 | 1 637,67 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Кызылский муниципальный район | Строительство объекта «Проект комплексной застройки территории мкрн. Преображенский в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва с наружными инженерными сетями. Водозабор с сетями водопровода» | общая стоимость | | 0,00 | 528 712,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 952,88 | 163 759,57 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 523 425,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 303,30 | 162 121,90 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 5 287,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 649,58 | 1 637,67 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Пий-Хемский муниципальный район» | | | общая стоимость | | 0,00 | 109 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 588,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 108 492,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 492,12 |
| БС | 0,00 | 1 095,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095,88 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Пий-Хемский муниципальный район | Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Туран Пий-Хемского района | общая стоимость | | 0,00 | 109 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 588,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 108 492,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 492,12 |
| БС | 0,00 | 1 095,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095,88 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Улуг-Хемский муниципальный район» | | | общая стоимость | | 0,00 | 260 227,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 774,44 | 0,00 | 105 072,54 | 0,00 | 129 380,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 257 314,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 516,70 | 0,00 | 103 711,44 | 0,00 | 128 086,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 2 912,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,74 | 0,00 | 1 361,10 | 0,00 | 1 293,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Улуг-Хемский муниципальный район | Реконструкция водозабора г. Шагонар Улуг-Хемского района | общая стоимость | | 0,00 | 260 227,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 774,44 | 0,00 | 105 072,54 | 0,00 | 129 380,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 257 314,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 516,70 | 0,00 | 103 711,44 | 0,00 | 128 086,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 2 912,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,74 | 0,00 | 1 361,10 | 0,00 | 1 293,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Чаа-Хольский муниципальный район» | | | | | общая стоимость | | 0,00 | 100 215,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 215,70 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 99 213,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 213,54 |
| БС | 0,00 | 1 002,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002,16 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Чаа-Хольский муниципальный район | | Реконструкция водозабора с заменой водовода в с. Чаа-Холь Чаа-Хольского района | | общая стоимость | | 0,00 | 100 215,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 215,70 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 99 213,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 213,54617,86 |
| БС | 0,00 | 1 002,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002,16 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Чеди-Хольский муниципальный район» | | | | | общая стоимость | | 0,00 | 331 819,46 | 0,00 | 67 847,40 | 0,00 | 133 025,56 | 0,00 | 7 127,32 | 0,00 | 27 628,89 | 0,00 | 96 190,29 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 328 143,76 | 0,00 | 67 168,90 | 0,00 | 131 695,30 | 0,00 | 6 698,66 | 0,00 | 27 352,60 | 0,00 | 95 228,30 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 3 675,70 | 0,00 | 678,50 | 0,00 | 1 330,26 | 0,00 | 428,66 | 0,00 | 276,29 | 0,00 | 961,99 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Чеди-Хольский муниципальный район | | Реконструкция водозабора и магистрального водовода, с. Хову-Аксы | | общая стоимость | | 0,00 | 331 819,46 | 0,00 | 67 847,37 | 0,00 | 133 025,56 | 0,00 | 7 127,32 | 0,00 | 27 628,89 | 0,00 | 96 190,29 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 328 143,76 | 0,00 | 67 168,90 | 0,00 | 131 695,30 | 0,00 | 6 698,66 | 0,00 | 27 352,60 | 0,00 | 95 228,30 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 3 675,70 | 0,00 | 678,47 | 0,00 | 1 330,26 | 0,00 | 428,66 | 0,00 | 276,29 | 0,00 | 961,99 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | »; |

12) приложения № 1-3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий государственной программы Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Ответственные за исполнение | Источники финансирования | Объем финансирования, | В том числе по годам: | | | | | | | | | | | | Результаты реализации мероприятий (достижение плановых показателей) |
| всего, тыс. рублей | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Госпрограмма «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы» | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | итого | 12 671 453,84 | 7 734,70 | 40 478,50 | 95 003,40 | 228 308,89 | 313 203,57 | 497 184,44 | 531 466,89 | 468 068,92 | 1 337 109,05 | 1 481 762,10 | 5 389 331,93 | 2 281 801,46 |  |
| федеральный бюджет | 6 648 322,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 334,30 | 0,00 | 67 168,90 | 467 942,37 | 194 798,29 | 224 056,14 | 824 469,80 | 3 243 183,41 | 1 555 369,63 |
| республиканский бюджет | 6 166 581,68 | 7 734,70 | 40 478,50 | 95 003,40 | 155 045,59 | 306 721,94 | 385 002,59 | 57 466,02 | 265 810,02 | 1 110 868,43 | 653 776,20 | 2 120 829,29 | 710 107,00 |
| местный бюджет | 75 287,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929,00 | 6 481,63 | 6 012,95 | 6 058,50 | 7 460,61 | 2 184,48 | 3 516,10 | 25 319,23 | 16 324,83 |
| внебюджетные средства | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Подпрограмма 1 «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2025 годы» | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | итого | 9 455 807,35 | 0,00 | 40 478,50 | 95 003,40 | 137 219,61 | 288 611,04 | 409 606,09 | 351 780,29 | 331 616,65 | 1 047 557,20 | 562 023,30 | 3 816 576,85 | 2 112 457,43 |  |
| федеральный бюджет | 4 063 706,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 730,37 | 84 388,19 | 68 616,84 | 0,00 | 2 044 601,42 | 1 555 369,63 |
| республиканский бюджет | 5 353 100,90 | 0,00 | 40 478,50 | 95 003,40 | 137 219,61 | 288 611,04 | 370 606,09 | 41 049,92 | 247 228,46 | 978 940,36 | 562 023,30 | 1 771 975,43 | 557 087,80 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Раздел 1 Мероприятия по комплексному развитию систем водоотведения и очистки сточных вод |  | итого | 4 449 409,60 | 0,00 | 478,50 | 0,00 | 7 953,50 | 33 434,54 | 34 113,60 | 172 817,61 | 35 673,32 | 63 857,95 | 5 446,20 | 2 335 153,95 | 1 760 480,43 |  |
| федеральный бюджет | 3 867 541,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 299,00 | 35 051,49 | 63 219,51 | 0,00 | 2 044 601,42 | 1 555 369,63 |
| республиканский бюджет | 581 868,55 | 0,00 | 478,50 | 0,00 | 7 953,50 | 33 434,54 | 34 113,60 | 3 518,61 | 621,83 | 638,44 | 5 446,20 | 290 552,53 | 205 110,80 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ «город Кызыл Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Строительство напорного коллектора по ул. Каа-Хем г. Кызыла\* |  | итого | 171 558,89 | 0,00 | 478,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 150,91 | 22 929,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | на 2021 год средства из ФБ – 22700,19 тыс. рублей и средства РБ – 229,29 тыс. рублей в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва до 2024 года |
| федеральный бюджет | 169 369,590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 669,40 | 22 700,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 189,30 | 0,00 | 478,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 481,51 | 229,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. Очистные сооружения в  г. Кызыл мощностью до 50 тыс. куб. м/ сутки. Разработка ПСД\* |  | итого | 79 518,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 910,00 | 9 476,80 | 52 131,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | на 2022 год средства из ФБ – 51 610,53 тыс. рублей и средства РБ – 521,18 тыс. рублей в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва до 2024 года |
| федеральный бюджет | 78 723,460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 730,90 | 9 382,03 | 51 610,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 795,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,10 | 94,77 | 521,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. Строительство очистных сооружений в г. Кызыл мощностью до 50 тыс. куб. м/ сутки |  | итого | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 800 000,00 | в рамках ИП СЭР Республики Тыва до 2024 года предусмотрено 1500000,00 тыс. рублей, из них ФБ – 1485000 тыс. рублей, РБ – 15000,00 |
| федеральный бюджет | 1 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 000,00 | 792 000,00 |
| республиканский бюджет | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 8 000,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. Модернизация КНС-1, 2, 3, 4, 5 с диспетчеризацией |  | итого | 185 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 400,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 185 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 400,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. Станция слива жидких бытовых отходов (кредиторская задолженность) |  | итого | 7 953,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 953,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 7 953,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 953,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. Строительство канализационного коллектора в мкрн. «6а» г. Кызыла |  | итого | 3 798,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 989,70 | 0,00 | 1 808,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 798,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 989,70 | 0,00 | 1 808,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской округ «город Ак-Довурак» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.8. Очистные сооружения производительностью 5,0 тыс. куб. м/сут для повторного применения на территории Республики Тыва с привязкой в г. Ак-Довураке |  | итого | 1 214 280,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 200,03 | 621 080,43 |  |
| федеральный бюджет | 1 202 137,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 268,03 | 614 869,63 |
| республиканский бюджет | 12 142,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 932,00 | 6 210,80 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9. Модернизация КНС № 5, 6, 7, 8, 9 |  | итого | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Улуг-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.10. Очистные сооружения в  г. Шагонаре мощностью до 5 тыс. куб.м/сутки. Разработка ПСД\* (дополнительные работы) |  | итого | 17 946,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 8 750,00 | 5 446,20 | 0,00 | 0,00 | на 2020 год предусмотрено средства из ФБ – 3 712,5 тыс. рублей и средства РБ – 37,5 тыс. рублей в рамках ИП СЭР Республики Тыва до 2024 года |
| федеральный бюджет | 12 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 712,50 | 0,00 | 8 662,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 5 571,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 0,00 | 87,50 | 5 446,20 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.11. Строительство очистных сооружений в г. Шагонаре мощностью до 5 тыс. куб.м/сутки |  | итого | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 75 000,00 | в рамках ИП СЭР Республики Тыва до 2024 года предусмотрено 180000 тыс. рублей, из них ФБ – 178200,00 тыс. рублей, РБ – 1800,00 тыс. рублей |
| федеральный бюджет | 178 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 950,00 | 74 250,00 |
| республиканский бюджет | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 750,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.12. Модернизация существующих канализационных сетей (29,0 км) в  г. Шагонаре |  | итого | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Барун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.13. Очистные сооружения в  с. Кызыл-Мажалык. Разработка ПСД |  | итого | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.14. Строительство очистных сооружений в с. Кызыл-Мажалык |  | итого | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чаа-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.15. Очистные сооружения в с. Чаа-Холь. Разработка ПСД |  | итого | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.16. Строительство очистных сооружений в с. Чаа-Холь |  | итого | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чеди-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.17. Очистные сооружения в  с. Хову-Аксы мощностью до 5,0 тыс. куб. м/сутки. Разработка ПСД\* |  | итого | 7 173,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 198,18 | 2 999,26 | 2 976,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | на 2022 год предусмотрено средства из ФБ – 2 976,48 тыс. рублей и средства РБ – 29,76 тыс. рублей в рамках ИП СЭР Республики Тыва до 2024 года |
| федеральный бюджет | 7 101,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186,20 | 2 969,27 | 2 946,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 71,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,98 | 29,99 | 29,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.18. Строительство очистных сооружений в с. Хову-Аксы |  | итого | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 75 000,00 | в рамках ИП СЭР Республики Тыва до 2024 года предусмотрено 180000 тыс. рублей, из них ФБ – 178200,00 тыс. рублей, РБ – 1800,00 тыс. рублей |
| федеральный бюджет | 178 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 950,00 | 74 250,00 |
| республиканский бюджет | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 750,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.19. Реконструкция существующих канализационных сетей в с. Хову-Аксы |  | итого | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 600,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 600,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пий-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.20. Очистные сооружения в  г. Туран. Разработка ПСД |  | итого | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тандинский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.21. Очистные сооружения в с. Бай-Хаак. Разработка ПСД |  | итого | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кызылский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.22. Строительство Каа-Хемского канализационного коллектора, 2 очередь (мкрн. Энергетиков) |  | итого | 65 826,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 444,84 | 34 113,60 | 0,00 | 267,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 65 826,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 444,84 | 34 113,60 | 0,00 | 267,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.23. Проект комплексной застройки территории мкрн. Преображенский в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва с наружными инженерными сетями. Магистральные сети напорной самотечной канализации |  | итого | 562 053,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 053,92 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 556 433,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 433,39 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 5 620,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 620,53 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Раздел 2 Мероприятия по комплексному развитию систем теплоснабжения |  | итого | 1 326 517,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 648,00 | 40 045,00 | 0,00 | 336,03 | 76 407,00 | 62 804,00 | 761 436,30 | 268 400,00 |  |
| федеральный бюджет | 331,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 287 186,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 648,00 | 1 045,00 | 0,00 | 5,02 | 76 407,00 | 62 804,00 | 761 436,30 | 268 400,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ «город Кызыл Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. Строительство модульной котельной в правобережной части города |  | итого | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. Строительство автономной котельной на твердом топливе для объекта «Президентское кадетское училище на 150 мест в  г. Кызыле» |  | итого | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пий-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3. Модернизация центральной котельной в г. Туране |  | итого | 36 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 800,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 36 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 800,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. Реконструкция тепловых сетей в  г. Туране |  | итого | 39 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 600,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 39 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 600,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.5. Модернизация котельной № 3 |  | итого | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тандинский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.6. Модернизация центральной котельной в с. Бай-Хаак |  | итого | 43 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 300,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 43 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 300,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7. Реконструкция тепловых сетей в  с. Бай-Хаак |  | итого | 62 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 600,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 62 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 600,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8. Технологическое присоединение для электроснабжения жилых домов для детей-сирот, Тандинский район, с. Дурген |  | итого | 336,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | на 2021 год предусмотрено средства из ФБ – 331,01 тыс. рублей и средства РБ – 5,02 тыс. рублей в рамках ИП СЭР Республики Тыва до 2024 года |
| федеральный бюджет | 331,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 5,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Каа-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.9. Модернизация центральной котельной в с. Сарыг-Сеп |  | итого | 70 936,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 936,30 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 70 936,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 936,30 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10. Реконструкция тепловых сетей в с. Сарыг-Сеп |  | итого | 65 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 400,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 65 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 400,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кызылский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.11. Модернизация центральной котельной в с. Сукпак |  | итого | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 800,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 800,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.12. Реконструкция тепловых сетей в с. Сукпак |  | итого | 33 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 800,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 33 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 800,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13. Модернизация центральной котельной в с. Целинное |  | итого | 66 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 500,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 66 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 500,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14. Реконструкция тепловых сетей в пгт. Каа-Хем |  | итого | 145 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 100,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 106 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 100,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дзун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.15. Поставка и монтаж модульной котельной в г. Чадане (жилфонд) |  | итого | 2 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 648,00 | 1 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 648,00 | 1 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.16. Строительство и обустройство угольных складов |  | итого | 254 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 407,00 | 62 804,00 | 57 798,00 | 57 643,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 254 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 407,00 | 62 804,00 | 57 798,00 | 57 643,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Раздел 3  Мероприятия по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры микрорайонов жилой застройки |  | итого | 3 141 241,32 | 0,00 | 40 000,00 | 95 003,40 | 129 266,11 | 253 528,50 | 335 447,49 | 178 962,68 | 262 363,50 | 724 810,95 | 400 449,10 | 678 909,60 | 42 500,00 |  |
| федеральный бюджет | 195 834,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 431,37 | 49 005,69 | 5 397,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 945 406,93 | 0,00 | 40 000,00 | 95 003,40 | 129 266,11 | 253 528,50 | 335 447,49 | 37 531,31 | 213 357,81 | 719 413,62 | 400 449,10 | 678 909,60 | 42 500,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ «город Кызыл Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. Создание коммунальной инфраструктуры для района малоэтажной застройки № 10 по ул. Московской,  г. Кызыл |  | итого | 127 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 538,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 127 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 538,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. Создание коммунальной инфраструктуры для мкрн. Левобережных дач по ул. Станционная,  г. Кызыл |  | итого | 25 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 550,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 25 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 550,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. Застройка 1-го квартала микрорайона «Спутник» (наружные инженерные сети) |  | итого | 291 957,80 | 0,00 | 40 000,00 | 76 136,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 821,60 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 291 957,80 | 0,00 | 40 000,00 | 76 136,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 821,60 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. Строительство инженерной инфраструктуры застройки 1 квартала мкрн. Спутник |  | итого | 119 232,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 232,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 119 232,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 232,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5. Создание коммунальной инфраструктуры кварталов III и IV мкрн. Спутник |  | итого | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6. Создание коммунальной инфраструктуры мкрн. по ул. Московской, д. 46 (для многодетных семей) |  | итого | 49 321,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 321,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 49 321,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 321,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7. Создание коммунальной инфраструктуры к строящемуся спортивно-культурному центру в пгт. Каа-Хем |  | итого | 54 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 54 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8. Наружные инженерные сети и благоустройство к жилым домам по  ул. Ангарский бульвар д. 31а, ГК № 74-17 от 09.08.2017 |  | итого | 18 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516,05 | 9 617,86 | 0,00 | 2 742,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 18 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516,05 | 9 617,86 | 0,00 | 2 742,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.9. Техприсоединение по дог.  № 2016-5-В от 08.11.2016 |  | итого | 1 873,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 873,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 873,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 873,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.10. Техприсоединение по дог.  № 2016-5-К от 08.11.2016 |  | итого | 1 644,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 644,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 644,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 644,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.11. Наружные инженерные сети к жилым домам по ул. Иркутская (в т.ч. д. 13, 17. 18), г. Кызыл Республика Тыва\* |  | итого | 206 459,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 237,70 | 93 463,50 | 70 573,34 | 3 185,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | на 2021 год предусмотрено средства из ФБ – 5628,55 тыс. рублей и средства РБ – 56,86 тыс. рублей в рамках ИП СЭР Республики Тыва до 2024 года |
| федеральный бюджет | 73 021,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 867,60 | 3 153,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 133 438,790 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 237,70 | 93 463,50 | 705,74 | 31,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.12. Наружные инженерные к жилым домам по ул. Дружбы, д. 26, 28, 30, 32 |  | итого | 68 806,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 806,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 68 806,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 806,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.13. Наружные инженерные сети к садику по ул. Дружба, д. 1/1 (водоснабжение) |  | итого | 1 262,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 138,96 | 123,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 262,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1 138,96 | 123,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.14. Наружные инженерные сети к жилым домам, Южная часть г. Кызыла |  | итого | 69 159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 69 159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.15. Наружные инженерные сети к жилым домам по  ул. Проточная, ул. Пушкина г. Кызыла |  | итого | 41 772,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 772,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 41 772,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 772,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.16. Строительство инженерных сетей строящегося дома по ул. Дружбы, д. 1/2 |  | итого | 4 970,20 | 0,00 | 0,00 | 4 970,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 4 970,20 | 0,00 | 0,00 | 4 970,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.17. Сети водопровода по ул. Красных партизан  г. Кызыла |  | итого | 13 897,00 | 0,00 | 0,00 | 13 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 13 897,00 | 0,00 | 0,00 | 13 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.18. Строительство инженерных сетей к объекту «Терапевтический корпус г. Кызыл» |  | итого | 70 000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 662,12 | 24 046,50 | 9 030,21 | 14 261,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 70 000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 662,12 | 24 046,50 | 9 030,21 | 14 261,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.19. Разработка технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности (Терапевтический корпус) |  | итого | 4 483,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271,96 | 0,00 | 2 064,55 | 146,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | на 2021 год предусмотрено средства из ФБ – 145,15 тыс. рублей и средства РБ – 1,46 тыс. рублей в рамках ИП СЭР Республики Тыва до 2024 года |
| федеральный бюджет | 2 189,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043,91 | 145,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 294,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271,96 | 0,00 | 20,64 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.20. Наружные инженерные сети для МКД по ул. Лопсанчапа,  д. 37/13, д. 37/14\* |  | итого | 46 462,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 717,82 | 2 539,85 | 2 204,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | на 2022 год предусмотрено средства из ФБ – 2180,65 тыс. рублей и средства РБ – 24,24 тыс. рублей в рамках ИП СЭР Республики Тыва до 2024 года |
| федеральный бюджет | 45 995,740 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 300,64 | 2 514,45 | 2 180,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 466,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,18 | 25,40 | 24,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.21. Благоустройство многоквартирных домов по программе переселения |  | итого | 156 675,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 258,56 | 62 256,90 | 51 029,25 | 37 131,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 156 675,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 258,56 | 62 256,90 | 51 029,25 | 37 131,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.22. Техприсоединение к Тувинском институте губернаторских исследований |  | итого | 7 308,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 979,03 | 1 664,80 | 1 664,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 7 308,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 979,03 | 1 664,80 | 1 664,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.23. Наружные инженерные сети для домов по программе детей-сирот по ул. Полигонная в мкрн. Спутник |  | итого | 98 474,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 791,59 | 19 031,03 | 6 652,10 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 98 474,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 791,59 | 19 031,03 | 6 652,10 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.24. Техприсоединение наружных инженерных сетей многоквартирных домов по ул. Иркутская |  | итого | 8 874,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,22 | 5 801,34 | 2 124,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 8 874,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,22 | 5 801,34 | 2 124,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.25. Техприсоединение наружных инженерных сетей многоквартирных домов по ул. Убсу-Нурская |  | итого | 9 207,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 207,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 9 207,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 207,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.26. Техприсоединение к системе теплоснабжения 2-х многоквартирных домов по ул. Сагаан-оола г. Кызыла |  | итого | 72 929,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 549,26 | 41 131,05 | 3 249,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | на 2022 год предусмотрено средства из ФБ – 3216,68 тыс. рублей и средства РБ – 32,49 тыс. рублей в рамках ИП СЭР Республики Тыва до 2024 года |
| федеральный бюджет | 72 153,440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 219,22 | 40 717,54 | 3 216,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 776,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,04 | 413,51 | 32,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.27. Техприсоединение к инженерным сетям детского сада на 280 мест по ул. Дружба, г. Кызыл |  | итого | 123,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 123,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чеди-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.27. Наружные инженерные сети к жилым домам  с. Хову-Аксы |  | итого | 85 627,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 519,50 | 7 107,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 85 627,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 519,50 | 7 107,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Барун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.28. Наружные инженерные сети в с. Кызыл-Мажалык |  | итого | 126 068,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 068,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 126 068,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 068,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.29. Техприсоединение к сетям инженерно-технического обеспечения по увеличению потребляемой мощности |  | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.30. Строительство инженерных сетей в мкрн. Спутник, 3 и 4 кварталы, г. Кызыл (ИБК) |  | итого | 384 443,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 888,55 | 134 555,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 384 443,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 888,55 | 134 555,40 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.31. Строительство инженерных сетей в мкрн. Монгун, г. Кызыл (ИБК) |  | итого | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.32. Строительство инженерных сетей на территории западнее от ул. Полигонная, д. 2,  г. Кызыл (ИБК) |  | итого | 305 111,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 000,45 | 117 110,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 305 111,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 000,45 | 117 110,60 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.33. Техническое подключение к электрическим сетям водозабора в  с. Хову-Аксы |  | итого | 15 729,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110,00 | 14 619,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 15 729,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110,00 | 14 619,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.34. Подключение к системе ХВС и водоотведения (восточная сторона с юга ул. Ангарский бульвар, д. 12, 14, 15, 16) |  | итого | 2 500,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 2 475,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 475,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Субсидии на возмещение убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на тепловую и электрическую энергию, водоснабжение и водоотведения, вырабатываемыми муниципальными организациями коммунального комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энерго/тепло-ресурсов и воды |  | итого | 192 981,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 243,80 | 35 237,00 | 42 347,00 | 41 077,00 | 41 077,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 192 981,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 243,80 | 35 237,00 | 42 347,00 | 41 077,00 | 41 077,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Реализация системы по вывозу ТКО и ликвидации стихийных свалок |  | итого | 305 257,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 844,30 | 50 977,00 | 78 916,00 | 68 520,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 305 257,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 844,30 | 50 977,00 | 78 916,00 | 68 520,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. Реализация системы по вывозу ТКО и ликвидации стихийных свалок |  | итого | 260 262,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 325,80 | 39 485,00 | 67 424,00 | 57 028,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 260 262,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 325,80 | 39 485,00 | 67 424,00 | 57 028,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2. Приобретение оборудования по сбору ТКО |  | итого | 44 994,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 518,50 | 11 492,00 | 11 492,00 | 11 492,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 44 994,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 518,50 | 11 492,00 | 11 492,00 | 11 492,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Капитальные вложения в объекты капитального строительства |  | итого | 40 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 40 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Подпрограмма 2  «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | итого | 80 234,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 053,58 | 5 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 386,10 | 28 161,43 | 28 161,43 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 56 093,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 967,90 | 3 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 870,00 | 19 713,00 | 19 713,00 |
| местный бюджет | 24 140,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 085,68 | 1 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 516,10 | 8 448,43 | 8 448,43 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Тарлаг Пий-  Хемского кожууна |  | итого | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 г. |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Сарыг-Холь Овюрского кожууна |  | итого | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | местный бюджет | 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Терлиг-Хая Кызылского кожууна |  | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Шуурмак Тес-Хемского кожууна |  | итого | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Тоолайлыг Монгун-Тайгинского кожууна |  | итого | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 г. |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. У-Шынаа Тес-Хемского кожууна |  | итого | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 957,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Качык Эрзинского кожууна |  | итого | 1 581,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 581,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 107,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 474,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Саглы Овюрского кожууна |  | итого | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 957,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Хонделен Барун-Хемчикского кожууна |  | итого | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 957,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Аксы-Барлык Барун-Хемчикского кожууна |  | итого | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 2023 г. |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 409,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,50 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 175,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,50 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского кожууна |  | итого | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 283,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,50 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Шекпээр Барун-Хемчикского кожууна |  | итого | 315,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,35 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 220,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,75 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 94,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,61 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Барлык Барун-Хемчикского кожууна |  | итого | 315,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,35 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 220,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,75 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 94,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,61 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Дон-Терезин Барун-Хемчикского кожууна |  | итого | 373,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 261,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,51 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 111,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,99 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского кожууна |  | итого | 1 102,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 330,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,90 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Шамбалыг Кызылского кожууна |  | итого | 533,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,87 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 373,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,67 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Кара-Хаак Кызылского кожууна |  | итого | 533,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,87 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 373,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,67 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Целинное Кызылского кожууна |  | итого | 533,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,87 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 373,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,67 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.19. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в  с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна |  | итого | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна |  | итого | 584,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,84 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 409,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,39 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 175,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,45 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.21. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна |  | итого | 708,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,72 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 496,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,11 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 212,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,62 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Арыг-Узуу Улуг-Хемского кожууна |  | итого | 546,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,44 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 382,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,51 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 163,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,93 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в  с. Эрзин Эрзинского кожууна |  | итого | 417,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,21 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 292,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,05 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 125,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,16 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Бай-Даг Эрзинского кожууна |  | итого | 492,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,96 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 345,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,07 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 147,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,89 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.25. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Нарын Эрзинского кожууна |  | итого | 465,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,17 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 325,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,62 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 139,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,55 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.26. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Морен Эрзинского кожууна |  | итого | 365,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,76 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 256,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,03 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 109,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,73 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.27. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Булун-Бажы Эрзинского кожууна |  | итого | 248,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,91 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 174,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,23 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 74,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,67 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.28. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  г. Кызыле |  | итого | 857,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 257,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,40 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.29. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Дерзиг-Аксы Каа-Хемского кожууна |  | итого | 749,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,01 | 0,00 | 2024 г. |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 524,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,31 | 0,00 |
| местный бюджет | 224,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,70 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.30. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Бурен-Хем Каа-Хемского кожууна |  | итого | 716,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716,44 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 501,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,51 | 0,00 |
| местный бюджет | 214,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,93 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.31. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в  с. Ильинка Каа-Хемского кожууна |  | итого | 2 609,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 609,74 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 826,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 826,82 | 0,00 |
| местный бюджет | 782,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782,92 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.32. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в  с. Сизим Каа-Хемского кожууна |  | итого | 2 258,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 258,73 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 581,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 581,11 | 0,00 |
| местный бюджет | 677,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,62 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.33. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Бай-Хаак Тандинского кожууна |  | итого | 2 428,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 428,33 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 699,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 699,83 | 0,00 |
| местный бюджет | 728,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,50 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.34. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в  с. Саглы Овюрского кожууна |  | итого | 2 710,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 710,47 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 897,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 897,33 | 0,00 |
| местный бюджет | 813,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,14 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.35. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в  с. Хандагайты Овюрского кожууна |  | итого | 3 211,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 211,99 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 248,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 248,39 | 0,00 |
| местный бюджет | 963,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963,60 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.36. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Эрги-Барлык Барун-Хемчикского кожууна |  | итого | 1 120,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120,61 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 784,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784,43 | 0,00 |
| местный бюджет | 336,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,18 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.37. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Хонделен Барун-Хемчикского кожууна |  | итого | 1 405,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405,24 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 983,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983,67 | 0,00 |
| местный бюджет | 421,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,57 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.38. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в  с. Кара-Хаак Кызылского кожууна |  | итого | 1 764,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764,37 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 235,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235,06 | 0,00 |
| местный бюджет | 529,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,31 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.39. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Целинное Кызылского кожууна |  | итого | 1 214,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214,17 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 849,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849,92 | 0,00 |
| местный бюджет | 364,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,25 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.40. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Баян-Кол Кызылского кожууна |  | итого | 846,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,70 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 592,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,69 | 0,00 |
| местный бюджет | 254,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,01 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.41. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Алдан-Маадыр Сут-Хольского кожууна |  | итого | 1 355,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355,24 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 948,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,67 | 0,00 |
| местный бюджет | 406,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,57 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.42. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Ишкин Сут-Хольского кожууна |  | итого | 1 355,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355,24 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 948,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,67 | 0,00 |
| местный бюджет | 406,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,57 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.43. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Кара-Холь Бай-Тайгинского кожууна |  | итого | 1 337,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 337,14 | 2025 г. |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,00 |
| местный бюджет | 401,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,14 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.44. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Кызыл-Даг Бай-Тайгинского кожууна |  | итого | 966,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966,94 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 676,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,86 |
| местный бюджет | 290,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,08 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.45. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Ээр-Хавак Бай-Тайгинского кожууна |  | итого | 2 334,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966,94 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 634,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,86 |
| местный бюджет | 700,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,08 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.46. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Бай-Тал Бай-Тайгинского кожууна |  | итого | 966,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966,94 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 676,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,86 |
| местный бюджет | 290,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,08 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.47. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Шуй Бай-Тайгинского кожууна |  | итого | 1 027,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027,37 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 719,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,16 |
| местный бюджет | 308,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,21 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.48. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в  с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна |  | итого | 4 809,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 809,89 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 366,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 366,92 |
| местный бюджет | 1 442,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442,97 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.49. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в  с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна |  | итого | 3 904,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 904,91 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 733,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 733,44 |
| местный бюджет | 1 171,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 171,47 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.50. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Сесерлиг Пий-Хемского кожууна |  | итого | 1 022,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022,71 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 715,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,90 |
| местный бюджет | 306,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,81 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.51. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Тарлаг Пий-Хемского кожууна |  | итого | 1 069,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069,20 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 748,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,44 |
| местный бюджет | 320,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,76 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.52. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Ак-Тал Чеди-Хольского кожууна |  | итого | 1 442,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442,97 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 010,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010,08 |
| местный бюджет | 432,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,89 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.53. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Холчук Чеди-Хольского кожууна |  | итого | 785,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,64 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 549,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,95 |
| местный бюджет | 235,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,69 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.54. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна |  | итого | 1 928,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928,87 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 350,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,21 |
| местный бюджет | 578,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,66 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.55. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Нарын Эрзинского кожууна |  | итого | 664,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,77 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 465,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,34 |
| местный бюджет | 199,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,43 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.56. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Бай-Даг Эрзинского кожууна |  | итого | 767,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,14 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,00 |
| местный бюджет | 230,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,14 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.57. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Ак-Дуруг Чаа-Хольского кожууна |  | итого | 634,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,56 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 444,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,19 |
| местный бюджет | 190,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,37 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.58. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Булун-Терек Чаа-Хольского кожууна |  | итого | 725,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,20 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 507,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,64 |
| местный бюджет | 217,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,56 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.59. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна |  | итого | 1 122,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122,72 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 785,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,90 |
| местный бюджет | 336,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,82 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.60. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского кожууна |  | итого | 1 046,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046,10 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 732,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,27 |
| местный бюджет | 313,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,83 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.61. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 8 ед. в  г. Кызыле |  | итого | 7 386,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 415,15 | 2 971,42 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 5 170,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090,59 | 2 079,98 |
| местный бюджет | 2 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 324,56 | 891,44 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Подпрограмма 3. Подпрограмма 3 «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва техникой, в том числе специализированной, на 2014-2025 годы» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | итого | 537 713,48 | 7 734,70 | 0,0 | 0,0 | 16 001,00 | 17 538,95 | 14 258,95 | 20 886,60 | 24 252,41 | 132 542,37 | 68 971,90 | 94 344,00 | 141 182,60 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 486 566,80 | 7 734,70 | 0,00 | 0,00 | 14 072,00 | 13 143,00 | 9 888,00 | 14 828,10 | 16 791,80 | 130 357,90 | 68 971,90 | 77 473,20 | 133 306,20 |
| местный бюджет | 51 146,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929,00 | 4 395,95 | 4 370,95 | 6 058,50 | 7 460,61 | 2 184,48 | 0,00 | 16 870,80 | 7 876,40 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. Приобретение техники, в том числе специализированной, для функционирования угольных складов |  | итого | 289 566,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 158,70 | 38 971,90 | 25 808,00 | 104 628,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 289 566,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 158,70 | 38 971,90 | 25 808,00 | 104 628,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Приобретение техники, в том числе специализированной, для угольных складов |  | итого | 52 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 12 300,00 | 10 300,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 52 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 12 300,00 | 10 300,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. Субсидии местным бюджетам на обеспечение специализированной коммунальной техникой предприятий жилищно-коммунального комплекса Республики Тыва |  | итого | 195 546,88 | 7 734,70 | 0,00 | 0,00 | 16 001,00 | 17 538,95 | 14 258,95 | 20 886,60 | 24 252,41 | 12 383,67 | 0,00 | 56 236,00 | 26 254,60 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 144 400,20 | 7 734,70 | 0,00 | 0,00 | 14 072,00 | 13 143,00 | 9 888,00 | 14 828,10 | 16 791,80 | 10 199,20 | 0,00 | 39 365,20 | 18 378,20 |
| местный бюджет | 51 146,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929,00 | 4 395,95 | 4 370,95 | 6 058,50 | 7 460,61 | 2 184,48 | 0,00 | 16 870,80 | 7 876,40 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Бай-Тайгинского кожууна |  | итого | 3 492,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 857,14 | 0,00 | 0,00 | 635,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 433,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 433,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 1 059,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,14 | 0,00 | 0,00 | 201,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Барун-Хемчикского кожууна |  | итого | 10 727,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 277,30 | 3 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 7 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592,00 | 2 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 3 220,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,30 | 1 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Дзун-Хемчикского кожууна |  | итого | 7 261,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 366,00 | 2 467,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 5 083,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 356,20 | 1 726,90 |
| местный бюджет | 2 178,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009,80 | 740,10 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.4. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Каа-Хемского кожууна |  | итого | 5 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 436,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491,00 | 1 024,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 999,50 | 0,00 | 0,00 | 1 043,70 | 716,80 |
| местный бюджет | 2 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 436,50 | 0,00 | 0,00 | 447,30 | 307,20 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.5. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Кызылского кожууна |  | итого | 6 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 4 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 1 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.6. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Монгун-Тайгинского кожууна |  | итого | 2 679,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,71 | 0,00 | 0,00 | 617,46 | 0,00 | 0,00 | 1 276,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 877,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 433,86 | 0,00 | 0,00 | 893,20 |
| местный бюджет | 802,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,71 | 0,00 | 0,00 | 183,60 | 0,00 | 0,00 | 382,80 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.7. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Овюрского ко-жууна |  | итого | 3 396,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,71 | 0,00 | 0,00 | 711,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 313,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 433,86 | 0,00 | 0,00 | 1 330,00 |
| местный бюджет | 1 082,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,71 | 0,00 | 0,00 | 277,14 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.8. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Пий-Хемского кожууна |  | итого | 5 052,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 561,94 | 0,00 | 1 491,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 520,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 476,60 | 0,00 | 1 043,70 | 0,00 |
| местный бюджет | 1 532,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085,34 | 0,00 | 447,30 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Сут-Хольского кожууна |  | итого | 5 489,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 989,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 603,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 015,00 | 0,00 | 0,00 | 1 588,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 1 885,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.10. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Тандинского кожууна |  | итого | 9 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 6 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 921,00 | 0,00 | 0,00 | 3 430,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 2 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 705,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.11. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Тере-Хольского кожууна |  | итого | 6 677,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827,26 | 0,00 | 0,00 | 3 850,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 4 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910,00 | 0,00 | 0,00 | 2 695,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 2 072,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,26 | 0,00 | 0,00 | 1 155,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.12. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Тес-Хемского кожууна |  | итого | 8 276,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 274,28 | 0,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 3 652,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 6 112,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592,00 | 0,00 | 1 963,70 | 0,00 | 0,00 | 2 556,40 | 0,00 |
| местный бюджет | 2 164,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,28 | 0,00 | 386,30 | 0,00 | 0,00 | 1 095,60 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.13. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Тоджинского кожууна |  | итого | 3 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 880,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330,00 | 1 316,00 |
| местный бюджет | 1 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 564,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.14. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Улуг-Хемского кожууна |  | итого | 7 630,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,76 | 0,00 | 0,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 4 670,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954,81 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 2 959,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,95 | 0,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.15. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Чаа-Хольского кожууна |  | итого | 9 977,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,00 | 0,00 | 1 048,00 | 2 454,60 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 6 955,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,86 | 0,00 | 733,60 | 1 718,20 |
| местный бюджет | 3 021,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,14 | 0,00 | 314,40 | 736,40 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.16. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Чеди-Хольского кожууна |  | итого | 4 004,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 849,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 966,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 671,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 294,30 | 0,00 |
| местный бюджет | 1 038,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,70 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.17. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Эрзинского кожууна |  | итого | 5 247,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,13 | 0,00 | 2 799,00 | 1 849,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 687,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,86 | 0,00 | 1 959,30 | 1 294,30 |
| местный бюджет | 1 559,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,27 | 0,00 | 839,70 | 554,70 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.18. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд г. Кызыла |  | итого | 73 314,30 | 7 734,70 | 0,00 | 0,00 | 9 179,00 | 0,00 | 0,00 | 16 936,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 060,00 | 13 404,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 56 601,60 | 7 734,70 | 0,00 | 0,00 | 9 179,00 | 0,00 | 0,00 | 12 063,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 242,00 | 9 382,80 |
| местный бюджет | 16 712,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 873,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 818,00 | 4 021,20 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.19. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд г. Ак-Довурака |  | итого | 16 054,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151,36 | 3 850,24 | 0,00 | 4 500,00 | 5 553,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 14 167,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510,36 | 2 604,00 | 0,00 | 4 500,00 | 5 553,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 1 887,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,00 | 1 246,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Подпрограмма 4 «Формирование современной городской среды на территориях муниципальных образований Республики Тыва на 2017 год» | Министерство строительства Республики Тыва | итого | 75 088,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 088,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 71 334,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 334,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 753,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 753,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | итого | 46 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 44 529,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 529,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 343,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 343,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Благоустройство общественных территорий |  | итого | 24 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 23 689,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 689,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 246,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 246,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) |  | итого | 3 279,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 279,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 3 115,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 115,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 163,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Подпрограмма «Чистая вода на 2019-2024 годы» | Министерство строительства Республики Тыва | итого | 2 780 348,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 847,40 | 158 800,00 | 112 199,86 | 157 009,48 | 834 241,80 | 1 450 249,65 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 2 513 282,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 168,90 | 157 212,00 | 110 410,10 | 155 439,30 | 824 469,80 | 1 198 581,99 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 267 066,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,50 | 1 588,00 | 1 789,76 | 1 570,18 | 9 772,00 | 251 667,66 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской округ «Город Кызыл Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Повысительная насосная станция, мкрн. «Иркутский»,  г. Кызыл |  | итого | 76 021,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 021,35 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 75 261,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 261,10 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 760,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,25 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 Подводящие сети водопровода для объекта «Повысительная насосная станция «Иркутская» |  | итого | 255 409,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 409,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 252 855,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 855,70 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 554,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 554,10 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. Завершение строительства водопровода III очереди в г. Кызыле |  | итого | 383 194,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 194,27 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 379 362,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 362,33 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 831,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 831,94 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской округ «Город Ак-Довурак» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4. Реконструкция водозабора в г. Ак-Довураке |  | итого | 643 755,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 667,48 | 602 088,07 | 0,00 | правительством республики от 20 января 2023 г. № ВХ-11-639/2023 направлено обращение на имя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации И.Э. Файзуллина с просьбой рассмотреть возможность перераспределения бюджетных ассигнований в размере 358 902,10 тыс. рублей с 2024 года на 2023 год |
| федеральный бюджет | 398 723,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 821,40 | 358 902,10 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 245 032,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 1 846,08 | 243 185,97 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чеди-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5. Реконструкция водозабора в с. Хову-Аксы |  | итого | 331 819,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 847,40 | 133 025,56 | 7 127,32 | 27 628,89 | 96 190,29 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 328 143,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 168,90 | 131 695,300 | 6 698,66 | 27 352,60 | 95 228,30 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 675,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,50 | 1 330,260 | 428,66 | 276,29 | 961,99 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пий-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6. Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Туране |  | итого | 109 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 588,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 108 492,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 492,12 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 095,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095,88 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чаа-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7. Реконструкция водозабора в с. Чаа-Холь |  | итого | 100 215,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 215,70 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 99 213,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 213,54 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 002,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002,16 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кызылский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8. Строительство водозабора с сетями водопровода для объекта «Проект комплексной застройки территории мкрн. Преображенский в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва с наружными инженерными сетями» |  | итого | 528 712,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 952,88 | 163 759,57 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 523 425,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 303,30 | 162 121,90 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 5 287,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 649,58 | 1 637,67 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Барун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9. Реконструкция водозабора и строительство водовода в с. Кызыл-Мажалык |  | итого | 91 404,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 404,04 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 90 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 490,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 914,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,04 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Улуг-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.10. Реконструкция водозабора, г. Шагонар |  | итого | 260 227,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 774,44 | 105 072,54 | 129 380,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 257 314,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 516,70 | 103 711,44 | 128 086,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 912,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,74 | 1 361,10 | 1 293,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Подпрограмма «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2023-2027 годы» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | итого | 616 785,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 539,00 | 494 246,15 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 508 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 400,00 | 391 400,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 5 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 139,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 102 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 846,15 | 0,00 |
| 6.1. Мероприятия по сфере реализации «водоснабжение» |  | итого | 277 815,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 377,00 | 222 438,30 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 229 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 063,00 | 176 130,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 314,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 46 308,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 308,30 | 0,00 |
| Городской округ «город Кызыл Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1. Реконструкция участка трубопровода системы холодного водоснабжения г. Кызыла, от Левобережного водозабора до колодца вблизи дома № 85 по улице Ленина |  | итого | 117 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 276,00 | 93 898,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 96 664,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 298,00 | 74 366,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 19 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 532,00 | 0,00 |
| Улуг-Хемский кожуун г. Шагонар | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2. Реконструкция трубопроводов системы водоснабжения г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна по улицам: Сельская, Юбилейная, Улуг-Хемская, Саяно-Шушенская, Рабочая, Гагарина, Фестивальная, Октябрьская |  | итого | 160 641,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 101,00 | 128 540,30 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 132 529,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 765,00 | 101 764,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 26 776,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 776,30 | 0,00 |
| 6.2. Мероприятия по сфере реализации «водоотведение» |  | итого | 117 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 270,00 | 93 895,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 96 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 294,00 | 74 366,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 19 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 529,00 | 0,00 |
| Улуг-Хемский кожуун г. Шагонар | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1. Реконструкция трубопроводов системы водоотведения г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна по улицам: Горная, Улуг-Хемская, Саяно-Шушенская, Новоселов, Гагарина, Фестивальная, Студенческая, Енисейская, Октябрьская |  | итого | 117 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 270,00 | 93 895,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 96 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 294,00 | 74 366,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 19 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 529,00 | 0,00 |
| 6.3. Мероприятия по сфере реализации «теплоснабжение» |  | итого | 221 804,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 892,00 | 177 912,85 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 182 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 043,00 | 140 904,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 849,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 37 008,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 008,85 | 0,00 |
| Городской округ «город Кызыл Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1. Реконструкция участка тепловых сетей г. Кызыла от тепловой камеры ТК-211 до ЦТП 41 |  | итого | 80 204,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 955,00 | 64 249,85 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 66 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 287,00 | 50 882,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 13 367,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 367,85 | 0,00 |
| 6.3.2. Реконструкция участка тепловых сетей г. Кызыла от тепловой камеры ТК-207 до ЦТП 85 и переподключение абонентов |  | итого | 92 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 335,00 | 74 128,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 76 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 565,00 | 58 710,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 15 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 418,00 | 0,00 |
| 6.3.3. Строительство тепловых сетей от тепловой камеры вблизи ДК Енисей (г. Кызыл, ул. Набережная, д. 80) до котельной по адресу: г. Кызыл, ул. Набережный переулок 1 (подключение котельной АТП-3) |  | итого | 49 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 602,00 | 39 535,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 40 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 191,00 | 31 312,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 8 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 223,00 | 0,00 |

Приложение № 2

к государственной программе Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности  
функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

государственной программы «Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального хозяйства

Республики Тыва на 2014-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы контрольного события государственной программы | Ответственные за исполнение | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | | 2017 год | | | | 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | | 2023 год | | | | 2024 год | | | | 2025 год | | | |
| I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| I. | Подпрограмма 1 «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 20142025 годы» в том числе: | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Комплексное развитие систем водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Кызыл | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Строительство напорного коллектора по ул. Каа-Хем г. Кызыла |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Очистные сооружения до мощности 50 тыс. м куб. г. Кызыла. Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3. | Модернизация КНС-1, 2, 3, 4, 5 с диспетчеризацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Станция слива жидких бытовых отходов (кредиторская задолженность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Строительство канализационного коллектора в мкрн. 6а г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Ак-Довурак | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6. | Очистные сооружения в г.Ак-Довураке. Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Строительство очистных сооружений, г. Ак-Довурак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Модернизация КНС № 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улуг-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.9. | Очистные сооружения в г. Шагонаре. Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Реконструкция очистных сооружений в г. Шагонаре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. | Модернизация существующих канализационных сетей (29,0 км) в г. Шагонаре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| Барун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.12. | Очистные сооружения в с. Кызыл-Мажалык. Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13. | Строительство очистных сооружений в с. Кызыл-Мажалык |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чаа-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.14. | Очистные сооружения в с. Чаа-Хол. Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15. | Строительство очистных сооружений в с. Чаа-Холь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| Чеди-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.16. | Очистные сооружения. Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17. | Строительство очистных сооружений в с. Хову-Аксы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18. | Реконструкция существующих канализационных сетей в с. Хову-Аксы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| Пий-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.19. | Очистные сооружения. Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| Тандинский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.20. | Очистные сооружения. Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызылский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.21. | Строительство Каа- Хемского канализационного коллектора, 2 очередь (мкрн. Энергетиков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22. | Строительство Каа-Хемского канализационного коллектора, 2 очередь, 3 этап (от камеры гашения до Кызылской ТЭЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2 Комплексное развитие систем теплоснабжения | Министерство строительства Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Кызыл | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Строительство модульной котельной в правобережной части города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Строительство автономной котельной на твердом топливе для объекта «Президентское кадетское училище на 150 мест в г. Кызыле» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| Пий-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3. | Модернизация центральной котельной в  г. Туране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| 1.2.4. | Реконструкция тепловых сетей в г. Туране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Модернизация котельной № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| Тандинский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.6. | Модернизация центральной котельной в  с. Бай-Хаак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| 1.2.7. | Реконструкция тепловых сетей в с. Бай-Хаак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8. | Технологическое присоединение для электроснабжения жилых домов для детей-сирот, Тандинский район,  с. Дурген |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каа-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.9. | Модернизация центральной котельной в  с. Сарыг-Сеп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10. | Реконструкция тепловых сетей в с. Сарыг-Сеп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызылский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.11. | Модернизация центральной котельной в  с. Сукпак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12. | Реконструкция тепловых сетей в с. Сукпак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| 1.2.13. | Модернизация центральной котельной в  с. Целинное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| 1.2.14. | Реконструкция тепловых сетей в пгт. Каа-Хем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| Дзун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.15. | Поставка и монтаж модульной котельной в  г. Чадане (жилфонд) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16. | Строительство и обустройство угольных складов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3  Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры микрорайона малоэтажной застройки | Министерство строительства Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Кызыл | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Создание коммунальной инфраструктуры для района малоэтажной застройки № 10 по ул. Московской,  г. Кызыл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Создание коммунальной инфраструктуры для мкрн. Левобережных дач по ул. Станционная, г. Кызыл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Застройка 1-го квартала мкрн. «Спутник» (наружные инженерные сети) |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Строительство инженерной инфраструктуры застройки I квартала мкрн. «Спутник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Создание коммунальной инфраструктуры кварталов III и IV мкрн. «Спутник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. | Создание коммунальной инфраструктуры мкрн. по ул. Московской (для многодетных семей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. | Создание коммунальной инфраструктуры к строящемуся спортивно-культурному центру в пгт. Каа-Хем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| 1.3.8. | Наружные инженерные сети и благоустройство к жилым домам по ул. Ангарский Бульвар, 31а ГК № 7417 от 09.08.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9. | Техприсоединение дог. № 2016-5-В от 08.11.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.10. | Техприсоединение дог. № 2016-5-К от 08.11.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.11. | Наружные инженерные сети к жилым домам по ул. Иркутская  г. Кызыл Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.12. | Наружные инженерные сети к жилым домам ул. Дружбы 26, 28, 30, 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.13. | Наружные инженерные сети к жилому дому 31а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.14. | Наружные инженерные сети к жилым домам, Южная часть  г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.15. | Наружные инженерные сети к жилым домам  ул. Проточная, ул. Пушкина  г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.16. | Строительство инженерных сетей строящегося дома по ул. Дружбы, д. 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.17. | Сети водопровода по ул. Красных партизан  г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.18. | Строительство инженерных сетей к объекту «Терапевтический корпус,  г. Кызыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.19. | Разработка технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности (Терапевтический корпус) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чеди-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.20. | Наружные инженерные сети к жилым домам  с. Хову-Аксы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.21. | Наружные инженерные сети для школы в с. Кызыл-Мажалык |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Раздел 4  Субсидирование муниципальных организаций коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Субсидии на возмещение убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на тепловую и электрическую энергию, водоснабжение и водоотведения, вырабатываемыми муниципальными организациями коммунального комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энерго/теплоресурсов и воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  | март |  | сентябрь |  | март |  | сентябрь |  | март |  | сентябрь |  | март |  | сентябрь |  |
| 1.5. | Реализация системы по вывозу ТКО и ликвидации стихийных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Реализация системы по вывозу ТКО и ликвидации стихийных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь |  | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь |  | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь |  | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь |
| 1.5.2. | Приобретение оборудования по сбору ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | октябрь |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  |
| 1.6. | Капитальные вложения в объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  |
| II. | Подпрограмма 2 «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Тарлаг Пий-Хемского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Сарыг-Холь Овюрского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Терлиг-Хая Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Шуурмак Тес-Хемского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Тоолайлыг Монгун-Тайгинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. У-Шынаа Тес-Хемского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Качык Эрзинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Саглы Овюрского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Хонделен Барун-Хемчикского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Аксы-Барлык Барун-Хемчикского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Шекпээр Барун-Хемчикского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Барлык Барун-Хемчикского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Дон-Терезин Барун-Хемчикского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Шамбалыг Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Кара-Хаак Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Целинное Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Арыг-Узуу Улуг-Хемского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Эрзин Эрзинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24 | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Бай-Даг Эрзинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Нарын Эрзинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Морен Эрзинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.27. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Булун-Бажы Эрзинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.28. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в г. Кызыл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.29. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Дерзиг-Аксы Каа-Хемского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |
| 2.30. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Бурен-Хем Каа-Хемского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |
| 2.31. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Ильинка Каа-Хемского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |
| 2.32. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Сизим Каа-Хемского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |
| 2.33. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Бай-Хаак Тандинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |
| 2.34. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Саглы Овюрского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |
| 2.35. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Хандагайты Овюрского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |
| 2.36. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Эрги-Барлык Барун-Хемчикского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |
| 2.37. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Хонделен Барун-Хемчикского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |
| 2.38. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Кара-Хаак Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |
| 2.39. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Целинное Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |
| 2.40. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Баян-Кол Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |
| 2.41. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Алдан-Маадыр Сут-Хольского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |
| 2.42. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Ишкин Сут-Хольского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |
| 2.43. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Кара-Холь Бай-Тайгинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | июль |  |
| 2.44. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Кызыл-Даг Бай-Тайгинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | июль |  |
| 2.45. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Ээр-Хавак Бай-Тайгинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | июль |  |
| 2.46. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Бай-Тал Бай-Тайгинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | июнь |  |
| 2.47. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Шуй Бай-Тайгинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |
| 2.48. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |
| 2.49. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |
| 2.50. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Сесерлиг Пий-Хемского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |
| 2.51. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Тарлаг Пий-Хемского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |
| 2.52. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Ак-Тал Чеди-Хольского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |
| 2.53. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Холчук Чеди-Хольского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |
| 2.54. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |
| 2.55. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Нарын Эрзинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |
| 2.56. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Бай-Даг Эрзинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |
| 2.57. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Ак-Дуруг Чаа-Хольского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |
| 2.58. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Булун-Терек Чаа-Хольского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |
| 2.59. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |
| 2.60. | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |
| 2.61. | Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 8 ед. в г. Кызыле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  |  |
| III. | Подпрограмма 3 «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва техникой, в том числе специализированной на 2014-2025 годы» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение техники, в том числе специализированной, для функционирования угольных складов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Приобретение техники, в том числе специализированной для угольных складов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Субсидии местным бюджетам на обеспечение специализированной коммунальной техникой предприятий жилищно-коммунального комплекса Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бай-Тайгинский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | Приобретение специализированной коммунальной техники Бульдозер ДТ-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Приобретение специализированной коммунальной техники  Погрузочно-уборочная машина ПУМ-4853 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Автогрейдер ДЗ-98Т-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дзун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Автогидроподъемник телескопический АПТ-17 (5местная, на базе ГАЗ-3309) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Самосвал КАМАЗ 651156056-78 (№ 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |
| 3.8. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каа-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9. | Приобретение специализированной коммунальной техники  ГАЗ САЗ 35072-10 на базе ГАЗ-3309 самосвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |
| 3.10. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Ассенизаторская машина КАМАЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Экскаватор на базе трактора Беларусь МТЗ-82 ЭО-2621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |
| Кызылский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.12. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Экскаватор-погрузчик ЭП- 2626ЕМ (04) на базе МТЗ- 82,1 объем ковша 0,8 куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Вакуумная автомашина (автоцистерна вакуумная на шасси) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14. | Приобретение специализированной коммунальной техники  ГАЗ САЗ-39014-10 Вакуумная машина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Мусоровоз ГАЗ САЗ-390111 с боковой загрузкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монгун-Тайгинский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.16. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Автопогрузчик ТО-18БЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Погрузочно-уборочная машина ПУМ-4853 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| Овюрский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.19. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Мусоровоз с боковой загрузкой ГАЗ САЗ-3901-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Поливомоечная машина ОПМ-3,5 на базе трактора МТЗ-82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.21. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.22. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Ассенизаторская машина ГАЗ-53 КО-503В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| Пий-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.23. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Ассенизаторская машина ГАЗ-53 КО-503В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.24. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Трактор МТЗ 82.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Экскаватор на базе Беларусь МТЗ-82 ЭО-2621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| Сут-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.26. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Ассенизатор на базе ГАЗон Next |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Экскаватор на базе Беларусь ЕМ на шасси Беларусь 82.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.28. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тандинский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.29. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Мусоровоз с боковой загрузкой ГАЗ САЗ-3901-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.30. | Приобретение специализированной коммунальной техники Экскаватор ЭО 33211А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.31. | Приобретение специализированной коммунальной техники Бульдозер ДТ-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |
| Тере-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.32. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Комбинированная дорожная машина на базе автомашины УРАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.33. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Трактор МТЗ 82.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тес-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.34. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.35. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Трактор МТЗ 82.1 с навесным оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.36. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Ассенизаторская машина ГАЗ-53 КО-503В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тоджинский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.37. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.38. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Колесный трактор МТЗ-82 с прицепом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.39. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Погрузочно-уборочная машина ПУМ-4853 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| Улуг-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.40. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.41. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Трактор Беларусь 82.1 с коммунальным отвалом КО- 4, щетка ZKT-80/82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.42. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.43. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Ассенизаторская машина ГАЗ-53 КО-503В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| Чаа-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.44. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Экскаватор ЕК-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.45. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Погрузочно-уборочная машина ПУМ-4853 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.46. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.47. | Приобретение специализированной коммунальной техники  ГАЗ САЗ 35072-10 на базе ГАЗ-3309 самосвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| Чеди-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.48. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Колесный трактор МТЗ-82 с прицепом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.49. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Экскаватор бульдозер ЭО- 2621 ЕМ на шасси Беларус 82.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.50. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Ассенизаторская машина ГАЗ-53 КО-503В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| Эрзинский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.51. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Погрузочно-уборочная машина ПУМ-4853 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| 3.52. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Машина вакуумная КО- 505А-1 на базе Камаз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Кызыл | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.53. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Мусоровоз на шасси КАМАЗ 65115-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.54. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Автогидроподъемник телескопический АПТ-17 (5местная, на базе ГАЗ-3309) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.55. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Самосвал КАМАЗ 651156056-78 (№3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.56. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Универсальная дорожная машина КО-829 А1-01 на шасси КАМАЗ 43253 |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.57. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Тротуароуборочная машина КО-718 (плуг, щётка, ротор, пескоразбрасыватель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| 3.58. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.59. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Автоцистерна вакуумная 4671И6 на шасси КАМАЗ65115-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.60. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Мусоровоз с боковой загрузкой на шасси ГАЗ-С41R13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.61. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Эвакуатор ГАЗ- А21Я22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.62. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Машина вакуумная КО- 505А-1 на базе КАМАЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.63. | Приобретение специализированной коммунальной техники  СнП-17 снегопогрузчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.64. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Фронтальный погрузчик на базе МТЗ 82.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.65. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Минипогрузчик LIUGO № GCLG375 |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.66. | Приобретение специализированной коммунальной техники  ДЗ-298 автогрейдер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.67. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Бульдозер Б-170 на базе трактора Т-170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| 3.68. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Разметочная машина Газель «Шмель11А» на базе Газель, оборудование фирмы Грако |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Ак-Довурак | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.69. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Экскаватор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.70. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Трактор Белорус 82.1 с прицепом тракторный самосвальный 2 ПТС-4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.71. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Фронтальный погрузчик на базе МТЗ82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.72. | Приобретение специализированной коммунальной техники  КО-829Б полив., плуж., щет. КАМАЗ-43253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.73. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Автовышка ПСС-131.18Э на базе ЗИЛ 433362. Высота подъема 18м, грузоподъемность 200 кг. АГП -18.04 (ПСС-131.18Э) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.74. | Приобретение специализированной коммунальной техники  Автовышка на шасси Г АЗ- 3308 Садко Высота подъема 14м электроизоляция 1000V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. | Подпрограмма 4 «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Республики Тыва на 2017 год» | Министерство строительства Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | Подпрограмма 5 Чистая вода на 2019-2024 годы (в рамках национального проекта «жилье и городская среда) | Министерство строительства Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской округ «Город Кызыл Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Строительство повысительной насосной станции в мкрн «Иркутский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Подводящие сети водопровода для объекта: Повысительная насосная станция Иркутская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Завершение строительства водопровода III очереди в  г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |
| Барун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4. | Реконструкция водозабора и строительство водовода в  с. Кызыл-Мажалык |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |
| Чеди-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5. | Реконструкция водозабора и магистрального водовода в  с. Хову-Аксы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пий-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6. | Реконструкция водозабора и строительство водовода в  г. Туране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |
| 5.7. | Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Ак-Довурак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |
| Чаа-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8. | Реконструкция водозабора с обустройством станции водоподготовки в с. Чаа-Холь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кызылский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9. | Строительство объекта «Проект комплексной застройки территории мкрн. Преображенский в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва с наружными инженерными сетями. Водозабор с сетями водопровода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |
| Улуг-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.10. | Реконструкция водозабор,  г. Шагонар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к государственной программе Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

О Б Ъ Е М

налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты разных уровней

за счет государственной программы Республики Тыва «Повышение

эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

тыс. рублей

| Наименование показателя | Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансовых средств госпрограммы из республиканского бюджет из них: | 5 903 704,68 | 7 734,70 | 40 478,50 | 95 003,40 | 155 045,59 | 306 721,94 | 385 002,59 | 57 466,02 | 265 810,02 | 1 110 868,43 | 648 637,20 | 2 120 829,29 | 710 107,00 |
| 1. Подпрограмма «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2025 годы», в том числе | 5 090 223,90 | 0,00 | 40 478,50 | 95 003,40 | 137 219,61 | 288 611,04 | 370 606,09 | 41 049,92 | 247 228,46 | 978 940,36 | 562 023,30 | 1 771 975,43 | 557 087,80 |
| 1.1. Плановое поступление НДС (20 процентов) | 1 018 044,78 | 0,00 | 8 095,70 | 19 000,68 | 27 443,92 | 57 722,21 | 74 121,22 | 8 209,98 | 49 445,69 | 195 788,07 | 112 404,66 | 354 395,09 | 111 417,56 |
| 1.2. Плановое поступление НДФЛ (13 процентов) | 661 729,11 | 0,00 | 5 262,21 | 12 350,44 | 17 838,55 | 37 519,44 | 48 178,79 | 5 336,49 | 32 139,70 | 127 262,25 | 73 063,03 | 230 356,81 | 72 421,41 |
| 2. Подпрограмма «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы», в том числе | 56 093,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 967,90 | 3 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 870,00 | 19 713,00 | 19 713,00 |
| 2.1. Плановое поступление НДС (20 процентов) | 9 644,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993,58 | 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 942,60 | 3 942,60 |
| 2.2. Плановое поступление НДФЛ (13 процентов) | 6 269,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,83 | 497,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 562,69 | 2 562,69 |
| 3. Подпрограмма «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва техникой, в том числе специализированной, на 2014-2025 годы», в том числе | 486 566,80 | 7 734,70 | 0,00 | 0,00 | 14 072,00 | 13 143,00 | 9 888,00 | 14 828,10 | 16 791,80 | 130 357,90 | 68 971,90 | 77 473,20 | 133 306,20 |
| 3.1. Плановое поступление НДС (20 процентов) | 97 313,36 | 1 546,94 | 0,00 | 0,00 | 2 814,40 | 2 628,60 | 1 977,60 | 2 965,62 | 3 358,36 | 26 071,58 | 13 794,38 | 15 494,64 | 26 661,24 |
| 3.2. Плановое поступление НДФЛ (13 процентов) | 63 253,68 | 1 005,51 | 0,00 | 0,00 | 1 829,36 | 1 708,59 | 1 285,44 | 1 927,65 | 2 182,93 | 16 946,53 | 8 966,35 | 10 071,52 | 17 329,81 |
| 4. Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территориях муниципальных образований Республики Тыва на 2017 год», в том числе | 3 753,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 753,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. Плановое поступление НДС (18 процентов) | 750,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Плановое поступление НДФЛ (13 процентов) | 488,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Подпрограмма «Чистая вода на 2019-2024 годы», в том числе | 267 066,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,50 | 1 588,00 | 1 789,76 | 1 570,18 | 9 772,00 | 251 667,66 | 0,00 |
| 5.1. Плановое поступление НДС (20 процентов) | 53 413,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,70 | 317,60 | 357,95 | 314,04 | 1 954,40 | 50 333,53 | 0,00 |
| 5.2. Плановое поступление НДФЛ (13 процентов) | 34 718,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,21 | 206,44 | 232,67 | 204,12 | 1 270,36 | 32 716,80 | 0,00 |
| Всего налогов | 1 945 625,44 | 2 552,45 | 13 357,91 | 31 351,12 | 51 165,04 | 101 218,24 | 127 050,85 | 18 963,79 | 87 717,31 | 366 586,58 | 211 453,18 | 699 873,67 | 234 335,31 | »; |

13) приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5

к государственной программе Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

Подлежащие строительству и реконструкции системы

локального водоснабжения в Республике Тыва

на 2018-2025 годы

| №  п/п | Наименование муниципального образования | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство локальных систем водоснабжения, создание и обустройство зон санитарной охраны | | | | | | | | | | |
| 1 | Бай-Тайгинский кожуун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2 | Барун-Хемчикский кожуун | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Дзун-Хемчикский кожуун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Каа-Хемский кожуун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 5 | Кызылский кожуун | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 |
| 6 | Монгун-Тайгинский кожуун | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 7 | Овюрский кожуун | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 8 | Пий-Хемский кожуун | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Сут-Хольский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Тандинский кожуун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Тес-Хемский кожуун | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Улуг-Хемский кожуун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Чаа-Хольский кожуун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | Чеди-Хольский кожуун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | Эрзинский кожуун | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 9 |
| 16 | г. Кызыл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | Итого | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 20 | 70 |
| 2. Реконструкция локальных систем водоснабжения, создание и обустройство зон санитарной охраны | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Кызыл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
|  | Всего (единиц) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 24 | 78 | »; |

14) приложения № 7-8 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 7

к государственной программе Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

С В Е Д Е Н И Я

о количестве трудоустраиваемых граждан на временные и

сезонные работы в рамках государственной программы Республики

Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования

жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

(чел.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | В том числе по годам: | | | | | | | | | | | | Всего трудоустроенных граждан в период реализации государственной программы |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Подпрограмма «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2025 годы», в том числе: | 0 | 20 | 33 | 33 | 33 | 33 | 53 | 35 | 36 | 41 | 45 | 36 | 398 |
| на постоянные работы, очистные сооружения |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 15 | 11 | 12 | 113 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сезонные работники, привлекаемые при строительстве объектов | 0 | 15 | 23 | 23 | 23 | 23 | 43 | 26 | 25 | 26 | 34 | 24 | 285 |
| 2. Подпрограмма «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025», в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 59 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 24 | 216 |
| на постоянную работу для обслуживания и сбора платежей с населения за потребляемую воду | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| сезонные работники, привлекаемые при строительстве локальных систем водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 24 | 160 |
| 3. Подпрограмма «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва техникой, в том числе специализированной, на 2014-2025 годы», в том числе: | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 67 | 10 | 19 | 13 | 146 |
| водитель на технику, в том числе специализированную | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 67 | 10 | 19 | 13 | 146 |
| 4. Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территориях муниципальных образований Республики Тыва на 2017 год» | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| сезонные работники, привлекаемые при строительстве локальных систем водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 5. Подпрограмма «Чистая вода на 2019-2024 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 125 | 110 | 172 | 123 | 78 | 0 | 648 |
| на постоянную работу для обслуживания и сбора платежей с населения за потребляемую воду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 75 | 48 | 87 | 38 | 0 | 288 |
| сезонные работники, привлекаемые при строительстве объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 85 | 35 | 124 | 36 | 40 | 0 | 360 |
| Всего за период реализации государственной программы | 4 | 20 | 33 | 139 | 128 | 140 | 183 | 152 | 275 | 195 | 166 | 73 | 1508 |

Приложение № 8

к государственной программе Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ)

реализации государственной программы Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого индикатора  (показателя) | Единица измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Обновление технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства техникой, в том числе специализированной | единиц | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 67 | 10 | 19 | 13 |
| 2. Снижение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии до 2022 года включительно на 29 процентов | процентов |  |  |  |  | на 3,625 | на 3,625 | на 3,625 | на 3,625 | на 3,625 |  |  |  |
| 3. Сохранение рабочих мест в действующих малых котельных и водоснабжающих организациях | единиц |  |  |  |  |  |  |  | 604 | 604 | 546 | 546 | 546 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, в том числе: | единиц |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирных домов | единиц |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общего пользования | единиц |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | единиц |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Повышение обеспеченности подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды | единиц |  |  |  |  | 5 | 4 |  |  |  | 21 | 24 | 24 |
| строительство локальных систем водоснабжения | единиц |  |  |  |  | 5 | 4 |  |  |  | 21 | 20 | 20 |
| реконструкция локальных систем водоснабжения | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |
| 6. Создание рабочих мест | единиц | 4 | 20 | 33 | 139 | 128 | 140 | 183 | 152 | 275 | 195 | 166 | 73 |
| 7. Уровень износа коммунальной инфраструктуры на 2017 год и снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 60 процентов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по теплоснабжению на 2017 год составляет 75,6 процента | процентов |  |  |  | уменьшается на 8,4 | уменьшается на 8,4 | уменьшается на 8,4 |  |  |  |  | уменьшается на 25,2 | уменьшается на 25,2 |
| по водоснабжению на 2017 год составляет 77 процентов | процентов |  |  |  | уменьшается на 8,5 | уменьшается на 8,5 | уменьшается на 8,5 |  |  |  |  | уменьшается на 25,5 | уменьшается на 25,5 |
| по водоотведению на 2017 год составляет 57,1 процента | процентов |  |  |  | уменьшается на 6,3 | уменьшается на 6,3 | уменьшается на 6,3 | уменьшается на 6,3 | уменьшается на 6,3 | уменьшается на 6,3 | уменьшается на 6,3 | уменьшается на 6,3 | уменьшается на 6,3 |
| 8. Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в 2024 году до показателя 47,6 процента (базовое значение 24,5 процента) | процентов |  |  |  |  |  | 24,7 | 25,7 | 28 | 38,1 | 43,7 | 47,6 |  |
| 9. Суммарный прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию (базовое значение 75 575 чел.) | человек |  |  |  |  |  |  |  | на 3731 | на 3 779 | на 22 087 | на 35 025 |  |
| 10. Повышение качества питьевой воды из систем централизованного водоснабжения посредством строительства и реконструкции систем водоснабжения | штук |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 10 |  |
| 11. Строительство и обустройство угольных складов | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 6 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 12. Ликвидация стихийных свалок | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 6 |  |  |
| 13. Приобретение оборудования по сбору ТКО | штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 143 | 100 | 100 | »; |

15) приложение № 11 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 11

к государственной программе Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

П Р А В И Л А

предоставления субсидий из республиканского бюджета

Республики Тыва бюджетам муниципальных образований

на возмещение понесенных затрат, связанных с применением

государственных регулируемых цен на тепловую

и электрическую энергию, водоснабжение и водоотведение,

вырабатываемыми организациями коммунального

комплекса, понесенных в процессе выработки

и (или) транспортировки энерго-, теплоресурсов и воды

I. Общие положения

1. Настоящее правило определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований на возмещение понесенных затрат тепло-, водоснабжающим организациям в связи с применением государственных регулируемых цен на тепловую и электрическую энергию, водоснабжение и водоотведение, вырабатываемых организациями коммунального комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энерго-, теплоресурсов и воды (далее – Правила).

2. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение следующих затрат:

а) на возмещение потребленной электрической энергии, а также на уплату кредиторской задолженности по данным направлениям;

б) на возмещение тепловой энергии, а также на уплату кредиторской задолженности по данным направлениям;

в) на возмещение потребленных услуг водоснабжения и водоотведения, а также на уплату кредиторской задолженности по данным направлениям;

г) на возмещение приобретенного топлива, в том числе дров, каменного угля, газообразного топлива и дизельного топлива;

д) на возмещение транспортных расходов, в том числе по перевозке топлива, а также на уплату кредиторской задолженности по данным направлениям;

е) на возмещение приобретенных материалов и оборудований, которые обеспечивают бесперебойное обеспечение услуг (кроме административно-хозяйственных расходов);

ж) на возмещение задолженности в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды;

з) на возмещение кредиторской задолженности по оплате труда работникам получателей субсидии.

3. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва (далее – Главный распорядитель).

4. Получателями субсидий являются организации коммунального комплекса муниципальных образований, которые понесли затраты в процессе выработки и (или) транспортировки энерго-, теплоресурсов и воды, находящиеся на территории Республики Тыва (далее – получатель субсидий).

II. Условия и порядок предоставления субсидий

5. Субсидии на возмещение части затрат, предоставляются в пределах затрат, понесенных получателем субсидии, но не более бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на текущий финансовый год и плановый период.

6. Отбор предоставления финансовых средств и (или) порядок расчета с указанием информации, обосновывающей ее размер, необходимых для возмещения понесенных затрат, возникших в связи с применением государственных регулируемых цен на тепловую и электрическую энергию, водоснабжение и водоотведение, вырабатываемыми организациями коммунального комплекса, предоставляется протоколом заседания Правления Службы по тарифам Республики Тыва.

7. Для перечисления субсидии получатель представляет Главному распорядителю заявку с приложением следующих документов:

а) протокол заседания Правления Службы по тарифам Республики Тыва;

б) счета, выставленные тепло-, энергоснабжающими организациями и организациями водоснабжения и водоотведения – в случае расчетов по предоплате за электрическую и тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение, счета-фактуры, выставленные поставщиком ресурсов, либо акты сверки взаиморасчетов – в случае наличия кредиторской задолженности. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Главным распорядителем и получателем субсидии, но не позднее 30 января года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет Главному распорядителю копию платежного поручения, подтверждающего оплату за потребленные ресурсы;

в) счета, выставленные поставщиком топлива, либо договор поставки – в случае расчетов по предоплате за топливо. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Главным распорядителем и получателем субсидии, но не позднее 30 января года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет Главному распорядителю копию платежного поручения, подтверждающего оплату поставок топлива, и акт сверки взаимных расчетов;

г) счета, выставленные поставщиком материалов и оборудований, которые приобретаются для бесперебойного обеспечения услуг (кроме административно-хозяйственных расходов), либо договор поставки – в случае расчетов по предоплате за материалы и оборудование. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Главным распорядителем и получателем субсидии, но не позднее 30 января года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет Главному распорядителю копию платежного поручения, подтверждающего оплату поставок материалов, и товарные накладные;

д) копии договора (контракта) на приобретение или поставку, акта приема-передачи работ (услуг), счета-фактуры и (или) счета, товарной накладной (не представляется в случае представления универсального передаточного документа) – в случае выполнения мероприятий по поставке (приобретению) технологического оборудования и материалов;

е) счета, выставленные транспортными компаниями, либо договор транспортных услуг – в случае расчетов по предоплате за транспортные услуги. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Главным распорядителем и получателем субсидии, но не позднее 30 января года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет Главному распорядителю копию платежного поручения, подтверждающего оплату транспортных услуг, и акты выполненных работ;

ж) копию штатного расписания получателя субсидии и справку, расчетную ведомость (по унифицированной форме № Т-51, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 5 января 2004 г. № 1) по оплате труда работникам получателя субсидии на дату не позднее 31 декабря текущего финансового года. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Главным распорядителем и получателем субсидии, но не позднее 30 января года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет Главному распорядителю документы, подтверждающие оплату труда работникам получателя субсидии;

з) справку о состоянии расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и государственными внебюджетными фондами по задолженности, образованной на дату не позднее 31 декабря текущего финансового года. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Главным распорядителем и получателем субсидии, но не позднее 30 января года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет Главному распорядителю платежные документы, подтверждающие оплату задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды, образованной на дату не позднее 31 декабря текущего финансового года.

8. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявки на получение субсидий проверяет достоверность и полноту представленных документов, указанных в пункте 7 настоящего Правила, и принимает решение о предоставлении субсидий, после чего направляет заявку на финансирование в Министерство финансов Республики Тыва.

9. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:

а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 7 настоящего Правила, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

б) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.

10. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключаемого между Главным распорядителем и получателем субсидии (далее – соглашение), по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Республики Тыва.

В соглашении предусматриваются:

а) цели, условия и порядок предоставления субсидии;

б) направление использования средств, полученных получателем в виде субсидии;

в) размер субсидии;

г) сроки перечисления субсидии, в том числе порядок использования остатка субсидии, не использованного в течение текущего финансового года;

д) право Главного распорядителя на проведение проверок соблюдения получателем субсидий условий, установленных соглашением;

е) порядок, сроки и форма представления отчетности об использовании субсидии;

ж) порядок возврата в республиканский бюджет Республики Тыва средств получателем субсидии в случаях:

- установления по итогам проверок, проведенных Главным распорядителем и уполномоченным органом государственного финансового контроля, факта нецелевого использования субсидии и нарушения условий, определенных настоящими Правилами и соглашением;

- образования остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году.

11. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:

а) получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;

б) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

в) получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Правила.

12. Сроки (периодичность) перечисления субсидий определяются в соответствии с кассовым планом по расходам республиканского бюджета Республики Тыва.

13. Субсидия перечисляется на расчетные счета, открытые получателям субсидий в кредитных организациях, не позднее 10 рабочих дней по результатам рассмотрения документов Главным распорядителем, указанных в пункте 7 настоящего Правила.

14. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций Главный распорядитель перечисляет субсидии лицам, являющимся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам и контрактам, заключенным с получателем субсидии в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат, предусмотренных в пункте 2 настоящего Правила (далее соответственно – поставщик, договор, контракт), при наличии следующих условий:

а) представление получателем субсидии в течение срока, установленного в пункте 13 настоящего Правила, ходатайства о перечислении субсидий поставщику;

б) представление заверенных копий договоров, контрактов, подтверждающих направление субсидии по целевому назначению;

в) заключение между Главным распорядителем, получателем субсидии и поставщиком дополнительного соглашения о перечислении субсидии поставщику и обеспечении целевого назначения субсидии.

III. Контроль за целевым использованием субсидий,

порядок возврата субсидий и предоставления

отчета о целевом использовании

15. Получатели субсидий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Тыва несут ответственность за целевое использование субсидий.

16. Отчет о целевом использовании субсидий Главному распорядителю предоставляется получателем субсидии не позднее 30 января года, следующего за отчетным.

17. Главный распорядитель в обязательном порядке осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателям субсидий.

18. В случае нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Правилом и заключенным соглашением, обнаружения излишне выплаченных сумм субсидий, выявления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных для получения субсидий, на основании письменных требований Главного распорядителя и органа государственного финансового контроля субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Тыва в течение 30 рабочих дней со дня получения соответствующих требований. В противном случае средства субсидий подлежат взысканию согласно бюджетному законодательству Российской Федерации.

19. Требования Главного распорядителя о возврате субсидий направляются заказным письмом с уведомлением о вручении получателю субсидии в течение 10 рабочих дней с момента выявления факта нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий.

20. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидий подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Тыва. При наличии остатка субсидии, неиспользованного в отчетном финансовом году, Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, направляет получателю субсидии уведомление о возврате остатка субсидии.

21. Остаток субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Тыва в течение 7 рабочих дней со дня получения получателем субсидии уведомления о возврате остатка субсидии путем перечисления на счет Главного распорядителя.

22. Главный распорядитель размещает на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о субсидиях.»;

16) дополнить приложениями № 12 и 13 следующего содержания:

«Приложение № 12

к государственной программе

Республики Тыва «Повышение

эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

П Р А В И Л А

предоставления и распределения субсидий

из республиканского бюджета Республики Тыва

бюджетам муниципальных образований

Республики Тыва на реконструкцию и строительство

локальных систем водоснабжения

I. Общие положения

1. Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на реализацию подпрограммы «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы» государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы» (далее – Правила) разработаны в соответствии со [статьей 179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377026&dst=103290&field=134&date=24.01.2022) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Целью предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на реконструкцию и строительство локальных систем водоснабжения по подпрограмме «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы» государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=35713&dst=108355&field=134&date=24.01.2022) Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы» (далее – Субсидия) является оказание финансовой поддержки по исполнению расходного обязательства, возникающего при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (далее – получатели Субсидии) для реализации мероприятий по реконструкции и строительству локальных систем водоснабжения Республики Тыва. Субсидии могут предоставляться на финансовое обеспечение следующих затрат:

- на строительно-монтажные работы;

- на приобретение и доставку материальных запасов и оборудований.

Субсидия носит целевой характер и не может быть направлена на другие цели.

3. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Республики Тыва в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Тыва, кассовым планом в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в подпрограмме «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы» государственной [программе](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=35713&dst=108355&field=134&date=24.01.2022) Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы» и законом Республики Тыва о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Уровень софинансирования расходного обязательства устанавливается в соотношении не выше 70 процентов и не ниже 30 процентов за счет средств республиканского и местного бюджетов соответственно.

В случае если средства республиканского бюджета Республики Тыва не покрывают требуемого уровня софинансирования, но при этом средств местного бюджета достаточно на реализацию подпрограммы «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы» государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=35713&dst=108355&field=134&date=24.01.2022) Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы», уровень софинансирования изменяется в соответствии с возможностями республиканского бюджета Республики Тыва.

4. Бюджетные ассигнования в виде Субсидии выделяются Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва как главному распорядителю средств республиканского бюджета Республики Тыва (далее – главный распорядитель) в соответствии с бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период.

II. Критерии отбора, условия

и порядок предоставления Субсидии

5. Критериями отбора получателей Субсидии для ее предоставления являются:

1) наличие у муниципального образования Республики Тыва потребности в реализации подпрограммы «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы» государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы», обоснование потребности представлено в приложении № 3 к настоящим Правилам;

2) наличие на праве владения и пользования земельного участка на территории муниципального образования Республики Тыва для содержания, обслуживания локальных систем водоснабжения.

6. Субсидия предоставляется получателю Субсидии, соответствующему критериям отбора, предусмотренным пунктом 5 настоящих Правил, при выполнении следующих условий:

1) наличие муниципальной программы, на софинансирование мероприятий которой предоставляется Субсидия, а также соответствие мероприятий муниципальной программы требованиям соответствующей государственной программы Республики Тыва, в рамках которой предоставляется Субсидия;

2) наличие в местном бюджете ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства в рамках мероприятий муниципальной программы;

3) соблюдение целевых направлений расходования Субсидии, установленных настоящими Правилами;

4) выполнение требований к показателям результативности и эффективности предоставления Субсидий, установленных настоящими Правилами;

5) выполнение требований к сроку, порядку и формам представления отчетности об использовании Субсидий, установленных настоящими Правилами;

6) заключение между главным распорядителем и получателем Субсидии соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва местному бюджету муниципального образования в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Тыва;

7) наличие письменного обязательства муниципального образования о возврате муниципальным образованием средств в республиканский бюджет в соответствии с пунктом 32 настоящих Правил.

7. Для участия в отборе на получение Субсидии получатель Субсидии представляет главному распорядителю следующие документы:

1) [заявление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=35713&dst=113912&field=134&date=24.01.2022) о предоставлении Субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва на реализацию подпрограммы «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы» государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=35713&dst=108355&field=134&date=24.01.2022) Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы» для организаций коммунального комплекса, оформленное согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;

2) пояснительную записку к заявлению с обоснованием соответствия критериям отбора, предусмотренным [пунктом 5](#p28) настоящих Правил, и указанием стоимости указанного расходного обязательства;

3) выписку из местного бюджета на текущий финансовый год, заверенную уполномоченным лицом и подтверждающую объем финансового обеспечения расходного обязательства получателя Субсидии на цели, указанные в [пункте 2](#p16) настоящих Правил;

4) гарантийное письмо получателя Субсидии о том, что реализуемое в рамках подпрограммы «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы» государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=35713&dst=108355&field=134&date=24.01.2022) Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы» не будет продано, приватизировано, перепрофилировано в течение трех лет и будет поддерживаться в техническом состоянии, отвечающем требованиям эксплуатационных характеристик;

5) заверенную копию муниципальной программы, устанавливающей расходное обязательство получателя Субсидии, предусматривающей софинансирование указанного расходного обязательства.

8. Субсидия предоставляется получателю Субсидии, который соответствует критериям отбора и условиям, установленным настоящими Правилами, и представил надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные [пунктом 7](#p39) настоящих Правил.

В случае если два и более получателей Субсидии равным образом соответствуют условиям и критериям отбора настоящих Правил и представили надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные [пунктом 7](#p39) настоящих Правил, Субсидии предоставляются получателю Субсидии, который раньше других представил заявление и документы.

9. Главный распорядитель:

1) регистрирует в день поступления документы, указанные в [пункте 7](#p39) настоящих Правил, с указанием даты их поступления;

2) в течение 7 рабочих дней со дня регистрации документов проверяет их на предмет комплектности, достоверности, наличия оснований и условий для предоставления Субсидии, предусмотренных настоящими Правилами;

3) в течение 7 рабочих дней со дня подписания приказа об отказе в предоставлении Субсидии направляет получателю Субсидии извещение о принятом решении с указанием причин отказа и разъяснением порядка обжалования посредством почтового отправления с уведомлением о вручении. Решение об отказе в предоставлении Субсидии принимается в случае несоответствия получателя Субсидии критериям отбора и условиям, установленным настоящими Правилами, и (или) представления неполных или ненадлежащим образом оформленных документов, а при наличии двух получателей Субсидии, соответствующих требованиям настоящих Правил, – если заявление и документы поданы позднее другого получателя Субсидии;

4) в случае принятия решения о предоставлении Субсидии в течение 2 рабочих дней со дня подписания приказа о предоставлении Субсидии оформляет проект соглашения в двух экземплярах согласно приложению № 2 к настоящим Правилам и направляет его для подписания получателю Субсидии. Направление проекта соглашения осуществляется путем непосредственного вручения проекта соглашения представителю получателя Субсидии или путем почтового отправления с уведомлением о вручении;

5) подписывает соглашение в течение 2 рабочих дней со дня поступления подписанного получателем Субсидии соглашения.

10. Распределение субсидий между муниципальными образованиями Республики Тыва рассматривается Межведомственной комиссией, созданной приказом главного распределителя (далее – комиссия), в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения о предоставлении или об отказе в предоставлении Субсидии. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении Субсидии оформляется приказом главного распорядителя. Состав и порядок работы комиссии утверждаются приказом главного распорядителя.

11. Получатель Субсидии осуществляет подписание соглашения и представление его главному распорядителю в течение 2 рабочих дней с момента получения соглашения.

12. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с соглашением, заключаемым между главным распорядителем и получателем Субсидии, предусматривающим:

1) целевое назначение, условия предоставления Субсидий;

2) расчет размера Субсидий;

3) порядок, сроки и формы представления получателем Субсидии отчетности о достижении показателей;

4) право главного распорядителя и Службы по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва на проведение проверок соблюдения получателем Субсидии условий, целей и порядка ее предоставления, а также согласие получателя Субсидии на осуществление таких проверок;

5) порядок возврата Субсидии в случае установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем, Службой по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва, факта нарушения условий предоставления Субсидии, определенных настоящими Правилами и заключенным соглашением, в случае недостижения показателей результативности;

6) порядок возврата в текущем финансовом году получателем Субсидии остатков Субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением.

III. Расчет размера Субсидии

13. Размер средств для предоставления Субсидии i-му муниципальному образованию Республики Тыва (Ci) определяется по формуле:

Ci = ЗCi x (1 - ДCi),

где:

Ci – объем субсидии, предоставленной бюджету i-го муниципального образования Республики Тыва из республиканского бюджета Республики Тыва;

ЗCi – плановый общий объем расходов на исполнение софинансируемых обязательств в соответствии с заявкой i-го муниципального образования Республики Тыва, отобранной для предоставления Субсидии;

ДCi – доля софинансирования для i-го муниципального образования Республики Тыва.

14. Если размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Республики Тыва на реализацию подпрограммы «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы» государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=35713&dst=108355&field=134&date=24.01.2022) Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы», не обеспечивает уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики Тыва, то Субсидия предоставляется в размере, обеспечивающем необходимый уровень софинансирования.

IV. Порядок перечисления Субсидии

15. Перечисление Субсидии осуществляется на основе межбюджетных отношений в доход бюджета муниципального образования Республики Тыва в пределах средств республиканского бюджета Республики Тыва, предусматриваемых законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период.

16. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на счет Управления Федерального казначейства по Республике Тыва, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления на счета местных бюджетов.

Перечисление Субсидии местным бюджетам осуществляется в пределах кассового плана республиканского бюджета Республики Тыва, утвержденного на соответствующий квартал, который формируется с учетом сроков перечисления Субсидий, предусмотренных соответствующим соглашением.

17. Для получения Субсидии органы местного самоуправления Республики Тыва представляют главному распорядителю в срок до 15 числа месяца, предшествующего финансированию, заявку в кассовый план на предоставление Субсидии.

18. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключаемого между главным распорядителем и муниципальными образованиями в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Тыва (далее – Соглашение), в двух экземплярах.

V. Целевые показатели

19. Целевыми показателями эффективности расходования Субсидий, предоставленных муниципальным образованиям Республики Тыва, являются:

1) увеличение численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой;

2) повышение качества питьевой воды;

3) создание новых рабочих мест.

VI. Показатели результативности использования

Субсидии, а также порядок оценки результативности

и эффективности использования Субсидии

20. Показателем результативности использования Субсидии, предоставляемой бюджетам муниципального образования, является количество установленных локальных систем водоснабжения.

21. Расчет показателя результативности использования Субсидии муниципальным образованием Республики Тыва (Рi) производится по формуле:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pi | = | Пф | , |  |
| Пп |  |  |

где:

Пф – фактическое значение показателя результативности;

Пп – плановое значение показателя результативности.

При значении показателя Pi ниже 1 результативность использования субсидии признается низкой. Если показатель Pi равен 1, результативность использования субсидии признается высокой.

22. Эффективность использования Субсидии муниципальным образованием Республики Тыва (Эi) рассчитывается по формуле:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Эi | = | Pi х Фплан | , |
| Ффакт |  |

где:

Фплан – плановый объем предоставления Субсидии муниципальному образованию Республики Тыва, предусматриваемый законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период;

Ффакт – фактический объем Субсидии, освоенный муниципальным образованием Республики Тыва.

При значении показателя Эi = 1 эффективность использования Субсидии признается высокой.

При значении показателя Эi = 0 эффективность использования Субсидии признается низкой.

23. Оценка результативности и эффективности использования Субсидии производится ежеквартально до достижения значения эффективности, равного единице, и по итогам года.

VII. Сроки и порядок предоставления отчетности

муниципальных образований об исполнении условий

предоставления Субсидии, а также для проведения оценки

результативности и эффективности использования Субсидии

24. Получатели Субсидии, с которыми заключено соглашение, представляют главному распорядителю ежеквартально и ежегодно:

1) отчет о расходовании Субсидии. В отчете о расходовании Субсидии должен содержаться расчет показателей результативности и эффективности использования Субсидии, произведенный в соответствии с пунктами 19 и 20 настоящих Правил;

2) пояснительную записку;

3) копию платежного поручения;

4) копию акта приема-передачи реализуемого в рамках подпрограммы «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы» государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы» имущества;

5) статистические отчетности по следующим формам:

«Сведения об использовании денежных средств» № 12-Ф;

«Сведения об инвестиционной деятельности» (форма № П-2 (инвест);

«Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» (форма № П-2);

«Сведения о численности и заработной плате работников» (форма № П-4);

«Сведения о неполной занятости и движении работников» (форма № П-4 (НЗ);

«Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия» (форма № ПМ);

«Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия» (форма № МП (микро).

25. Отчеты представляются на бумажном носителе:

1) по итогам квартала – не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

2) по итогам года – не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом.

26. На основании представляемых получателями Субсидии отчетных документов, предусмотренных пунктом 24 настоящих Правил, главный распорядитель проводит оценку результативности и эффективности использования Субсидии, а также исполнения условий предоставления Субсидии.

При оценке результативности и эффективности использования Субсидии главный распорядитель оценивает достижение заявленных показателей получателей Субсидии по улучшению статистических показателей по реализации подпрограммы «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы» государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы».

27. Получатель Субсидии в случае образования экономии в результате проведения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд обязан осуществить возврат излишне полученной суммы.

В случае уменьшения сумм предоставляемых Субсидий муниципальным образованиям Республики Тыва в результате экономии по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд бюджетные ассигнования республиканского бюджета Республики Тыва на предоставление субсидий подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и на плановый период и в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета Республики Тыва.

VIII. Осуществление контроля за соблюдением условий,

целей и порядка предоставления Субсидии и

ответственность за их нарушение

28. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии получателем Субсидии осуществляют главный распорядитель и Служба по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва в соответствии с установленными полномочиями.

29. В случае нарушения получателем Субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии, установленных настоящими Правилами и заключенным соглашением, обнаружения излишне выплаченных сумм Субсидий, выявления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных для получения Субсидий, на основании письменных требований главного распорядителя и (или) Службы по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва Субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Тыва в течение 30 дней со дня получения соответствующих требований.

30. Требования главного распорядителя и (или) Службы по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва о возврате Субсидии при обнаружении обстоятельств, предусмотренных пунктом 28 настоящих Правил, направляются заказным письмом с уведомлением о вручении получателю Субсидии в течение 10 дней с момента выявления факта нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии.

31. При невозвращении Субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва получателем Субсидии в срок, указанный в пункте 28 настоящих Правил, взыскание Субсидии осуществляется в судебном порядке.

IX. Порядок возврата Субсидии при недостаточной

результативности и эффективности ее использования

32. В случае если получателем Субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии не достигнуты показатели результативности, предусмотренные разделом VI настоящих Правил, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащих возврату из местного бюджета в республиканский бюджет Республики Тыва в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| V(возврата) | = | V(субсидии) | х | k | x | m | , |
| n |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

где:

Vсубсидии – размер Субсидии, предоставленной местному бюджету;

m – количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень не достижения i-го показателя результативности использования Субсидии, имеет положительное значение (больше нуля), m = 1;

n – общее количество показателей результативности использования Субсидии, n = 1;

k – коэффициент возврата Субсидии, k = 1.

33. В случае отсутствия соглашения, заключенного с муниципальным образованием, на 1 октября текущего финансового года бюджетные ассигнования республиканского бюджета Республики Тыва на предоставление Субсидии данному получателю Субсидии подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Республики Тыва о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и сводную бюджетную роспись республиканского бюджета Республики Тыва.

34. Неиспользованный на 1 января года, следующего за отчетным годом, остаток Субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Тыва в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством. Остаток неиспользованных в отчетном году межбюджетных трансфертов, потребность в которых подтверждена в установленном порядке, подлежит возврату из республиканского бюджета Республики Тыва на лицевой счет администратора доходов местного бюджета и использованию в очередном году на те же цели.

35. В случае возникновения оснований для возврата Субсидии главный распорядитель не позднее чем в десятидневный срок со дня обнаружения нарушений направляет получателю Субсидии уведомление о возврате Субсидии.

36. В течение тридцати дней со дня получения письменного уведомления о возврате Субсидии получатель Субсидии обязан осуществить возврат Субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва по платежным реквизитам, указанным в уведомлении о возврате Субсидии.

37. В случае невозврата Субсидии в срок, предусмотренный пунктом 35 настоящих Правил, взыскание средств с получателя Субсидии производится в судебном порядке.

38. Средства, перечисленные из местного бюджета в республиканский бюджет Республики Тыва, зачисляются в доход республиканского бюджета Республики Тыва и дальнейшему перераспределению не подлежат.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к Правилам предоставления и

распределения субсидий из

республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных

образований Республики Тыва

на реконструкцию и строительство

локальных систем водоснабжения

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении субсидии из республиканского

бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных

образований Республики Тыва на реконструкцию

и строительство локальных систем водоснабжения

В связи с обеспечением населения качественной питьевой водой прошу предоставить субсидию из республиканского бюджета Республики Тыва на реконструкцию и строительство локальных систем водоснабжения по подпрограмме «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы» государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=35713&dst=108355&field=134&date=24.01.2022) Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 6 июня 2014 г. № 267, в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.

Документы, обосновывающие право на получение субсидии, предусмотренные [пунктом 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=35713&dst=113820&field=134&date=24.01.2022) Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на реализацию подпрограммы «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы» государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы», прилагаются.

Приложение:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л. в \_\_\_\_\_ экз.

(наименование документа)

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л. в \_\_\_\_\_ экз.

(наименование документа)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Правилам предоставления

и распределения субсидий

из республиканского бюджета

Республики Тыва бюджетам

муниципальных образований Республики Тыва на реконструкцию и строительство локальных систем водоснабжения

Форма

О Т Ч Е Т

о расходовании субсидии, расчет показателей

результативности и эффективности использования

субсидии по состоянию на \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Наименование получателя субсидии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Периодичность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя <2> | Наименование проекта (мероприятия) <3> | Единица измерения по ОКЕИ | | Плановое значение показателя <4> | Достигнутое значение показателя по состоянию на отчетную дату | Процент выполнения плана | Причина отклонения |
| наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель получателя субсидии

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (ФИО) (телефон)

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение № 3

к Правилам предоставления

и распределения субсидий

из республиканского бюджета

Республики Тыва бюджетам

муниципальных образований Республики Тыва на реконструкцию и строительство

локальных систем водоснабжения

Форма

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребность муниципальных образований в реконструкции  и строительстве локальных систем водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципального района | Наименование сумона | Кол-во имеющихся водоколонок в сумоне | | Наличие потребности | | Глубина скважины, м | | Адрес месторасположения объекта | | Расстояние до ближайшей опоры для техприсоединения к электросетям | | Наличие ПСД | |
|  |  |  | в т.ч. в рабочем состоянии | нуждается в реконструкции | в т.ч. в реконструкции | в строительстве | реконструкция | строительство | реконструкция | строительство | реконструкция | строительство | реконструкция | строительство |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 13

к государственной программе Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

Структура Программы

| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление подпрограммы «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2025 годы» | | |
| 1.1. | Отдельные мероприятия: «Мероприятия по комплексному развитию систем водоотведения и очистки сточных вод» (куратор – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва) | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство строительства Республики Тыва | | Срок реализации (год начала – год окончания) |
| 1.1.1. | Задача 1 | совершенствование нормативной правовой базы и проведение мероприятий, направленных на рост инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса, осуществляющих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, с целью модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 2014-2025 годы |
| 1.2. | Отдельные мероприятия: «Мероприятия по комплексному развитию систем теплоснабжения» (куратор – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва) | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва | | Срок реализации (год начала – год окончания) |
| 1.2.1. | Задача 1 | снижение монополизации и повышение конкурентоспособности сферы жилищно-коммунального хозяйства, отвечающих требованиям энергоэффективности и экологичности;  внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий | 2014-2025 годы |
| 1.2.2. | Задача 2 | строительство и обустройство угольных складов, обеспечение населения и организаций (социальных объектов) твердым топливом (углем) | 2014-2025 годы |
| 1.3. | Отдельные мероприятия: «Мероприятия по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры микрорайонов жилой застройки» (куратор – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва) | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство строительства Республики Тыва | | Срок реализации (год начала – год окончания) |
| 1.3.1. | Задача 1 | улучшение качества управления и содержания общего имущества в многоквартирных домах на основе государственной поддержки объединений собственников жилья, в том числе при проведении капитального ремонта и модернизации многоквартирных домов, и развитие конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью | 2014-2025 годы |
| 1.4. | Отдельные мероприятия: «Субсидии на возмещение понесенных затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен на тепловую и электрическую энергию, водоснабжение и водоотведения, вырабатываемыми муниципальными организациями коммунального комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энерго/теплоресурсов и воды)  Мероприятия по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры микрорайонов жилой застройки (куратор – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва) | | |
| ... | Ответственный за реализацию: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | | Срок реализации (год начала – год окончания) |
| 1.4.1. | Задача 1 | формирование системы государственной поддержки ресурсоснабжающих организаций, для развития и модернизации коммунальной инфраструктуры в республике | 2014-2025 годы |
| 1.5. | Отдельные мероприятия: «Реализация системы по вывозу ТКО и ликвидации стихийных свалок» (куратор – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва) | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГУП «Транспортный сервис и проект» | | Срок реализации (год начала – год окончания) |
| 1.5.1. | Задача 1 | охват населенных пунктов республики системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов;  ликвидация стихийных свалок и вывоз твердых коммунальных отходов | 2014-2025 годы |
| 2. | Направление подпрограммы «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы» | | |
| 2.1. | Отдельные мероприятия: «Строительство и реконструкция локальных систем водоснабжения» (куратор – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва) | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, администрации муниципальных образований | | Срок реализации (год начала – год окончания) |
| 2.1.1. | Задача 1 | развитие систем водоснабжения на базе новых технологий и оборудования в городах и поселениях, где существуют проблемы с обеспечением населения питьевой водой | 2018-2025 годы |
| 3. | Направление подпрограммы «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва техникой, в том числе специализированной на 2014-2025 годы» | | |
| 3.1. | Отдельные мероприятия: «Приобретение техники, в том числе специализированной, для функционирования угольных складов» (куратор – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва) | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | | Срок реализации (год начала – год окончания) |
| 3.1.1. | Задача 1 | повышение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов на базе масштабной модернизации систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий, создания системы планирования развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 2014-2025 годы |
| 3.2. | Отдельные мероприятия: «Субсидии местным бюджетам на обеспечение специализированной коммунальной техникой предприятий жилищно-коммунального комплекса Республики Тыва» (куратор – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва) | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, администрации муниципальных образований | | Срок реализации (год начала – год окончания) |
| 3.2.1. | Задача 1 | Обновление технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства | 2014-2025 годы |
| 4. | Направление подпрограммы ««Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Республики Тыва на 2017 год» | | |
| 4.1. | Отдельные мероприятия: «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» (куратор – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва) | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство строительства Республики Тыва | | Срок реализации (год начала – год окончания) |
| 4.1.1. | Задача 1 | повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;  повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципальных образований (парки, скверы, площади, центральные улицы, набережные | 2019-2025 годы |
| 5. | Направление подпрограммы «Чистая вода на 2019-2024 годы» | | |
| 5.1. | Отдельные мероприятия: «Реконструкция и строительство водозабора» (куратор – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва) | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство строительства Республики Тыва | | Срок реализации (год начала – год окончания) |
| 5.1.1. | Задача 1 | повышение качества питьевой воды республики до 47,6 процента посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса | 2019-2024 годы |
| 6. | Направление подпрограммы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2023-2027 годы» | | |
| 6.1. | Отдельные мероприятия: «Реконструкция трубопроводов системы водоснабжения и водоотведения» (куратор – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва) | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | | Срок реализации (год начала – год окончания) |
| 6.1.1. | Задача 1 | повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва | 2023-2027 годы |
| 6.2. | Отдельные мероприятия: «Строительство и реконструкция тепловых сетей» (куратор – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва) | | |

| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | | Срок реализации (год начала – год окончания) |
| 6.2.1. | Задача 1 | сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов в коммунальном комплексе Республики Тыва | 2023-2027 годы | ». |

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru/)) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва О. Сарыглар

1. – в том числе средства на проектные работы, предусмотренные непрограммной частью. [↑](#footnote-ref-1)