ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

от 12 ноября 2024 г. № 611-р

г. Кызыл

**О создании единого оперативного штаба**

**по реализации государственной программы**

**Российской Федерации «Национальная система**

**пространственных данных» на территории**

**Республики Тыва и об утверждении плана**

**мероприятий («дорожной карты») по координации**

**создания федеральной государственной**

**информационной системы «Единая цифровая**

**платформа «Национальная система**

**пространственных данных» на**

**территории Республики Тыва**

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2021 г. № 2148 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» на территории Республики Тыва:

1. Создать единый оперативный штаб по реализации государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» на территории Республики Тыва.
2. Утвердить прилагаемые:

состав единого оперативного штаба по реализации государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» на территории Республики Тыва;

план мероприятий («дорожную карту») по координации создания федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» на территории Республики Тыва (далее – план мероприятий).

3. Отраслевым министерствам и ведомствам, ответственным за реализацию плана мероприятий, ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять в Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва отчет о ходе реализации плана мероприятий.

1. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва.
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

 от 12 ноября 2024 г. № 611-р

**С О С Т А В**

единого оперативного штаба по реализации

 государственной программы Российской Федерации

«Национальная система пространственных

данных» на территории Республики Тыва

Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, курирующий вопросы в области земельных отношений, председатель;

министр цифрового развития Республики Тыва, заместитель председателя;

министр земельных и имущественных отношений Республики Тыва, секретарь;

руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Тыва (по согласованию);

директор филиала ППК «Роскадастр» по Республике Тыва (по согласованию);

министр финансов Республики Тыва;

министр экономического развития и промышленности Республики Тыва;

министр строительства Республики Тыва;

министр культуры Республики Тыва;

министр лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва;

министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва;

руководитель Службы по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва;

начальник департамента архитектуры, земельных и имущественных отношений мэрии г. Кызыла (по согласованию);

председатели муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

 от 12 ноября 2024 г. № 611-р

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по координации создания федеральной

государственной информационной системы «Единая цифровая платформа

«Национальная система пространственных данных»

на территории Республики Тыва

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственные заисполнение | Срокиреализации | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Общие мероприятия по организации информационного взаимодействия Федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» (далее – ФГИС ЕПЦ НСПД) с государственными информационными и муниципальными информационными системами на территории Республики Тыва (далее – информационные системы) |
| 1.1. Актуализация состава единого оперативного штаба по реализации государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» с целью участия Республики Тыва в создании ФГИС ЕПЦ НСПД (далее – Оперативный штаб) | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | до 25 ноября 2024 г. | актуализация состава Оперативного штаба |
| 1.2. Проведение заседаний Оперативного штаба | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | ежеквартально | обсуждение и проведение анализа практики реализации мероприятий Республики Тыва при создании ФГИС ЕПЦ НСПД, определение ближайших задач, сроков их реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Сбор сведений о функционирующих на территории республики информационных системах | Министерство цифрового развития Республики Тыва | до 1 июля 2025 г. | перечень информационных систем, интегрируемых с ФГИС ЕЦП НСПД |
| 1.4. Мониторинг и координация выполнения мероприятий, предусмотренных настоящим планом мероприятий («дорожной картой») | Министерство цифрового развития Республики Тыва,Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | ежеквартально | отчетность о ходе выполнения плана мероприятий («дорожной карты») |
| 2. Подготовительные мероприятия по организации информационного взаимодействия ФГИС ЕПЦ НСПД с информационными системами |
| 2.1. Проведение обследования государственных информационных систем на территории республики, в том числе определение:- состава и формата данных;- периодичности обновления данных;- моделей данных;- существующих интерфейсов информационного взаимодействия | Министерство цифрового развития Республики Тыва | до 1 февраля 2025 г. | в ППК «Роскадастр» представлены заполненные анкеты об информационных системах – поставщиках информации |
| 2.2. Подготовка перечня информационных систем – поставщиков информации, интегрируемых с ФГИС ЕЦП НСПД, с информацией об основных мероприятиях, необходимых для обеспечения их информационного взаимодействия с ФГИС ЕЦП НСПД, ответственных за их исполнение и о сроках их проведения | Министерство цифрового развития Республики Тыва | до 1 апреля 2025 г. | рассмотрение на Оперативном штабе перечня информационных систем |
| 2.3. Утверждение перечня информационных систем, интегрируемых с ФГИС ЕЦП НСПД | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | до 1 июля2025 г. | утверждение перечня информационных систем, интегрируемых с ФГИС ЕЦП НСПД |
| 2.4. Проработка возможности внедрения в информационные системы программных интерфейсов информационного взаимодействия (API), позволяющих обеспечить такое взаимодействие с ФГИС ЕЦП НСПД | Министерство цифрового развития Республики Тыва | до 1 июля2025 г. | определение возможности внедрения в информационные системы программных интерфейсов информационного взаимодействия (API), позволяющих обеспечить такое взаимодействие с ФГИС ЕЦП НСПД |
| 2.5. Инвентаризация имеющихся картографических материалов, не включенных в состав федерального фонда пространственных данных | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва, Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию) | до 1 декабря 2025 г. | инвентаризация имеющихся картографических материалов, не включенных в состав федерального фонда пространственных данных |
| 3. Организации информационного взаимодействия ФГИС ЕПЦ НСПД с информационными системами |
| 3.1. Актуализация данных в информационных системах – поставщиках информации | Министерство цифрового развития Республики Тыва | до 1 ноября 2025 г. | актуализация данных в информационных системах – поставщиках информации и их готовность к выгрузке |
| 3.2. Заключение соглашения об информационном взаимодействии между ППК «Роскадастр» (оператором ФГИС ЕЦП НСПД) и Правительством Республики Тыва | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | до 1 декабря 2025 г. | заключение соглашения об информационном взаимодействии между ППК «Роскадастр» и Правительством Республики Тыва (далее – соглашение об информационном взаимодействии) |
| 3.3. Предоставление оператору ФГИС ЕЦП НСПД данных из информационных систем в составе и формате, определенных соглашением об информационном взаимодействии | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва | до 15 декабря 2025 г. | ППК «Роскадастр» получены данные из информационных систем поставщиков информации в рамках заключенных соглашений об информационном взаимодействии |
| 3.4. Осуществление информационного взаимодействия ФГИС ЕЦП НСПД с информационными системами | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва | до 1 апреля 2026 г. | обеспечение информационного взаимодействие ФГИС ЕЦП НСПД с информационными системами – поставщиками информации |