620200099/30457(6)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 26 февраля 2025 г. № 64

г. Кызыл

**Об итогах деятельности Министерства**

**строительства Республики Тыва за 2024 год**

**и о приоритетных направлениях**

**деятельности на 2025 год**

В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Тыва от 31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва», Законом Республики Тыва от 11 апреля 2016 г. № 160-ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию министра строительства Республики Тыва Кыргыса А.М. об итогах деятельности Министерства строительства Республики Тыва за 2024 год.

2. Определить приоритетным направлением деятельности Министерства строительства Республики Тыва на 2025 год реализацию первого этапа Стратегии развития строительной отрасли Республики Тыва на период до 2030 года, в том числе реализацию нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

3. Утвердить прилагаемый [план](consultantplus://offline/ref=FFBF866AD8C1DDFF5285B9AFCFEF40C26605B923EBEAE77F356964D9F7ED5A750184EF36BE3444A01E788F96BDFD28E88E1D985915263B6C9C9394q1p8E) мероприятий по реализации приоритетного направления деятельности Министерства строительства Республики Тыва на 2025 год.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва от 3 апреля 2024 г. № 141 «Об итогах деятельности Министерства строительства Республики Тыва за 2023 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2024 год».

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Лукина О.Н.

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 26 февраля 2025 г. № 64

**П Л А Н**

мероприятий по реализации приоритетного направления

деятельности Министерства строительства

Республики Тыва на 2025 год

| Наименование  мероприятия | Сроки  реализации | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Реализация I этапа Стратегии развития строительной отрасли  Республики Тыва на период до 2030 года | | | |
| 1. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию семи школ | до 1 сентября 2025 г. | Министерство строительства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство образования Республики Тыва, администрации Улуг-Хемского, Монгун-Тайгинского, Тандинского, Дзун-Хемчикского, Кызылского кожуунов (по согласованию), мэрия г. Кызыла | обеспечение своевременного ввода в эксплуатацию строящихся школ, улучшение условий и качества обучения детей, в том числе создание новых рабочих мест |
| Реализация нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» | | | |
| 2. Завершение этапа 2024-2025 годов регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | до 1 июля 2025 г. | Министерство строительства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию) | завершение строительства 12-квартирного жилого дома в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна, переселение 39 чел. или 12 семей из 806,2 кв. м непригодного для проживания жилищного фонда |
| 3. Реализация этапа 2025-2026 годов федерального проекта «Жилье» (в части сокращения аварийного жилья) | до 1 сентября 2025 г. | Министерство строительства Республики Тыва | заключение соглашения с ППК «Фонд развития территорий» для реализации этапа 2025-2026 годов федерального проекта «Жилье» (в части сокращения аварийного жилья) нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», строительство (приобретение, выкуп) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья |
| 4. Реализация комплексного развития территорий микрорайонов г. Кызыла | по отдельному плану | мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва | улучшение жилищных условий граждан, внешнего облика столицы республики, развитие транспортной, социальной, инженерной инфраструктур, благоустройство территории столицы республики |
| 5. Реализация трех проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах (гг. Кызыл, Шагонар и Туран) | до 1 ноября 2025 г. | Министерство строительства Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию), администрации Улуг-Хемского, Пий-Хемского кожуунов (по согласованию) | создание привлекательных городских пространств в малых городах, способствующих повышению качества жизни горожан |
| 6. Разработка и утверждение техническим советом Минстроя Российской Федерации основных технических решений по актуализации проекта реконструкции канализационных очистных сооружений  г. Кызыла | август  2025 г. | Министерство строительства Республики Тыва | выполнение работ по подготовке технического задания на разработку основных технических решений объекта;  обеспечение принятия технически и экономически обоснованных решений при актуализации (корректировке) проектной документации |
| 7. Дальнейшее развитие жилищного строительства и формирование регионального рынка жилья, создающего условия для комфортного проживания населения | в течение года | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | реализация регионального проекта «Жилье», обеспечение ввода 258,0 тыс. кв. м жилья;  увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, до 16,6 кв.м |
| 8. Реализация льготной ипотечной программы до 2 процентов годовых на территории Республики Тыва | в течение года | Министерство строительства Республики Тыва, АО «ДОМ.РФ» (по согласованию), кредитные организации (по согласованию) | выдача 1000 льготных ипотечных кредитов в рамках льготной ипотечной программы до 2 процентов годовых на территории Республики Тыва по условиям федеральной программы «Семейная ипотека» |
| 9. Улучшение жилищных условий молодых семей, в том числе молодых семей, где один из супругов или оба являются участниками специальной военной операции | первое полугодие 2025 г. | Министерство строительства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | выдача жилищных сертификатов 90 молодым семьям, в том числе 30 молодым семьям, где один из супругов или оба являются участниками специальной военной операции |