620200099/28213(5)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 18 декабря 2023 г. № 715-р

г. Кызыл

**О проведении инвентаризации**

**информационных систем, созданных или**

**приобретенных за счет средств республиканского**

**бюджета для реализации своих полномочий**

**органами исполнительной власти**

**Республики Ты****ва**

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2020 г. № 3277-р «О проведении инвентаризации IT-ресурсов, созданных или приобретенных для реализации своих полномочий федеральными органами исполнительной власти», Законом Республики Тыва от 17 января 2013 г. № 1768 ВХ-I «О государственных информационных системах Республики Тыва»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению инвентаризации информационных систем, созданных или приобретенных за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва для реализации своих полномочий органами исполнительной власти Республики Тыва (далее – план).
2. Органам исполнительной власти Республики Тыва организовать и обеспечить в установленные сроки выполнение мероприятий плана, в том числе обеспечить по результатам проведенной инвентаризации информационных систем и размещения необходимой информации в федеральной государственной информационной системе координации информатизации (далее – ФГИС КИ) ежеквартальное обновление данных об информационных системах, находящихся в ведении органа

исполнительной власти Республики Тыва и его подведомственных учреждений и предприятий.

1. Министерству цифрового развития Республики Тыва обеспечить контроль за выполнением мероприятий плана в установленные сроки в органах исполнительной власти Республики Тыва и при необходимости обеспечить организационно-техническое и методологическое сопровождение реализации мероприятий, предусмотренных планом.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Лукина О.Н.
3. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 18 декабря 2023 г. № 715-р

**П Л А Н**

мероприятий по проведению инвентаризации информационных систем,

созданных или приобретенных за счет средств республиканского бюджета для

реализации своих полномочий органами исполнительной власти Республики Тыва

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственные  за исполнение | Документы, подтверждающие исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление уведомления органам исполнительной власти Республики Тыва о проведении инвентаризации информационных систем, созданных или приобретенных за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва для реализации своих полномочий органами исполнительной власти Республики Тыва с приложением перечня сведений, подлежащих актуализации (дополнению) или размещению в федеральной государственной информационной системе координации информатизации (далее – ФГИС КИ) для проведения инвентаризации информационных систем | до 18 декабря 2023 г. | Министерство цифрового развития Республики Тыва | письмо Министерства цифрового развития Республики Тыва в органы исполнительной власти Республики Тыва о проведении инвентаризации информационных систем, подлежащих актуализации (дополнению) или размещению в ФГИС КИ для проведения инвентаризации информационных систем с приложением перечня сведений, подлежащих актуализации (дополнению) или размещению |
| 2. | Назначение в Министерстве цифрового развития Республики Тыва и в подведомственной организации казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий Республики Тыва» уполномоченных должностных лиц:  - ответственного за контроль выполнения мероприятий плана в установленные сроки органами исполнительной власти Республики Тыва;  - ответственного за размещение и анализ сведений, необходимых для проведения инвентаризации информационных систем в ФГИС КИ;  - ответственного за обеспечение технической возможности выполнения задач инвентаризации информационных систем | до 21 декабря 2023 г. | Министерство цифрового развития Республики Тыва, казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий Республики Тыва» | приказ Министерства цифрового развития Республики Тыва о назначении уполномоченных за проведение инвентаризации информационных систем должностных лиц; приказ казенного предприятия Республики Тыва «Центр информационных технологий Республики Тыва» о назначении уполномоченных за проведение инвентаризации информационных систем должностных лиц |
| 3. | Формирование в органах исполнительной власти Республики Тыва инвентаризационной комиссии, в состав которой входят должностное лицо, ответственное за проведение инвентаризации и размещение сведений, необходимых для проведения инвентаризации информационных систем в соответствии с перечнем сведений, в ФГИС КИ, работники бухгалтерской службы либо представители службы внутреннего аудита, работники информационно-технического обеспечения (программисты) и другие специалисты (экономисты и т.д.) | до 21 декабря 2023 г. | органы исполнительной власти Республики Тыва | приказ органа исполнительной власти Республики Тыва о формировании инвентаризационной комиссии и назначении ответственных должностных лиц с указанием сведений о них (ФИО, должность, контактный телефон, электронная почта) |
| 4. | Обеспечение технической возможности выполнения задач инвентаризации информационных систем посредством ФГИС КИ для:  - обеспечения сбора и обработки сведений, необходимых для проведения инвентаризации информационных систем в соответствии с перечнем сведений;  - проведения анализа информации, размещенной в целях проведения инвентаризации информационных систем, в том числе путем сопоставления данных, содержащихся в информационных ресурсах органов исполнительной власти Республики Тыва | до 28 декабря 2023 г. | Министерство цифрового развития Республики Тыва, казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий Республики Тыва» | акт о вводе в эксплуатацию доработанных компонентов ФГИС КИ |
| 5. | Размещение в ФГИС КИ сведений согласно перечню сведений, подлежащих актуализации (дополнению) или размещению в ФГИС КИ в целях проведения инвентаризации информационных систем, созданных или приобретенных за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва для реализации своих полномочий органами исполнительной власти Республики Тыва | до 31 января 2024 г. | органы исполнительной власти Республики Тыва | письмо органа исполнительной власти Республики Тыва в Министерство цифрового развития Республики Тыва о завершении размещения сведений в ФГИС КИ |
| 6. | Проверка и анализ размещенной органами исполнительной власти Республики Тыва в ФГИС КИ сведений в целях проведения инвентаризации информационных систем, а также формирование структурированной информации по результатам проведенной инвентаризации информационных систем | I квартал 2024 г., далее – при необходимости | Министерство цифрового развития Республики Тыва, казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий Республики Тыва» | отчет о проведенной инвентаризации информационных систем в Правительство Республики Тыва и в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |
| 7. | Актуализация размещенной в ФГИС КИ сведений об информационных системах, созданных или приобретенных за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва для реализации своих полномочий органами исполнительной власти Республики Тыва, и предоставление отчета в Министерство цифрового развития Республики Тыва | один раз в квартал | органы исполнительной власти Республики Тыва | письмо органа исполнительной власти Республики Тыва в Министерство цифрового развития Республики Тыва об актуализации сведений об информационных системах, созданных или приобретенных за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва для реализации своих полномочий органами исполнительной власти Республики Тыва |