ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 20 февраля 2025 г. № 86-р

г. Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по реализации**

**Соглашения о сотрудничестве между**

**Правительством Республики Тыва и**

**публичным акционерным обществом**

**«Сбербанк России» в сфере развития**

**технологий искусственного интеллекта**

**и цифровой трансформации**

**на период до 2030 года**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» и с целью продвижения технологий искусственного интеллекта, включая машинное обучение и цифровую трансформацию, а также для поддержки научно-исследовательской и инновационной деятельности, направленной на разработку качественных и современных технологий и сервисов, которые могут быть применены на территории Республики Тыва:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализации Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Тыва и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в сфере развития технологий искусственного интеллекта и цифровой трансформации на период до 2030 года (далее – план мероприятий).

2. Определить органом, ответственным за регулирование политики в области внедрения технологий искусственного интеллекта в Республике Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва.

3. Ответственным исполнителям ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию об исполнении плана мероприятий в Министерство цифрового развития Республики Тыва.

4. Министерству цифрового развития Республики Тыва ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию об исполнении плана мероприятий заместителю Председателя Правительства Республики Тыва Лукину О.Н.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Лукина О.Н.

6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 20 февраля 2025 г. № 86-р

**П Л А Н**

мероприятий(«дорожная карта») по реализации Соглашения

о сотрудничестве между Правительством Республики Тыва и

публичным акционерным обществом «Сбербанк России»

в сфере развития технологий искусственного интеллекта и

цифровой трансформации на период до 2030 года

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1. Отбор приоритетных сервисов внедрения технологий искусственного интеллекта (далее – ИИ-сервисы) в приоритетных отраслях цифровой трансформации: здравоохранения, образования, общественного транспорта и логистики, развития городского хозяйства, государственного управления, туризма, физической культуры и спорта | до 12 марта 2025 г. | Министерство цифрового развития Республика Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Агентство по туризму Республики Тыва, Министерства спорта Республики Тыва, публичное акционерное общество «Сбербанк России» (по согласованию) |
| 2. Утверждение ключевых показателей эффективности внедрения технологий искусственного интеллекта Республики Тыва | до 25 марта 2025 г. | Министерство цифрового развития Республика Тыва, публичное акционерное общество «Сбербанк России» (по согласованию) |
| 3. Уточнение и утверждение списка приоритетных ИИ-сервисов для реализации на уровне Республики Тыва | до 25 апреля  2025 г. | Министерство цифрового развития Республика Тыва, публичное акционерное общество «Сбербанк России» (по согласованию) |
| 4. Актуализация (в случае необходимости) действующих соглашений, планов мероприятий («дорожных карт») | до 20 мая 2025 г. | Министерство цифрового развития Республика Тыва, публичное акционерное общество «Сбербанк России» (по согласованию) |
| 5. Проведение обучения отраслевых органов исполнительной власти Республики Тыва, разработка стратегии ИИ-трансформации | до 25 июня 2025 г. | Министерство цифрового развития Республика Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Агентство по туризму Республики Тыва, Министерства спорта Республики Тыва, публичное акционерное общество «Сбербанк России» (по согласованию) |
| 6. Оценка статусов и исполнения всех пунктов плана мероприятий («дорожной карты») | ежеквартально | Министерство цифрового развития Республика Тыва, публичное акционерное общество «Сбербанк России» (по согласованию) |
| 7. Разработка и внедрение ИИ-сервисов в работу региональных органов государственной власти | до 1 января 2030 г. | Министерство цифрового развития Республики Тыва, публичное акционерное общество «Сбербанк России» (по согласованию) |