ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
ДОКТААЛ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 мая 2018 г. № 235

г. Кызыл

Об итогах деятельности Министерства

дорожно-транспортного комплекса Республики

Тыва за 2017 год и о приоритетных

направлениях деятельности на 2018 год

В целях реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2018 год «2018 год – старт стратегии территориального развития. Тува-2030» от 12 декабря 2017 г. Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию министра дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва Бады О.О. об итогах деятельности Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва за 2017 год.

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва на 2018 год:

организацию регулярных пассажироперевозок на муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутах;

придание аэропорту «Кызыл» статуса международного и открытие в нем международного пассажирского пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации;

реконструкцию мостового перехода «Коммунальный» через р. Енисей г. Кызыла;

организацию прямого авиасообщения республики с г. Москвой и крупными городами Сибири.

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва на 2018 год.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва от 27 марта 2017 г. № 113 «Об итогах деятельности Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва за 2016 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2017 год».

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретариат заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Чудаан-оола А.М.

Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва                                                                А. Чудаан-оол

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 3 мая 2018 г. № 235

П Л А Н

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности Министерства

дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва на 2018 год

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат | Достижение КПЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация регулярных пассажироперевозок на муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутах |
| 1.1. Приобретение автобусов для организации перевозок пассажиров на муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутах на условиях софинансирования | февраль | Миндортранс Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию), администрация Кызылского кожууна (по согласованию) | организация регулярных пассажирских перевозок на межмуниципальных маршрутах республики, легализация пассажирских перевозок, обеспечение безопасности перевозок пассажирским транспортом | увеличение пассажирооборота автомобильного транспорта общего пользования до 684 млн. пасс. км |
| 1.2. Проведение открытого конкурса среди юридических и физических лиц на право осуществления пассажирских перевозок на межмуниципальных маршрутах республики | февраль | Миндортранс Республики Тыва |  |  |
| 1.3. Проработка вопроса по организации автостанций или автокасс в административных центрах муниципальных образований | 2018- 2019 гг. | Миндортранс Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  |
| 1.4. Создание единой диспетчерской службы для транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки на межмуниципальных маршрутах | II квартал | Миндортранс Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «Управление пассажирским транспортом Республики Тыва» |  |  |
| 1.5. Принятие мер по ликвидации несанкционированных стоянок на территории г. Кызыла и муниципальных образований | II квартал | Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Республике Тыва (по согласованию), |  |  |

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат | Достижение КПЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Управление ГИБДД МВД по Республике Тыва (по согласованию), Управление ФНС Российской Федерации по Республике Тыва (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «Управление пассажирским транспортом Республики Тыва», органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  |
| 2. Придание аэропорту «Кызыл» статуса международного и открытие в нем международного пассажирского пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации |
| 2.1. Доработка замечаний Минтранса Российской Федерации по документу «Обоснования целесообразности открытия неузлового аэропорта «Кызыл» для международных полетов воздушных судов и установления в нем пункта пропуска через государственную границу» и направление актуализированного пакета документов на повторное рассмотрение в Минтранс России | II квартал | Миндортранс Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва, Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, ФКП «Аэропорт «Кызыл» (по согласованию), ОАО «Аэропорт «Курган» (по согласованию), Тывинская таможня (по согласованию), Пограничное управление ФСБ России по Республике Тыва (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию), Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области (по согласованию) | внесение в перечень международных аэропортов и открытие международного сектора в аэропорту г. Кызыла; расширение географии полетов (Пекин, Улан-Ба-тор, Улангом, Урумчи); достижение пропускной способности аэровокзала до 250 пассажиров в час; увеличение спроса населения республики на воздушные перевозки; прогнозируемый уровень среднедушевых денежных доходов населения к 2030 году увеличится в 2 раза (до 27,3 тыс. рублей), уровень | увеличение фактического годового пассажиропотока всех аэропортовых комплексов на территории субъекта Российской Федерации, учитывая внутренние и международные рейсы в 7,4 раза (249,3 тыс. чел.) по сравнению с перевозками в 2016 году (33,65 тыс. чел.) |
| 2.2. Разработка и согласование со структурами схемы движения пассажиров, транспортных средств, грузов, товаров и животных внутри аэровокзала | II квартал | ФКП «Аэропорт «Кызыл» (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, Тывинская таможня (по согласованию), Пограничное управление |  |  |

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат | Достижение КПЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФСБ России по Республике Тыва (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республики Тыва (по согласованию), Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области (по согласованию) | безработицы снизится с 16,6 процента в 2016 году до 7-10 процентов, реальные располагаемые доходы населения увеличатся до 110 процентов, доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума составит 25 процентов (показатель 2017 г. – 42,5 процента); создание комфортной среды для ведения бизнеса; развитие туризма; коэффициент авиаподвижности в Республике Тыва возрастет в 7 раз (в настоящее время фактический коэффициент – 0,11, что значительно ниже коэффициента авиаподвижности по России (0,64) |  |
| 2.3. Определение затрат на проведение работ по реконструкции помещений под объектами международного сектора | II квартал | Минстрой Республики Тыва, ФКП «Аэропорт «Кызыл» (по согласованию), Минэкономики Республики Тыва, Миндортранс Республики Тыва |  |  |
| 2.4. Проведение работ по техническому оснащению пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации, в том числе подготовка и установка помещений (зон контроля пассажиров) для досмотра пассажиров, ручной клади и багажа, оборудованных техническими средствами досмотра | III квартал | ФКП «Аэропорт «Кызыл» (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва |  |  |

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат | Достижение КПЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Реконструкция мостового перехода «Коммунальный» через р. Енисей г. Кызыла |
| 3.1. Согласование и заключение Соглашения между Росавтодором и Правительством Республики Тыва о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в 2018 году на аварийные и предаварийные мостовые сооружения | II квартал | Миндортранс Республики Тыва, ГКУ «Тываавтодор», подрядная организация (по результатам торгов) | реконструкция важнейшего объекта как для сообщения расположенных на берегах р. Енисея частей города, так и для межмуниципальных перевозок – мостового перехода «Коммуниальный» через р. Енисей в г. Кызыле позволит увеличить интенсивность движения с 7 до 14 тыс. единиц транспорта в сутки | увеличение пропускной способности мостового перехода «Коммунальный» через р. Енисей в г. Кызыле в 2 раза (с 7 до 14 ед. в сутки) |
| 3.2. Обеспечение технической готовности объекта реконструкции в объеме 58,5-про-центной технической готовности реконструкции моста (в том числе техническая готовность в объеме 17 процентов за 2017 год) | до 31 декабря | Миндортранс Республики Тыва, ГКУ «Тываавтодор», подрядная организация (по результатам торгов) |  |  |
| 3.3. Определение видов работ и источников финансирования на 2019 год в объеме 100-процентной технической готовности реконструкции моста | до 10 декабря | Миндортранс Республики Тыва, Минфин Республики Тыва, ГКУ «Тываавтодор», подрядная организация (по результатам торгов) |  |  |
| 3.4. Согласование и заключение Соглашения между Росавтодором и Правительством Республики Тыва о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в 2019 году на аварийные и предаварийные мостовые сооружения | III квартал | Миндортранс Республики Тыва, ГКУ «Тываавтодор» |  |  |
| 4. Организация прямого авиасообщения республики с г. Москвой и крупными городами Сибири |
| 4.1. Получение разрешительных документов (свидетельства аэродрома и сертификата оператора аэродрома) для ФКП «Аэропорт «Кызыл» | IV квартал | ФКП «Аэропорт «Кызыл» (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва | организация прямого авиасообщения республики с г. Москвой и | увеличение фактического годового пассажиропотока всех |

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат | Достижение КПЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | крупными городами Сибири | аэропортовых комплексов на территории субъекта Российской Федерации до 40,0 тыс. человек |
| 4.2. Проработка с Росавиацией вопроса о включении авиарейсов Москва – Кызыл – Москва (со стыковкой в г. Новосибирске) и Иркутск – Кызыл – Иркутск в перечень субсидируемых | в течение года | ФКП «Аэропорт «Кызыл» (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва | организация прямого авиасообщения республики с г. Москвой и крупными городами Сибири |  |
| 4.3. Решение вопроса с Росавиацией по выполнению субсидируемого рейса Новосибирск – Кызыл – Новосибирск | в течение года | ФКП «Аэропорт «Кызыл» (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва | организация прямого авиасообщения республики с г. Москвой и крупными городами Сибири |  |